ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг. (далее доклад) подготовлен на основании Порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности утвержденных постановлением Администрации города от 29.08.2012 № 6695.

Департамент архитектуры и градостроительства является исполнительным органом власти, вырабатывающим и реализующим муниципальную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в пределах установленных полномочий.

Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут.

Департамент наделен правами юридического лица, является муниципальным учреждением.

Раздел I. Стратегические цели и задачи деятельности

Деятельность департамента архитектуры и градостроительства в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.

Стратегическая цель  деятельности департамента архитектуры и градостроительства - решение вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства.

Задачи, решение которых способствует достижению стратегической цели:

Задача. 1. Организация предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в области архитектуры и градостроительства

Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории

Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности

Задача 4. Создание условий для строительства объектов

Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности

Основными показателями, характеризующими уровень достижения указанных задач являются:

- количество оказываемых департаментом муниципальных услуг;

- доля выполняемых полномочий департаментом архитектуры и градостроительства от общего количества подлежащих выполнению полномочий;

- количество выполняемых департаментом муниципальных работ;

- количество администрируемых программ.

Раздел II. Основные достигнутые результаты деятельности

Департамент  является администратором 4 муниципальных программ  и соадминистратором 7 муниципальных программ, участвует в реализации окружных целевых программ в части осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Департамент оказывает населению 10 муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства и выполняет 1 муниципальную работу по декоративно-художественному и праздничному оформлению города.

Одним из направлений деятельности департамента архитектуры и градостроительства является организация подготовки и утверждения градостроительной документации. Подготовка документации по планировке территории является полномочием органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности (ч.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и вопросом местного значения городского округа (ч.26 статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. Планировка территории осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). Планировка территории осуществляется на основе документов территориального планирования, а также правил землепользования и застройки, а также  является универсальным способом действий по упорядочению организации территории, осуществляемом в соответствии с документами территориального планирования.

В 2012 году  завершена разработка проектов планировок и проектов межевания микрорайонов 46,48, поймы реки Обь, ядра центра города и разработка схем планировок и схем межевания жилых районов и поселков города Сургута. В 2013 году запланировано выполнить работы по разработке проекта планировки и проекта межевания микрорайона 50. На период 2014-2016 годы планируется выполнить работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территории поселка Юность,  микрорайона 51 и  территории Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А.

2/3 затрат местного бюджета по градостроительной деятельности возмещается из окружного бюджета в рамках реализации окружной программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2015 годы».

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Департаментом за период 2011-2013 годы подготовлены 929 градостроительных плана земельных участков.  В целях предоставления земельных участков для строительства объектов на территории города Сургута, Департаментом ведется работа по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан. Так за период 2011-2013 годы сформировано 152 земельных участка, в том числе, участки для льготной  категории граждан,  в количестве 37 земельных участка в пос. Снежный.

В 2013 году начата  научно-исследовательская работа «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут».  В 2013 году департамент архитектуры и градостроительства участвовал в во всероссийском конкурсе «Молодая архитектура в современном девелопменте». Министерством регионального развития РФ участие Департамента в конкурсе было отмечено благодарственным письмом.

Также, одним из основных направлений деятельности Департамента является регулирование градостроительной деятельности в городе. Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов является одним из инструментов градостроительного регулирования. Так за период 2011-2013 годы было рассмотрено и выдано 1143 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию. Принято документов, а также выданы разрешения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение за период 2011-2013 годы -  441 документа. Осуществлен прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) планировки жилого помещения за период 2011-2013 годы – 4879 документов.

В Департаменте проводится работа по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций Департамента информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Предоставляемые Департаментом муниципальные услуги  утверждены административными регламентами и соответствуют действующему законодательству. На основании исследования проведенной Всемирным банком Doing Business в качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты»  по показателю «получение разрешения на строительство» город Сургут занял первую позицию в рейтинге среди 30 городов России.

В части выполнения муниципальной работы по декоративно-художественному и праздничному оформлению города (в том числе по изготовлению и размещению информационной продукции социального содержания) ежегодно в период проведения 7 государственных праздников на улицах города размещаются элементы праздничного оформления, и кроме того, по мере необходимости, информационная продукция социального содержания, в том числе: социальная реклама, поздравления с окружными или городскими праздниками, юбилейными датами и событиями, информация о проведении культурных, спортивных и прочих мероприятиях городского значения, а также информация о проведении муниципальных, окружных, областных или федеральных выборов.

В период проведения новогодних и рождественских праздников, кроме печатных (баннерных и пр.) элементов праздничного оформления, на территории города ежегодно устанавливаются за счет бюджетных средств 5 объектов новогоднего оформления - снежных или ледяных городков, а также размещаются отдельные элементы новогоднего светового оформления.

Обеспечить равномерную положительную динамику в объеме праздничного оформления (в том числе изготовления и размещения информационной продукции социального содержания и новогоднего оформления) достаточно сложно с учетом изменяющихся потребностей. Отдельные годы отличаются проведением расширенного числа юбилейных мероприятий или проведением выборов, другие необходимостью проведения большого числа ремонтных работ вследствие погодных условий или полной замены не подлежащих восстановлению конструкций, предназначенных для праздничного оформления.

В последние годы достигнуты определенные успехи в части регулярности и результативности проведения творческих конкурсов. Ежегодно проводится 3-4 таких конкурса, направленных на выявление лучших идей и концепций монументальных и скульптурно-декоративных объектов, а также на стимулирование творческой деятельности жителей города и внесение жителями посильного вклада в праздничное и декоративно-художественное оформление городской среды.

Строительство объектов социального и культурного значения в городе Сургуте создают условия для комфортного проживания населения. Так в 2012 году были введены в эксплуатацию объекты: дворец культуры «Энергетик», Спортивный центр с универсальным игровым залом №1, Спортивный центр с универсальным игровым залом № 3, детский сад в микрорайоне 39 на 260 мест. За 9 месяцев 2013 года введены в эксплуатацию «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2», «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 4», «Детский сад №2 в микрорайоне 32».

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог привело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города. Кроме того, активно застраиваются новые микрорайоны города. Недостаточность транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах города.

В 2011 году введено в эксплуатацию 1,165 километров улиц. В 2012 году продолжена работа по строительству улицы Университетская 1,2,5 пусковые комплексы, которые в 2013 году завершены строительством, это позволит увеличить протяженность дорожно-уличной сети приблизительно на 2 километра.

Введено жилых домов в 2012 году по городу Сургуту общей площадью 341,5 тыс.м2. при плане 217 тыс.м2. Планом 2013 года предусмотрен ввод жилья в объеме 289 тыс.м2, по состоянию на 01.10.2013 фактически введено 96 тыс.м2.

В рамках реализации федеральных и окружных целевых программ в 2012 году приобретено в муниципальную собственность 569 жилых помещений общей площадью 34 тыс. кв.м. На 01.10.2013 приобретено 111 жилых помещения общей площадью 7 тыс. кв.м. На стадии оформления в муниципальную собственность еще 27 жилых помещения.

Ведется работа по обеспечению микрорайонов города инженерной инфраструктурой. За 2012 год введено объектов инженерной инфраструктуры:

- сетей водоснабжения 1,735 км.;

- сетей теплоснабжения 1,9 км.;

- сетей бытовой канализации 1,6 км.;

- сетей ливневой канализации 2,6 км.;

- сети газопровода 1,3 км;

- сети электроснабжения 0,7 км;

- трансформаторная подстанция - 2 шт.

Введенные в эксплуатацию инженерные сети в микрорайоне 31 позволят подключить к магистральным сетям объектов жилищного строительства общей площадью 95139 кв.м. и соответствующие объекты социально-культурного назначения. Планируемые к вводу инженерные сети в микрорайоне 32 позволят обеспечить подключение к сетям инженерного обеспечения двух детских садов, школы на 825 учащихся, культурно-оздоровительного комплекса, а также жилых домов общей площадью более 13 тыс. м2.

В 2013 году завершены работы по строительству объекта «Улица Университетская от улицы Северная до пр.Пролетарский». Инженерные сети в составе объекта позволят подключить внутриквартальные сети микрорайонов 19,20,20 А и обеспечить ввод объектов жилья общей площадью 227 тыс.м2.

В 2013 году также завершены работы по строительству магистральных инженерных сетей в составе объекта «Улица Университетская от ул. 23 В до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс». Сети в составе данной улицы позволят обеспечить ввод более 222 тыс.м2 жилья в период до 2015 года.

В целях повышения уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья с 2012 года начаты работы по созданию условий для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. В 2012 году проведена работа по обследованию объектов муниципальной собственности на предмет необходимости приведения зданий в соответствие с требованиями действующего законодательства об инвалидах. В 2012 году по результатам обследования, планировалось провести конкурсы на выполнение проектных работ по 12 объектам муниципальной собственности. Конкурсы на выполнение данных видов работ признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников и (или) не соответствием предоставленных заявок на участие в аукционе требованиям аукционной документации. В 2013 году объявлен конкурс на привлечение частного инвестора для реализации городской программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы». В состав конкурса вошли объекты - помещения муниципальной собственности, переданные общественным организациям инвалидов в эксплуатацию.  Также проведены конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам культуры, образования и пр.

Раздел III. Планируемые показатели деятельности в 2014-2016 годах

Расходные обязательства, запланированные в бюджете департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2016 годы, подразделяются на действующие обязательства и вновь принимаемые обязательства. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности предложены в бюджете на 2014-2016 годы за счет средств окружного и местного бюджета в рамках государственных и муниципальных программ.

В 2014-2016 год департамент будет   является администратором 4 муниципальных программ  и соадминистратором 7 программ, участвуя в реализации государственных и муниципальных программ в части осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности.

В 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годы создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, одновременно способствующих обеспечению жильем граждан, проживающих на территории города Сургута будет осуществляться посредством реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах», а именно:

- Мероприятия по градостроительной деятельности.

В рамках указанной программы планируется выполнить мероприятия в области градостроительной деятельности. С 2014 года доля софинансирования из бюджета автономного округа расходов на градостроительную деятельность равна 50%.  В  2014 году планируется завершить  работы по разработке проектов планировок и проектов межевания территории поселка Юность,  микрорайона 51 и территории застройки больничного комплекса в микрорайоне 31 А города Сургута. Будет продолжена работа по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций  Департамента информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Так же муниципальным контрактом предусмотрено завершение в 2015 году научно-иследовательских работ «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут». Основными результатами данной работы будут - внесение изменений в Генеральный план города, внесение изменений в правила застройки территории города, разработка программы по реализации генерального плана города, разработка концепции инвестиционного развития территории города.

- Мероприятия по содействию развития жилищного строительства.

- Приобретение жилых помещений:

В 2014 году планируется проведение аукционов на приобретение 2 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» по цене квадратного метра жилья утвержденной на 4 квартал 2013. В период с 2015 по 2016 год средства на приобретение жилых помещений не предусмотрены. В бюджете на 2014 год предусмотрены средства местного бюджета для обеспечения доли софинансирования для реализации указанной выше программы. Доля софинансирования данного мероприятия по условиям государственной программы составляет  90% субсидии бюджета автономного округа и 10 % доля местного бюджета.

- Мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства:

Средства бюджета автономного округа в рамках государственной программы выделяются в виде субсидий бюджетам городских округов на софинансирование адресных программ муниципальных образований автономного округа, предусматривающих проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Средства бюджета автономного округа направляются муниципальными образованиями для оплаты работ по проектированию, строительству и реконструкции систем инженерной инфраструктуры по заключенным муниципальным контрактам. В рамках обеспечения микрорайонов города объектами инженерной инфраструктуры необходимо завершить работы по объектам проектирования и строительства  «Инженерные сети в поселке Снежный», «Магистральный водовод от водозабора 8 А…», «Магистральный водовод в ВЖР от ул. 9П …», «Магистральный водовод по ул. Кайдалова».

Для инженерного обеспечения земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство, в бюджете предложено финансирование строительно-монтажных работ  в поселке Снежный, выполнение проектно-изыскательских работ для строительства инженерных сетей в поселке Снежный (зоны С46,С47) и в микрорайоне 48.

Площадь  подготовленных земельных участков для строительства объектов жилья и социально-культурного значения в поселке Снежный (кварталы С 46, С 47) составляет 10 тыс.м2, в микрорайоне 48 - 10 тыс.м2.

В 2014-2016 годах проектирование и строительство объектов муниципальной собственности планируется также осуществлять с привлечением субсидий из окружного бюджета в рамках реализации следующих государственных программ, а именно:

Государственная  программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»», в том числе по объектам:

- Детский сад «Золотой ключик»

По разработанной проектно-сметной документации в 2012 году получено положительное заключение государственной экспертизы. В бюджете на 2013-2015 годы предусмотрены средства для обеспечения доли софинансирования строительства объекта. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в 2013 году, срок выполнения работ 2013-2015 годы. Ожидаемый ввод в эксплуатацию детского сада мощностью 200 мест в 2015 году.

- 11 объектов общего и дошкольного образования обеспечены долей софинансирования местного бюджета для осуществления выкупа построенных объектов.  Объекты  строятся за счет привлеченных средств в рамках государственного частного партнерства. Средства окружного бюджета по условиям программы выделяется по факту заключения муниципальных контрактов на выкуп объектов в муниципальную собственность и обязательным условием выделения субсидий является наличие средств местного бюджета как доля софинансирования.

Государственная  программа «Развитие здравоохранения ХМАО- Югры на 2014-2020 годы», в том числе:

- Поликлиника Нефтяник  на 700 посещений в смену в микрорайоне  37

На 2014-2015 годы предусмотрены средства для выполнения работ по 2 этапу строительства. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в декабре 2013 года. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию здания поликлиники на 700 посещений в смену в 2016 году.

Государственная  программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», в том числе:

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров

Обеспеченность города Сургута плавательными бассейнами составляет 17,5%.  В городе работают 17 плавательных бассейнов, в которых занимаются свыше 10 тысяч человек. Из общего числа плавательных бассейнов 70,6% (12 объектов) находятся в муниципальной собственности. В связи с расширением зоны застройки население микрорайона растёт. Спрос на предоставление услуг спортивной направленности неуклонно увеличивается.

Проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса разработана за счет средств окружного и местного бюджетов. Государственная экспертиза проектной документация проведена в 2010 году. Средства предусмотренные в бюджете 2013 года предложено направить на строительство объекта. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в ноябре 2013 года, срок выполнения строительно-монтажных работ 2013-2015 годы. В проекте бюджета предусмотрены средства местного бюджета на обеспечение доли софинансирования расходов для строительства объекта. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию спортивного комплекса площадью  7937,5 кв. м, пропускной способностью 188 человек в смену в 2015 году.

Государственная  программа  «Социальная поддержка ХМАО-Югры на 2014-2020 годы», в том числе:

- Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут

Проектно-изыскательские работы по объекту планируется начать в 2013 году, срок завершения работ 2014 год. В 2015-2016 годах предусмотрена доля софинансирования местного бюджета на строительство объекта в соответствии с доведенными объемами финансовой помощи.

- Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут

Проектно-изыскательские работы по объекту планируется начать в 2013 году, срок завершения работ 2014 год. Средств на выполнение строительно-монтажных работ в бюджете города и в бюджете автономного округа не предусмотрены.

Государственная  программа  «Развитие транспортной системы  ХМАО-Югры на 2014-2020 годы», в том числе:

- Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и   ГРЭС-2

В 2012 году заключен муниципальный контракт № 07/П-2012 от 06.11.2012 на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение работ по условиям контракта до 06.12.2013 года. Объем финансирования стадии «Проектная документация» - 5897152,89 руб., стадии «Рабочая документация» - 5897152,9 руб. На 2014-2016 годы в проекте бюджета предусмотрены средства для обеспечения доли софинансирования местного бюджета на выполнение строительно-монтажных работ. Ожидаемый ввод в эксплуатацию около 14 километров автомобильной дороги в 2016 году.

В 2014-2016 годах строительство объектов социального и культурного значения на территории муниципального образования запланировано осуществлять в рамках реализации муниципальных целевых программ:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута» на 2014-2020 годы», в том числе:

- Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З» (ПИР)

В 2013 году заключен муниципальный контракт № 06/П от 16.05.2013 на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение работ по условиям контракта до 16.08.2014 года. Объем финансирования стадии «Проектная документация» - 5620948,93 руб., стадии «Рабочая документация» - 5620948,94 руб. На 2014 год в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения стадии «Рабочая документация». Средства на выполнение СМР в полном объеме  отсутствуют.

- Улица 5 «З» от улицы 39 «З» до Нефтеюганского шоссе (ПИР)

В 2013 году заключен муниципальный контракт № 04/П-2013 от 17.05.2013 на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение работ по условиям контракта до 17.08.2014 года. Объем финансирования стадии «Проектная документация» - 3214615,54 руб., стадии «Рабочая документация» - 3124615,54 руб. На 2014 год в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения стадии «Рабочая документация». Средства на выполнение СМР отсутствуют.

- Автомобильная дорога к новому кладбищу.

В 2013 году заключен муниципальный контракт № 05/П-2013 от 17.05.2013 на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение работ по условиям контракта до 17.08.2014 года. Объем финансирования стадии «Проектная документация» - 3545128,57 руб., стадии «Рабочая документация» - 3545128,57 руб. На 2014 год в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения стадии «Рабочая документация». Средства на выполнение СМР отсутствуют.

- Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетская в городе Сургуте.

В 2011-2013 году велась работа по разработке проектно-сметной документации для строительства улицы Маяковского. Проектно-сметная документация разработана, направлена на государственную экспертизу.

На период 2014-2016 годы в проекте бюджета предложено финансирование строительно-монтажных работ. В 2016 году планируется ввод 502 метров автомобильной дороги с магистральными инженерными сетями в составе дороги.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте» на 2014-2016 годы», в том числе:

- Общественный центр в поселке Снежный

В здании общественного центра в поселке Снежный предполагается размещение пункта полиции, медицинского пункта, отделение территориального общественного самоуправления, зал заседаний. Стоимость строительства уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации. В 2013 году выполнены проектно-изыскательские работы. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в 4 квартале 2013 года.  Срок выполнения работ по строительству объекта 2013-2014 годы. Ожидаемый ввод в эксплуатацию здания общественного центра в поселке Снежный площадью более 500 м2  в 2014 году.

Муниципальная  программа «Социально-экономическое развитие города Сургута» на 2014-2016 годы, в том числе:

- Сургутский городской государственный архив

Проектно-изыскательские работы по объекту были выполнены в 2003-2005 годах. Но в связи с недостаточным объемом финансирования строительно-монтажные работы не начаты. Кроме того, основным источником подключения объекта к инженерным сетям является улица Университетская второй пусковой комплекс, строительство которой начато в 2011 году за счет субсидии окружного бюджета. Проект инженерного обеспечения архива разработан в соответствии с проектом застройки микрорайона 20»А», который на момент проектирования архива не был утвержден. В настоящее время, в связи с изменившимися нагрузками на микрорайон, проект планировки микрорайона 20 «А» откорректирован и утвержден Постановлением Администрации города от 24.03.2009 г. № 1009.  В связи с этим, а так же учитывая изменившиеся с 2005 года нормы проектирования (в части увеличения снеговой и ветровой нагрузок, требований противопожарной безопасности, состава разделов проектной документации и требований к их содержанию, требований санэпидемнадзора, необходимость применения энергосберегающих технологий, современного оборудования и материалов, учет энергоресурсов), в 2012 году начаты работы по корректировке проектно-сметной документации, в том числе по наружным инженерным сетям.

Согласно условий муниципального контракта от 15.06.2012 № 03/П-2012  в июне 2013 года запланировано завершение работ по корректировке проектно-сметной документации. Проектной организацией сорваны сроки проектирования. Между муниципальным образованием город Сургуту и муниципальным образованием Сургутский район подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве объекта «Сургутский городской государственный архив».  Средства на выполнения строительно-монтажных работ в проекте бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы отсутствуют. Ориентировочная стоимость объекта 250  882 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута» на 2014-2016 годы

- Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне

Проектно-изыскательские работы были начаты в 1999 году комитетом природопользования Администрации города. Распоряжением Администрации города  от 31 марта 2006 г. N 705   комитетом по природопользованию и экологии  передано по акту приема-передачи с баланса незавершенное строительство (ПИР) по объекту "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Сайма" муниципальному учреждению "Управление комплексной застройки города". МУ «УКЗГ» доработана проектно-сметная документация в 2008 году, но в связи с отсутствием финансирования на строительство объекта «Улица Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский» 1 пусковой комплекс», необходимого для подключения к сетям инженерной инфраструктуры, строительно-монтажные работы по объекту «Станция юных натуралистов» были приостановлены в 2008 году.

В 2010 году были начаты работы по корректировке проектно-сметной документации. В рамках муниципального контракта от 28.11.2010г. № 11/П-2010 ООО «Мегаполис» выполняются проектно-изыскательские работы по объекту «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» в части разработки ЦТП и наружных сетей тепловодоснабжения. Срок завершения работ по контракту определен до 30.06.2011 г., срок действия контракта до 30.12.2011 года.

Подрядчиком ООО «Мегаполис» нарушены обязательства, принятые по контракту, как в части установленного срока выдачи документации, так и соответствия документации заданию на выполнение проектно-изыскательских работ. В 2012 году между МКУ «УКС» и ООО «Мегаполис» заключено мировое соглашение, по которому ООО «Мегаполис»  должен завершить работы по корректировке проекта в срок до 31.10.2013 года.

Объект «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне» не относится ни к одной из принятых программ автономного округа.

В бюджете на 2013 год предусмотрены средства для исполнения обязательств по муниципальному контракту от 28.11.2010 г. № 11/П-2010 в сумме 6049 тыс. рублей и средства для корректировки проектно-сметной документации, срок завершения работ по корректировке 2014 год.

В местном бюджете на 2014-2016 годы недостаточно финансовых средств для завершения строительства объекта «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне». Ориентировочная стоимость завершения строительства на 01.10.2012 года составляет  в текущих ценах 794 517 тыс. руб.

- МБОУ СОШ № 20 (столовая)

В целях создания безопасных условий для организации питания обучающихся МБОУ СОШ №20 согласно проектной мощности и действующим нормативным документами предложено строительство столовой на территории школы. В настоящее время в МБОУ СОШ № 20 выявлено несоответствие существующего пищеблока и столовой требованиям СанПин 2.4.5.2409-08;                                                                                                                        Кроме того с 01.09.2013 произошло увеличение численности обучающихся второй, третьей ступеней обучения.

В проекте бюджета предусмотрены средства для строительства здания столовой с привлечением частного инвестора.

- МБОУ СОШ № 10 (пристрой)

По проекту планируется осуществить пристрой блока начальной школы к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов. Обучение школьников во вторую смену в 2013 году возросло до 33% (2010 г. – 24%). К 2015 году их число увеличится и составит 36% от общего числа обучающихся, к 2020 году – 50%;

- рост общей численности обучающихся к 2020 году возрастет до 51501 чел. (в среднем на 1,5 – 2 тыс. чел в год);

- использование площади общеобразовательного учреждения №10 во вторую смену с превышением региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры (1,8 - показатель занятости ОУ).

В пристроенном здании общеобразовательного учреждения №10 с углубленным изучением отдельных предметов, возможно будет организовать обучение 300 детей (12 классов) ступени начального общего образования и решить проблему доступности для обучающихся 1-х – 4-х классов.

В проекте бюджета предусмотрены средства для строительства пристроя к существующему зданию с привлечением частного инвестора. Ориентировочный срок завершения работ в 2015 году, возмещение затрат за выполненные работы в 2015-2016 годах.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014-2016 годы

- Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС

В бюджете на 2013 год предусмотрены средства для исполнения обязательств по муниципальному контракту от 20.06.2012 №30 ПИР-12. Финансирование для осуществления строительства в бюджете на 2013-2015 годы по объекту не предусмотрено. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы и заключение проверки достоверности стоимости строительства.

Отбор заявок органов местного самоуправления городских округов, для включения объектов строительства в государственную программу ХМАО-Югры, с условием наличия объектов незавершенных строительством с высокой степенью готовности - не менее 70 %. Согласно доведенных объемов финансовой помощи за счет окружного бюджета, средства на выполнение строительно-монтажных работ в 2014-2016 годах не предусмотрены. Средства местного бюджета также отсутствуют.

- Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС

В 2013 году проведен конкурс на право заключения инвестиционного договора на создание объекта «Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС». Одним из участников подана жалоба в УФАС ХМАО-Югры. УФАС ХМАО-Югры выдано предписание об устранении нарушений федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Департаментом архитектуры и градостроительство данное решение обжаловано решение Арбитражного суда от 28.08.2013 г. УФАС по ХМАО-Югре подана апелляционная жалоба №05-04/ВН-4685 от 24.09.2013.

Согласно условий конкурса срок выполнения работ с момента подписания договора до 01.07.14. Учитывая возможные сроки выполнения работ средства на возмещение затрат по созданию объекта предложены в проекте бюджета на 2015 год.

- Спортивное ядро в микрорайоне 35 А (3 пусковой комплекс)

В 2013 году проведен конкурс на право заключения инвестиционного договора по созданию объекта. Срок завершения работ по условиям договора 31 октября 2013 года, возмещение затрат по созданию объекта в 2013-2014 годах. В 2014 году предусмотрены средства для возмещения затрат по созданию объекта (оставшаяся сумма) согласно условий инвестиционного контракта.

- Спортивный центр с универсальным игровым залом №6

В 2015 году планируется строительство быстровозводимого спортивного комплекса на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 по улице Островского, дом 1а.

Цель проекта:

- создание условий для реализации 3-го часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН;

- создание современных условий для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта к формированию физической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- повышение пропускной способности спортивных площадей общеобразовательного учреждения;

- удовлетворение потребности учреждений дополнительного образования спортивной направленности в спортивных площадях;

- предоставление школьникам возможности заниматься спортивной деятельностью в непосредственной близости от места проживания и обучения;

- увеличение двигательной активности школьников города вне зависимости от климатических условий;

- создание условий для увеличения доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами спортивно-оздоровительной направленности от общей численности детей города, во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2012 года №2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 №45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Распоряжения Администрации города от 07.06.2013 №1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»;

- создание условий для развития молодых талантов в спортивно-оздоровительном и спортивно-техническом направлениях дополнительного образования на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- создание условий для увеличения численности детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, занятых в системе дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности.

Строительство планируется осуществить за счет привлечения частного инвестора, с последующим возмещением затрат на создание объекта. Расчет за выполненные работы в проекте бюджета запланированы в 2016 году.

- Спортивный центр с универсальным игровым залом №5

В 2015 году планируется строительство быстровозводимого спортивного комплекса на  базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26, улица Бахилова, дом 5.

Цель проекта:

- создание условий для реализации 3-го часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН;

- создание современных условий для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта к формированию физической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- повышение пропускной способности спортивных площадей общеобразовательного учреждения;

- удовлетворение потребности учреждений дополнительного образования спортивной направленности в спортивных площадях;

- предоставление школьникам возможности заниматься спортивной деятельностью в непосредственной близости от места проживания и обучения;

- увеличение двигательной активности школьников города вне зависимости от климатических условий;

- создание условий для увеличения доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами спортивно-оздоровительной направленности от общей численности детей города, во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2012 года №2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 №45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Распоряжения Администрации города от 07.06.2013 №1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»;

- создание условий для развития молодых талантов в спортивно-оздоровительном и спортивно-техническом направлениях дополнительного образования на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- создание условий для увеличения численности детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, занятых в системе дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности.

Строительство планируется осуществить за счет привлечения частного инвестора, с последующим возмещением затрат на создание объекта. Расчет за выполненные работы в проекте бюджета запланированы в 2016 году.

Муниципальная  программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы»

- МУЗ «Клиническая городская поликлиника №1» Ожоговый корпус

Работы по капитальному ремонту начаты в 2012 году на основании муниципального контракта № 13/2012 от 15.09.2012. По условиям контракта срок завершения работ по ремонту объекта 30 июня 2014 года. В бюджете на 2014 год предусмотрены средства местного бюджета для завершения работ на объекте.

- МБУЗ «Городская поликлиника №4»

Аукцион на выполнение капитального ремонта объявлен в 2013 году на выполнение работ по демонтажу балконов, устройству фасада и благоустройству территории. Срок завершения работ по условиям аукциона - 2014 год. На 2014 год предусмотрены средства для завершения капитального ремонта объекта.

- Поликлиника на 1000 посещений в смену в микрорайоне 27

Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ в 2013 году объявлен. Срок выполнения работ 2013-2015. Средства предусмотрены в 2015 году в полном объеме. Финансирование строительно-монтажных работ в проекте бюджета не предусмотрено.

Муниципальная  целевая программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годы»

- Инженерные сети поселок Снежный

- В 2014 году предусмотрены средства на завершение работ по строительство инженерных сетей в поселке Снежный. Строительство сетей водоснабжения – 1,6 км и переустройства части сетей газоснабжения – 0,7 км в поселке Снежном предусматривается для инженерного обеспечения 29 земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство через процедуру аукциона, для льготной категории граждан – 19 участков (зоны С-40, С-41). Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 15 279 кв. метров.

- «Инженерные сети в поселке Снежный» (кварталы С46, С47)

- Для ресурсоснабжения 6-ти земельных участков, проданных через процедуру торгов-аукционов (квартал 47)  под жилищное строительство, и планируемых к выделению в поселке 7-ми земельных участков для льготной категории граждан и их формированием   на аукцион (квартал 46) необходимо строительство 0,9 км сетей водоснабжения и 0,45 сетей газоснабжения. Электроснабжение земельных участков будет осуществляться в рамках технологического подключения. Площадь подготовленных земельных участков для строительства объектов жилья и социально-культурного назначения составляет 10 454,05 кв. метра.

- «Застройка микрорайона 48. Инженерные сети».

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры необходимо             для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых           домов и 38 многоквартирных жилых домов. Протяженность инженерных сетей будут определена в рамках проекта планировки и в последствии откорректированы. Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 10 454 кв. метра. В 2014 году предусмотрены средства для завершения проектно-изыскательских работ. Средства на выполнение строительно-монтажных работ не предусмотрены.

- «Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1»

В 2013 году планируется начать и завершить в 2014 году работы по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры поселка Кедровый - 1. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой поселка Кедровый - 1 позволит обеспечить подготовку  108 земельных участков предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, общая жилая площадь которых ориентировочно  составит  от 10800 м2  и  обеспечить жильем 432 человека.

В рамках проекта предполагается проектирование и строительство сетей теплоснабжения, электроснабжения протяженностью, 2 трансформаторных подстанций -10/04 кВ; сетей водоснабжения, улиц протяженностью 3,81 км. Средства на выполнение СМР отсутствуют в проекте бюджета на 2014-2016 годы.

- «Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный»

В 2013 году планируется начать и завершить в 2014 году работы по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры поселка Лунный. Законченная строительством инженерная и транспортная инфраструктура      поселка позволит обеспечить подготовку 89 земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, общая жилая площадь которых ориентировочно составит от 8 900 кв. метров, и обеспечить жильем 356 человек. Средства на выполнение СМР отсутствуют в проекте бюджета на 2014-2016 годы.

- Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул.Университетская в городе Сургуте.

В 2011-2013 году велась работа по разработке проектно-сметной документации для строительства улицы Маяковского. Проектно-сметная документация разработана, направлена на государственную экспертизу.

На период 2014-2016 годы в проекте бюджета предложено финансирование строительно-монтажных работ. В 2016 году планируется ввод 502 метров автомобильной дороги с магистральными инженерными сетями в составе дороги.

Муниципальная  целевая программа «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы», в том числе:

- Здания общественных организаций города

Сургутские общественные организации инвалидов расположены в помещениях муниципальной собственности, не обеспеченных условиями для доступа людей с ограниченными возможностями. В 2013 году проводится конкурс на привлечения инвестора по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по всем общественным организациям. Срок выполнения работ до 2015 года, возмещение затрат в ходе реализации проекта.

- Общеобразовательные учреждения

В 2014-2015 годах планируется выполнить работы по созданию условий для доступа людей с ограниченными возможностями в МБОУ СОШ №27, №18, №32 и НШДС №39.

- Учреждения культуры

С 2013 года планируется начать и завершить в 2014 году работы по созданию условий для доступа людей с ограниченными возможностями в МБУК «Галерея современного искусства «СТЕРХ», в 2-х молодежно - подростковых клубах. В 2014 году будут начаты работы на объектах  МБУК «Сургутский краеведческий музей», МБОУ ДОД «Детская школа искусств им.Г.Кукуевицкого», МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», МБУК «Центральная библиотечная система. Центральная городская библиотека».

- Учреждения спорта

В 2014 году будут начаты работы по проектированию на объектах МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», МБОУ СДЮСШОР «Аверс».

- Здание администрации города ул.Энгельса,8

Проектно-изыскательские работы планируется завершить в 2013 году, выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2014-2015 годах.

Таким образом, в период с 2014 по 2016 годы планируется завершить работы по строительству и ввести в эксплуатацию 22 объекта социального значения, а именно «Поликлиника на 700 п/см в микрорайоне 37», «Общественный центр в п.Снежный»,  «МУЗ Клиническая городская больница № 1 «Ожоговый корпус»», «Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС», «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1 в микрорайоне 31», «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5, №6» «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров», 14 объектов общего и дошкольного образования.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2016 годы»

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков.. На период 2014-2016 годы планируется подготовить 880 градостроительных планов, сформировать 174 земельных участка. В 2014-2016 годы будет продолжена работа по осуществлению деятельности в сфере градостроительного регулирования, так в 2014-2016 годах планируется выдать 1230 разрешений, выдать 444  разрешения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, обработать 4770  документа о согласовании переустройства и (или) планировки жилого помещения.

В целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения департаментом архитектуры и градостроительства запланированы мероприятия  по  декоративно-художественному и праздничному оформлению города. Показатели характеризующие уровень достижения задач в рамках данной цели подробно изложены в муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2016 годы».

Раздел IV. Сводная информация об объемах бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности

Таким образом, объем доведенных ассигнований за счет средств местного бюджета по департаменту архитектуры и градостроительства распределен  следующим образом:

| Вид расходов | 2013 год (в тыс.руб.) на 01.01.2013 | 2014 год (в тыс.руб.) | 2015 год (в тыс.руб.) | 2016 год (в тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 1 227 256 | 742 395 | 864 936 | 1 243 880 |
| Капитальное строительство | 719 622 | 405 019 | 510 669 | 975 229 |
| Капитальный ремонт | 228 954 | 72 738 | 71 429 | 17 479 |
| Текущие расходы без содержания аппарата ДАиГ | 94 179 | 77 219 | 96 534 | 64 792 |
| Содержание ДАиГ | 96 796 | 98 732 | 98 676 | 98 828 |
| Содержание МКУ «УКС» | 87 705 | 88 687 | 87 628 | 87 552 |

Объем субсидий на строительство объектов муниципальной собственности доведен в рамках следующих программ (программы срок действия которых истекает 31.12.2013 приведены в сопоставимых государственных программах со сроком действия с 01.01.2014):

(тыс.руб.)

| № п.п. | Название | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов | 453 815,0 | 1 258 078 | 1 387 928 | 623 426 |
| 1 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка Ханты-мансийского автономного округа-Югры» на 2014-2020 годы | 0,0 | 21 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений подпрограммы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» государственной программы «Развитие здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2014-2020 годы | 305 139,0 | 376 637,0 | 314 801.0 | 0.0 |
| 3 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | 0,0 | 107 000,0 | 443 800,0 | 150 900,0 |
| 4 | Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2014-2020 годы» | 0,0 | 138 297,0 | 58109,0 | 0,0 |
| 5 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах» | 0,0 | 165 645,1 | 98690,0 | 0,0 |
| 6 | Субсидии на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» | 148 676,0 | 448 918,6 | 472 527,5 | 472 525,9 |

Переходящий остаток субсидий на 01.01.2013 года составил 866243,6 тыс.рублей по программе «Содействие развития жилищного строительства», 112151 тыс. рублей по программе «Современное здравоохранение Югры на 2011-2015 годы», 99537 тыс.рублей по программе «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2015 годы», 35088 тыс.рублей по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса в ХМАО-Югре», прочие жилищные программы 31857 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2013 года освоено остатков субсидий на 01.01.2013 года 327 016 тыс. рублей.

Распределение ассигнований и показателей результатов деятельности по целевым программам представлено в приложении к настоящему докладу.

При распределении расходов бюджета города на 2014-2016 годы были учтены, во-первых, средства на исполнение действующих обязательств по муниципальным контрактам, во-вторых, на обеспечение доли софинансирования за счет местного бюджета, по объектам, финансируемым в рамках государственных программ.

Строительство объектов муниципальной собственности осуществляется в основном в ракам государственных программ.  По условиям выделения субсидий, в рамках окружных целевых программ, органы местного самоуправления должны принять обязательное участие в софинансировании расходов в размере от 5% до 10 % объемов расходов на год. В связи с эти в бюджете на 2014-2016 годы предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета, как доля софинансирования расходов на строительство по объектам в 2014  году - 111 850 тыс. рублей.

Проблемы, выявленные в ходе формирования бюджета на 2014-2016 годы по департаменту архитектуры и градостроительства:

- В перечне объектов планируемых к строительству есть объекты:

- по которым завершены  проектно-изыскательские работы в 2013 году и ранее, но отсутствуют средства на выполнение строительно-монтажных работ в 2014-2016 годах, общая потребность средств на выполнение СМР составляет 1449959 тыс. рублей, по следующим объектам:  Сургутский государственный городской архив, Детская школа искусств в микрорайонах ПИКС, Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г.Сургута. 2 пусковой комплекс, Магистральная улица 1 В;

-  по которым будут завершены проектно-изыскательские работы в 2014 году, но отсутствуют средства на выполнение строительно-монтажных работ в 2015-2016 годах. Общая потребность средств на выполнение СМР составляет 3453152 тыс. рублей по следующим объектам:  Станция юных натуралистов,  улица Киртбая, улица 5 «З», Застройка микрорайона 48, автомобильная дорога к новому кладбищу, инженерные сети и проезды п. Кедровый, п.Лунный.

- Отсутствие в достаточном объеме средств на развитие застроенных и застраиваемых территорий города, в том числе на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Заместитель директора департамента

архитектуры и градостроительства                                                    В.Н. Потоцкий