ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8981 от 13.12.2013

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвер-ждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями     от 20.11.2013 № 8435), распоряжением Администрации города от 30.08.2013    № 3094 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 13.11.2013      № 3951):

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-ликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении       и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год                 и плановый период 2015 – 2016 годов.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить        на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от_________№________

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация направления деятельности, связанного                                    с организацией перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города                    от 04.02.2013 № 596 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства», при этом направления деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту                            и ремонту дорожно-уличной сети формировались в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города                 от 17.01.2011 № 106 «О долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы».

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии                             с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159                                    «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования                        и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»,                        на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распо-ряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», содержащего перечень правовых оснований для               ее формирования и 2 подпрограммы:

-  «Дорожное хозяйство»;

- «Автомобильный транспорт».

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом          и высоким уровнем доходов населения. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увеличение количества и качества дорог привело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья        в объеме ориентировочно 2 600 тыс. кв. метров. Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет        об освоении новых территорий (микрорайоны 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 51, пойма реки Оби), не обеспеченных инже-нерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц,                   в том числе отсутствие освещенности улиц, перегруженность улично-дорожной сети;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсут-ствием наружного освещения на автодорогах;

- отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.

Одной из целей муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устой-чивого социально-экономического развития города.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в перспективе обес-печить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в суще-ствующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых.

Кроме того, в рамках муниципальной работы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог» осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром», открытого акционерного общества «ГРЭС-1»), автодороги регионального (межмуниципального) значения.

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повы-шенным затратам на их ремонт и содержание. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог наряду    с дополнительными издержками на транспорте в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необ-ходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города            в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капи-тальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.       В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения сани-тарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выпол-нять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

Увеличение показателей, представленных в таблице 1, обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых     в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии          с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передача в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).

В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, авто-павильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся         в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорож-ного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.

78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в сели-тебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства, и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

Городской общественный пассажирский транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, ежедневную транспортную подвижность населения и является важнейшим инструментом для обеспечения всеобщей доступности мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха горожан.

Надежная и эффективная работа общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности города.

Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспорт-ного обслуживания, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования, равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортного обслуживания, разработка оптимальной маршрутной сети с указанием необходимого количества транспортных средств, а также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.

В настоящее время при существующей улично-дорожной сети пешеходная доступность транспортных линий (расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии городского пассажирского транспорта (далее – ГПТ), которое согласно требованиям СНиП не должно превышать 500 м) обеспечена. Но существует необходимость с учетом строительства улицы Университетской обеспечения пешеходной доступности для жителей микрорайона 20А.

В пределах городской черты общественный пассажирский транспорт представлен маршрутными автобусами (транспортные средства категории «М3») и маршрутными такси (транспортные средства категории «М2»).

Городская маршрутная сеть включает в себя 52 регулярных маршрута,        в том числе:

- 22 постоянных автобусных маршрута (в том числе 1 без предоставления субсидии из городского бюджета);

- 13 сезонных автобусных маршрутов (обслуживаемых с 01 мая                  до 15 октября).

- 17 в режиме маршрутного такси.

Допуск перевозчиков на городскую маршрутную сеть осуществляется        на конкурсной основе. По итогам конкурсов перевозка пассажиров транспортом общего пользования на территории города осуществляется           11 автотранспортными предприятиями различных форм собственности.

Ежедневно (в час «пик») на городскую маршрутную сеть выходит            348 единиц подвижного состава, в том числе:

- 160 автобусов категории «М3»;

- 188 автобусов  категории «М2».

Во исполнение действующего законодательства предприятиями обору-довано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.

Сегмент городских пассажирских перевозок требует принятия повышенных мер безопасности в связи с возможностью возникновения угрозы терроризма. Совершенствование скоординированной системы управления          и контроля за движением ГПТ с использованием ГЛОНАСС способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности     и сохранности жизни и здоровья людей.

По итогам 2012 года пассажирооборот ГПТ составил 110,6 млн. пассажиро-километров, годовой объем перевозок пассажиров – 29,9 млн. пассажиров.

Основными проблемами организации выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

- превышение расходов транспортных предприятий над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в транспорте общего пользования, в связи с государственным регулированием тарифов. Субсидия     на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки,         а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых маршрутах в границах городского округа;

- потребность в постоянном обновлении и замене информации на суще-ствующих остановочных пунктах, а также оборудование информационными указателями новых остановочных пунктов. Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе информированностью населения на оста-новочных пунктах о работе общественного транспорта. Отсутствие указателей, а также устаревшая (недостоверная) информация, размещенная на указателях, приводит к снижению привлекательности общественного транспорта для насе-ления города;

- высокий износ автобусного парка, неполная приспособленность подвижного состава к нуждам маломобильных категорий населения.

Средний износ автобусов, используемых на социально значимых маршрутах, составляет 70% , что не соответствует степени износа автобусов, определенной в соответствии с действующими нормами амортизации. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пасса-жиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возмож-ности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения         в перевозках по социально значимым маршрутам.

Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пасса-жирского транспорта возможно только при наличии подвижного состава, отве-чающего всем нормативным требованиям, с минимальным воздействием         на окружающую среду.

Динамика изменения целевых показателей

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность введенных в эксплу-атацию автомобильных дорог и улиц | км | 1,165 | - | 1,164 |
| 2 | Протяженность введенных в эксплу-атацию автомобильных дорог и улиц в соот-ветствии с планиро-вочными параметрами улиц принятой категории | км | - | - | - |
| 3 | Протяженность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения | км | - | - | - |
| 4 | Протяженность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов | км | - | - | - |
| 5 | Протяженность линий уличного освещения, соответствующих требо-ваниям по обеспечению безопасности дорожного движения | км | 5,6 | 6,55 | 3,4 |
| 6 | Площадь отремон-тированных автомо-бильных дорог в соот-ветствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 170,29 | 220,8 | 354,5 |
| 7 | Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспе-ченных комплексным содержанием в соот-ветствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 3 730,21 | 4 093,88 | 4 189,89 |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» |  |  |  |  |  |
| 8 | Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом | % | 1,0 | 4,1 | 4,0 |
| 9 | Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указа-телями, от общего коли-чества остановочных пунктов | % | - | - | 100 |
| 10 | Количество приобре-тенных маршрутных автобусов категории «МЗ» | единиц | - | - | 30 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы – развитие транспортной системы города |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |
| Цель подпрограммы – развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |  |
| Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомо-бильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды | длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 – 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выпол-няются от 2 до 4 лет, при недоста-точном уровне финансирования не позволяет в течение 3-летнего бюджетного планирования выстроить порядок как финан-сирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения. Разработка проектно-сметной документации в 2014, 2017 – 2019 годах позволит планировать мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения для развития улично-дорожной сети города в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании |
| Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог | выкуп и снос объектов недвижи-мости, расположенных в границах строительства, реконструкции дорог, улиц, в 2017 – 2019 годах позволит освободить земельные участки для реализации мероприятий |
| Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц | реализация мероприятий позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транс-портную ситуацию в городе как в существующих микро-районах города, так и во вновь застраиваемых, увеличить пропускную способность авто-мобильных дорог и улиц путем ввода в эксплуатацию 23,89 км автомобильных дорог к 2020 году |
| Задача 4. Строительство линий уличного освещения | решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечить наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огородни-ческие товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС) |
| Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов | решение задачи в 2018 – 2020 годах позволит обеспечить условия для достижения цели муниципальной программы |
| Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц | решение задачи в 2017 году позволит обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслу-живания населения, предприятий, учреждений и организаций города, доведение магистральной сети города, ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей |

| Цель подпрограммы – обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безо-пасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |  |
| --- | --- |
| Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы путем своевременного выполнения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, приведения их в нормативное состояние позволит обеспечить достижение цели муниципальной программы |
| Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения | решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать безопасность движения авто-транспорта и пешеходов, а также зрительную ориентацию в пространстве улиц и дорог, их внешний облик в темное время суток |
| Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требова-ниями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы по обеспечению комплексного содержания дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию позволит обеспечить безопасность дорожного движения, сохранение санитарного облика города. Указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами, путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог, средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопа-водковых мероприятий и т.д. в границах красных линий улиц |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» |  |
| Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта |  |
| Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом | основными принципами органи-зации транспортного обслужи-вания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, в том числе для малообеспеченного населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, соче-тание государственного регули-рования тарифов перевозки пасса-жиров и свободного развития рынка услуг на основе планиро-вания и экономического стиму-лирования. Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать надежность и безопасность пере-возки, а также ценовую доступ-ность услуг транспорта на маршрутах, обслуживаемых транспортными средствами категории М3 в границах городского округа |

| Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров | оборудование маршрутными указателями 100% остановочных пунктов в течение срока реализации программы путем постоянного обновления и замены информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудования информационными указателями остановочных пунктов, расположенных на вновь введенных в эксплуатацию автомобильных дорогах, позволит достичь цели программы |
| --- | --- |
| Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта | обеспечение безопасности, комфортности и доступности поездок возможно только при использовании на маршрутах подвижного состава новых типов, отвечающего всем нормативным требованиям. Приобретение транспортных средств категории М3 в 2014, 2018 – 2020 годах позволит обеспечить достижение цели муниципальной программы |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы  представлены  в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

5.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих               в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществля-ется с применением единого подхода.

5.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.

Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадми-нистратора по разработке и реализации муниципальной программы.

5.3. Администратор муниципальной программы – департамент городского хозяйства Администрации города – несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов          об исполнении муниципальной программы.

В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муници-пальным образованием и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии    с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-нального комплекса».

5.5. Соадминистраторами муниципальной программы являются:

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города     в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости;

- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в части приобретения транспортных средств категории МЗ.

Соадминистраторы каждый в своей части несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации муниципальной программы;

- - своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов           об исполнении муниципальной программы.

Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муници-пальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют админи-стратору годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

5.4. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администратор в части:

- формирования отчета об исполнении программы как по годам ее реали-зации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроля за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроля за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроля за качеством реализуемых программных мероприятий.

5.5. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом,                по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013           № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2016 годы»

| Наименование | Источники финансирования |  | Объем финансирования (всего, руб.) |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (ДГХ администратор, ДАиГ,ДИиЗО соадминистраторы) |  |  |  | Наименование показателя, ед.измер. |  |  | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 г од | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| Комплексная цель подпрограммы: Развитие транспортной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,82 |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 1,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 21,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  | 413 |  |  | 460 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |  |  | 108,09 |  |  |  | 51,45 |  |  |  | 109,94 |  |  |  | 334,91 |  |  |  | 364,03 |  |  |  |  | 364,03 |  |  | 385,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  | протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  | площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |  |  | 4 321,27 |  |  |  | 4 342,97 |  |  |  | 4 364,67 |  |  |  | 4 386,37 |  |  |  | 4 408,07 |  |  |  |  | 4 429,77 |  |  | 4 451,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  | доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИиЗО |  |  |  | количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,82 |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 1,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 21,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  | 413 |  |  | 460 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» |  | всего, в том числе: |  | 4 376 000 |  | 4 376 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 376 000 |  | 4 376 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» |  | Всего, в том числе: |  | 5 620 949 |  | 5 620 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 620 949 |  | 5 620 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" |  | Всего, в том числе: |  | 3 124 616 |  | 3 124 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3 124 616 |  | 3 124 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту " Автомобильная дорога к новому кладбищу" |  | Всего, в том числе: |  | 3 545 129 |  | 3 545 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3 545 129 |  | 3 545 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 1"В" от ул.Маяковского до ул.30 лет Победы" |  | Всего, в том числе: |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Проспект Пролетарский от ул.30 лет Победы до ул.Геологической. Реконструкция." | Всего, в том числе: |  | 21 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 21 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул.Крылова в микрорайоне 41. Реконструкция." | Всего, в том числе: |  | 7 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 7 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены)" | Всего, в том числе: |  | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  | 846 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги в п. Лесной" | Всего, в том числе: |  | 954 100 |  |  |  |  |  |  |  | 954 100 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 954 100 |  |  |  |  |  |  |  | 954 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Базовая" | Всего, в том числе: |  | 817 000 |  |  |  |  |  |  |  | 817 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 817 000 |  |  |  |  |  |  |  | 817 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Инженерная" | Всего, в том числе: |  | 319 600 |  |  |  |  |  |  |  | 319 600 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 319 600 |  |  |  |  |  |  |  | 319 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Терешковой" | Всего, в том числе: |  | 211 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 500 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 211 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Западная" | Всего, в том числе: |  | 1 771 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 771 900 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 771 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 771 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Автомобилистов" | Всего, в том числе: |  | 366 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 600 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 366 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения Бульвар Писателей" | Всего, в том числе: |  | 517 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 000 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 517 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.15. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)" | Всего, в том числе: |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 400 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Мероприятие 1.16. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Комплектовочная (от ул.Технологическая до ул. Монтажная)" | Всего, в том числе: |  | 230 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 300 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 230 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Мероприятие 1.17. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Монтажная" | Всего, в том числе: |  | 441 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 800 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 441 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Мероприятие 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Буровая" | Всего, в том числе: |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 400 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Мероприятие 1.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Промышленная" | Всего, в том числе: |  | 164 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 500 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 164 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Мероприятие 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Трубная" | Всего, в том числе: |  | 286 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 700 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 286 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Мероприятие 1.21. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище" | Всего, в том числе: |  | 549 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 900 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 549 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.22. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на КОС" | Всего, в том числе: |  | 676 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 800 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 676 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Мероприятие 1.23. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Технологическая" | Всего, в том числе: |  | 1 259 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259 600 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 259 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Мероприятие 1.24. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул.Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до" | Всего, в том числе: |  | 206 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 800 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 206 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Мероприятие 1.25. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"" | Всего, в том числе: |  | 2 758 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 758 900 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 758 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 758 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. | Мероприятие 1.26. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"" | Всего, в том числе: |  | 1 551 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551 000 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 551 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Мероприятие 1.27. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Прибрежный"" | Всего, в том числе: |  | 968 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 200 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 968 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. | Мероприятие 1.28. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" | Всего, в том числе: |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. | Мероприятие 1.29. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 24" | Всего, в том числе: |  | 3 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 100 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. | Мероприятие 1.30. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 20"А" | Всего, в том числе: |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. | Мероприятие 1.31. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)" | Всего, в том числе: |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32. | Мероприятие 1.32. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)" | Всего, в том числе: |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33. | Мероприятие 1.33. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 39"З" от ул.5"З" до ул.Контейнерной" | Всего, в том числе: |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34. | Мероприятие 1.34. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.Киртбая" | Всего, в том числе: |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35. | Мероприятие 1.35. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3"З" от ул.Киртбая до 4"З"" | Всего, в том числе: |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36. | Мероприятие 1.36. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3 ЮР от ул.16 ЮР до 1"З"" | Всего, в том числе: |  | 18 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 8 800 000 |  | ДАиГ |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 18 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 8 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 1 | Всего, в том числе: |  | 124 059 694 |  | 16 666 694 |  |  |  |  |  | 61 436 700 | 27 150 000 |  | 18 806 300 |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 124 059 694 |  | 16 666 694 |  |  |  |  |  | 61 436 700 | 27 150 000 |  | 18 806 300 |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | Всего, в том числе: |  | 889 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  | 389 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 36 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 889 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  | 389 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 2. | Всего, в том числе: |  | 889 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  | 389 000 000 |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 889 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  | 389 000 000 |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1: Выполнение работ по строительству объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" | Всего, в том числе: |  | 1 544 158 870 |  |  | 472 545 900 | 497 397 370 |  | 497 395 690 |  | 74 921 600 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1 393 972 000 |  |  | 448 918 600 | 472 527 500 |  | 472 525 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 150 186 870 |  |  | 23 627 300 | 24 869 870 |  | 24 869 790 |  | 74 921 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул.Университетская в г. Сургуте" | Всего, в том числе: |  | 140 805 000 |  |  |  |  |  | 140 805 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 140 805 000 |  |  |  |  |  | 140 805 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З"" | Всего, в том числе: |  | 291 645 950 |  |  |  |  |  |  |  | 291 645 950 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 291 645 950 |  |  |  |  |  |  |  | 291 645 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 3.4: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 39"З" от ул.5"З" до ул.Контейнерной" | Всего, в том числе: |  | 407 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 000 000 |  | 200 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 407 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 000 000 |  | 200 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие 3.5: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" | Всего, в том числе: |  | 489 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 700 000 |  | 200 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 489 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 700 000 |  | 200 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие 3.6: Выполнение работ по строительству объекта "Автомобильная дорога к новому кладбищу" | Всего, в том числе: |  | 326 283 760 |  |  |  |  |  |  |  | 326 283 760 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 326 283 760 |  |  |  |  |  |  |  | 326 283 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Мероприятие 3.7: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.Киртбая" | Всего, в том числе: |  | 149 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 000 000 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 149 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Мероприятие 3.8: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3"З" от ул.Киртбая до 4"З" | Всего, в том числе: |  | 258 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 000 000 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 258 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Мероприятие 3.9: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3 ЮР от ул.16 ЮР до 1"З" | Всего, в том числе: |  | 607 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 700 000 | 300 000 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 607 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 700 000 | 300 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Мероприятие 3.10: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 1"В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы" | Всего, в том числе: |  | 388 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 388 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Мероприятие 3.11: Выполнение работ по строительству объекта "Проспект Пролетарский от ул.30 лет Победы до ул.Геологической. Реконструкция." | Всего, в том числе: |  | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 000 000 |  |  | ДАиГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 3. | Всего, в том числе: |  | 5 281 293 580 |  |  | 472 545 900 | 497 397 370 |  | 638 200 690 |  | 835 554 620 | 903 700 000 |  | 1 095 700 000 | 979 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1 393 972 000 |  |  | 448 918 600 | 472 527 500 |  | 472 525 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3 887 321 580 |  |  | 23 627 300 | 24 869 870 |  | 165 674 790 |  | 835 554 620 | 903 700 000 |  | 1 095 700 000 | 979 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 4. Строительство линий уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул.Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены) | Всего, в том числе: |  | 4 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 185 000 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной" | Всего, в том числе: |  | 4 719 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 719 750 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 719 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 719 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 4.3: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Базовая" | Всего, в том числе: |  | 4 045 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 045 500 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 045 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 045 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4.4: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Инженерная" | Всего, в том числе: |  | 1 581 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 000 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 581 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 4.5: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Терешковой" | Всего, в том числе: |  | 1 046 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 250,0 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 046 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 4.6: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Западная" | Всего, в том числе: |  | 8 765 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 765 250 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 8 765 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 765 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 4.7: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Автомобилистов" | Всего, в том числе: |  | 1 813 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813 500 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 813 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Мероприятие 4.8: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения Бульвар Писателей" | Всего, в том числе: |  | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 557 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Мероприятие 4.9: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул.Бахилова до пр.Ленина)" | Всего, в том числе: |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10. | Мероприятие 4.10: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул.Технологическая до ул.Монтажная)" | Всего, в том числе: |  | 2 139 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 250 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 139 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11. | Мероприятие 4.11: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Монтажная" | Всего, в том числе: |  | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12. | Мероприятие 4.12: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Буровая" | Всего, в том числе: |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13. | Мероприятие 4.13: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Промышленная" | Всего, в том числе: |  | 813 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 750 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 813 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14. | Мероприятие 4.14: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трубная" | Всего, в том числе: |  | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 250 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15. | Мероприятие 4.15: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище" | Всего, в том числе: |  | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720 250 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16. | Мероприятие 4.16: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на КОС" | Всего, в том числе: |  | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 348 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17. | Мероприятие 4.17: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Технологическая" | Всего, в том числе: |  | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 231 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18. | Мероприятие 4.18: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до)" | Всего, в том числе: |  | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.19. | Мероприятие 4.19: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"" | Всего, в том числе: |  | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 647 750 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.20. | Мероприятие 4.20: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"" | Всего, в том числе: |  | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 672 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.21. | Мероприятие 4.21: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги в СОТ "Прибрежный"" | Всего, в том числе: |  | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 789 500 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4. | Всего, в том числе: |  | 75 655 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 531 250 |  | 11 625 000 | 49 499 250 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 75 655 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 531 250 |  | 11 625 000 | 49 499 250 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 24" | Всего, в том числе: |  | 35 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000 |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 35 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" | Всего, в том числе: |  | 10 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 100 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 10 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Мероприятие 5.3: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 20"А" | Всего, в том числе: |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Мероприятие 5.4: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь) | Всего, в том числе: |  | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 900 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Мероприятие 5.5: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь) | Всего, в том числе: |  | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 100 000 |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 5. | Всего, в том числе: |  | 78 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000 |  | 23 100 000 | 20 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 78 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 000 |  | 23 100 000 | 20 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1: Выполнение работ по реконструкции объекта "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция" | Всего, в том числе: |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по отдельным мероприятиям Задачи 6. | Всего, в том числе: |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |  |  |  | 108,09 |  |  |  | 51,45 |  |  |  | 109,94 |  |  |  | 334,91 |  |  |  | 364,03 |  |  |  | 364,03 |  |  |  | 385,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |  |  |  | 4321,27 |  |  |  | 4342,97 |  |  |  | 4364,67 |  |  |  | 4386,37 |  |  |  | 4408,07 |  |  |  | 4429,77 |  |  |  | 4451,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 7.1. Ремонт автомобильных дорог | Всего, в том числе: |  | 2 587 963 662 |  |  | 206 744 847 | 159 495 769 |  | 231 723 046 |  | 460 000 000 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 530 000 000 |  |  | ДГХ |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |  |  |  | 108,09 |  |  |  | 51,45 |  |  |  | 109,94 |  |  |  | 334,91 |  |  |  | 364,03 |  |  |  | 364,03 |  |  |  | 385,88 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 587 963 662 |  |  | 206 744 847 | 159 495 769 |  | 231 723 046 |  | 460 000 000 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 530 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Задаче 7. | Всего, в том числе: |  | 2 587 963 662 |  |  | 206 744 847 | 159 495 769 |  | 231 723 046 |  | 460 000 000 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 530 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 2 587 963 662 |  |  | 206 744 847 | 159 495 769 |  | 231 723 046 |  | 460 000 000 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 530 000 000 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения | Всего, в том числе: |  | 39 862 347 |  |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  |  | ДГХ |  |  | Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 39 862 347 |  |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Задаче 8. | Всего, в том числе: |  | 39 862 347 |  |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 39 862 347 |  |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  | 5 694 621 | 5 694 621 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 6 575 212 606 |  |  | 832 316 880 | 820 905 593 |  | 820 905 593 |  | 910 115 980 | 982 925 260 |  | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 |  |  | ДГХ |  |  | Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |  |  |  | 4321,27 |  |  |  | 4342,97 |  |  |  | 4364,67 |  |  |  | 4386,37 |  |  |  | 4408,07 |  |  |  | 4429,77 |  |  |  | 4451,47 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 6 575 212 606 |  |  | 832 316 880 | 820 905 593 |  | 820 905 593 |  | 910 115 980 | 982 925 260 |  | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 9. | Всего, в том числе: |  | 6 575 212 606 |  |  | 832 316 880 | 820 905 593 |  | 820 905 593 |  | 910 115 980 | 982 925 260 |  | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 6 575 212 606 |  |  | 832 316 880 | 820 905 593 |  | 820 905 593 |  | 910 115 980 | 982 925 260 |  | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" | Всего, в том числе: |  | 6 736 275 774 |  |  | 1 533 968 942,00 | 1 483 493 353,00 |  | 1 696 523 950,00 |  | 2 810 968 921 | 2 719 001 131,00 |  | 3 105 485 201,00 | 2 730 677 891,00 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1 393 972 000,00 |  |  | 448 918 600,00 | 472 527 500,00 |  | 472 525 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 342 303 774 |  |  | 1 085 050 342 | 1 010 965 853 |  | 1 223 998 050 |  | 2 810 968 921 | 2 719 001 131 |  | 3 105 485 201 | 2 730 677 891 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  |  | Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИиЗО |  |  | Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 10.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) | Всего, в том числе: |  | 5 061 443 058 |  |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  | ДГХ |  |  | Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 061 443 058 |  |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Задаче 10 | Всего, в том числе: |  | 5 061 443 058 |  |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  | ДГХ |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 061 443 058 |  |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 11.1: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | Всего, в том числе: |  | 6 272 435 |  |  | 903 487 | 877 500 |  | 877 500 |  | 903 487 | 903 487 |  | 903 487 | 903 487 |  |  | ДГХ |  |  | Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 6 272 435 |  |  | 903 487 | 877 500 |  | 877 500 |  | 903 487 | 903 487 |  | 903 487 | 903 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Задаче 11 | Всего, в том числе: |  | 6 272 435 |  |  | 903 487 | 877 500 |  | 877 500 |  | 903 487 | 903 487 |  | 903 487 | 903 487 |  |  | ДГХ |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 6 272 435 |  |  | 903 487 | 877 500 |  | 877 500 |  | 903 487 | 903 487 |  | 903 487 | 903 487 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3 | Всего, в том числе: |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  | ДИиЗО |  |  | Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Задаче 12 | Всего, в том числе: |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  | ДИиЗО |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" | Всего, в том числе: |  | 5 238 167 675 |  |  | 765 318 581 | 723 940 794 |  | 723 940 794 |  | 723 966 781 | 766 657 803 |  | 766 999 331 | 767 343 591 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 238 167 675 |  |  | 765 318 581 | 723 940 794 |  | 723 940 794 |  | 723 966 781 | 766 657 803 |  | 766 999 331 | 767 343 591 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе: | Всего, в том числе: |  | 21 318 613 790 |  |  | 2 262 585 329 | 2 207 434 147 |  | 2 279 659 744 |  | 3 599 052 687 | 3 549 775 919 |  | 3 857 967 497 | 3 562 138 467 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1 393 972 000 |  |  | 448 918 600 | 472 527 500 |  | 472 525 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 19 924 641 790 |  |  | 1 813 666 729 | 1 734 906 647 |  | 1 807 133 844 |  | 3 599 052 687 | 3 549 775 919 |  | 3 857 967 497 | 3 562 138 467 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | Всего, в том числе: |  | 14 448 588 028 |  |  | 1 768 723 129 | 1 710 036 777 |  | 1 782 264 054 |  | 2 163 894 367 | 2 276 703 647 |  | 2 276 703 647 | 2 470 262 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 14 448 588 028 |  |  | 1 768 723 129 | 1 710 036 777 |  | 1 782 264 054 |  | 2 163 894 367 | 2 276 703 647 |  | 2 276 703 647 | 2 470 262 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: |  | 6 699 573 580 |  |  | 484 836 600 | 497 397 370 |  | 497 395 690 |  | 1 435 158 320 | 1 230 381 250 |  | 1 538 231 300 | 1 048 499 250 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1 393 972 000 |  |  | 448 918 600 | 472 527 500 |  | 472 525 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5 305 601 580 |  |  | 3 591 800 | 24 869 870 |  | 24 869 790 |  | 1 435 158 320 | 1 230 381 250 |  | 1 538 231 300 | 1 048 499 250 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Объем ассигнований соадминистратора – департамента имущественных и земельных отношений | Всего, в том числе: |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 170 452 182 |  |  | 41 351 800 |  |  |  |  |  | 42 691 022 |  | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортно системы

города Сургута на 2014 – 2020 годы»

| Наименование показателя результата реализации программы, единица измерения | Ответственный исполнитель (администратор или соадмини-стратор) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель муниципальной программы: Развитие транспортной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | ДАиГ |  |  | 14,50 | 3,00 | 3,82 | 0,78 | 1,79 | 23,89 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км | ДАиГ |  |  |  |  | 6,25 | 5,00 | 21,29 | 32,54 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м | ДАиГ |  |  |  |  | 785 | 413 | 460 | 1 658 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км | ДАиГ |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |
| Площадь отремонти-рованных автомо-бильных дорог, тыс. кв. м | ДГХ | 108,09 | 51,45 | 109,94 | 334,91 | 364,03 | 364,03 | 385,88 | 1 718,33 |
| Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капи-тальный ремонт, км | ДГХ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
| Площадь автомо-бильных дорог, искус-ственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соот-ветствии с требова-ниями к эксплуата-ционному состоянию, допустимому по условиям обеспе-чения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | ДГХ | 4 321,27 | 4 342,97 | 4 364,67 | 4 386,37 | 4 408,07 | 4 429,77 | 4 451,47 | 30 704,59 |
| Увеличение объема перевозок пассажиров городским пасса-жирским транспортом, % | ДГХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,00 |
| Доля остановочных пунктов, оборудо-ванных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество приобретенных маршрутных автобусов категории «М3», ед. | ДИиЗО | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 28,00 |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строи-тельства: автомо-бильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект | ДАиГ | 4 |  |  | 11 | 7 | 15 |  | 37 |
| Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект | ДАиГ |  |  |  | 30 | 36 | 10 |  | 76 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | ДАиГ |  |  | 14,50 | 3,00 | 3,82 | 0,78 | 1,79 | 23,89 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км | ДАиГ |  |  |  |  | 6,25 | 5,00 | 21,29 | 32,54 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м | ДАиГ |  |  |  |  | 785 | 413 | 460 | 1 658 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км | ДАиГ |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь отремонти-рованных автомо-бильных дорог, тыс. кв. м | ДГХ | 108,09 | 51,45 | 109,94 | 334,91 | 364,03 | 364,03 | 385,88 | 1 718,33 |
| Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капи-тальный ремонт, км | ДГХ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
| Площадь автомо-бильных дорог, искус-ственных сооружений обеспеченных комплексным содер-жанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допусти-мому по условиям обеспечения безопас-ности дорожного движения, тыс. кв. м | ДГХ | 4 321,27 | 4 342,97 | 4 364,67 | 4 386,37 | 4 408,07 | 4 429,77 | 4 451,47 | 4 451,47 |
| Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Цель подпрограммы – развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % | ДГХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Доля остановочных пунктов, оборудо-ванных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество приобре-тенных маршрутных автобусов категории «М3», ед. | ДИиЗО | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 28 |