ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8965 от 12.12.2013

Об утверждении муниципальной

программы «Улучшение жилищных

условий населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным                          и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», постановлением Администрации города                            от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений                              о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-ского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3952).

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при формировании бюджета           на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Муниципальная программа

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 улучшение жилищных условий населения города Сургута реализовывалось посредством:

- приобретения жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого, аварийного жилищного фонда в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города                               от 19.12.2012 № 9778 «О долгосрочной целевой программе «Стимулирование жилищного строительства на 2012 – 2014 годы»;

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 02.12.2011 № 449-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                 на 2011 – 2012 годы»;

- обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих                   в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы»,           утвержденной постановлением Администрации города от 05.05.2006 № 813 «Об утверждении проектов программ по реализации на территории города               приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье –            гражданам России» (с изменениями от 25.02.2013 № 1186);

- ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений            в рамках адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 12.02.2013 № 866 «Об утверждении адресной                  программы муниципального образования городского округа город Сургут            по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений                в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы» (с изменениями от 20.09.2013 № 6771);

- координации деятельности по развитию индивидуального жилищного строительства в поселках в рамках дополнительных мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями                  граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы», утвержденных распоряжением Администрации города           от 20.04.2011 № 954 «Об утверждении дополнительных мероприятий                             по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных                для проживания в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы».

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии                            с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным                            и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», постановлением Администрации города                            от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений                             о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями                       от 13.11.2013 № 3952), содержащего перечень правовых оснований для ее форми-рования и четыре подпрограммы:

- подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»;

- подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан                 из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы»;

- подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-вания строений»;

- подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства               в поселках».

Программа предусматривает софинансирование расходов из средств федерального бюджета, окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п.

Муниципальная программа содержит в себе приоритеты устойчивого            развития города и придерживается намеченной стратегии в указанный период времени, определяя их основные задачи, реализуемые органом местного самоуправления.

Предусмотренные программой мероприятия согласованы по целям             и задачам с приоритетным национальным проектом Российской Федерации «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

Программа разработана с учетом основных положений Концепции долго-срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года                     и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп.

Муниципальная программа включает перечень подпрограмм, разработка которых выполнена во исполнение Указа Президента Российской Федерации                   от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», поста-новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     от 30.05.2013 № 211-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах».

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» направлена на создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В муниципальной программе обозначены различные уровни решения задачи по обеспечению граждан жильем.

Улучшение жилищных условий – одна из острых проблем, она предполагает значительную нагрузку на бюджеты всех уровней, с одной стороны, и значительную неудовлетворенность со стороны граждан, с другой стороны, поскольку невозможность обеспечить всех качественным жильем вызывает социальное напряжение, в частности, среди граждан, проживающих                          в аварийном, ветхом или непригодном жилищном фонде.

Тем не менее, определенная и весьма небезуспешная работа в этом            направлении ведется, что позволяет обеспечить комфортным жильем тех,            кто формально не попадает в категорию «нуждающихся», но при этом               проживает в жилье, не отвечающем современным и санитарно-техническим требованиям.

1.1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания».

Подпрограмма имеет свою специфику, однако необходимо выделить              некоторые важные черты – в подпрограмме речь идет об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в ветхом, аварийном и непригодном              жилищном фонде.

Понятие «ветхое жилье» в законодательстве Российской Федерации                 не раскрывается. Вместе с тем, оно широко используется как в названии              различных федеральных программ «по регенерации кварталов ветхого                      и аварийного жилья», расселению граждан из ветхого и аварийного жилья,              так и упоминается в судебных актах. На сегодняшний день определение               понятия «ветхое состояние здания» содержится в Методическом пособии               по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004 (официально                не публиковалось).

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий                    по обследованию ветхого жилищного фонда в количестве 14 домов ежегодно             и расселению многоквартирных домов в количестве 600 жилых помещений              в 2014 году, 880 жилых помещений в 2015 году, 800 жилых помещений в 2016 – 2018 годах, 830 жилых помещений в 2019 году, что позволит в дальнейшем Администрации города принимать решения о сносе домов в целях улучшения жилищных условий граждан. Согласно данным органов государственной статистики, в общей площади жилищного фонда города 1,8% относится                    к ветхому и аварийному жилью, требующему расселения. Состояние жилищного фонда обусловлено высоким уровнем износа – более 60%. Около 1/4 конструктивов жилищного деревянного фонда с истекшим сроком эксплуатации, в результате чего признаны аварийными или непригодными            для проживания. Требуется проведение комплекса мероприятий по ликвидации ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда.

1.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан             из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы».

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом                   от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и направлена на ликвидацию к 01 января 2016 года  многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными. Решение вопросов по переселению граждан                           из аварийного жилищного фонда является приоритетом для автономного округа. Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих.

- В адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п утвержден перечень 11 многоквартирных  домов в городе Сургуте, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, жители которых будут переселены                   в случае удовлетворения заявки, поданной автономным округом в госуда-ственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – фонд) – на предоставление финансовой           поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также перечень аварийных многоквартирных домов, жители которых будут переселены за счет средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований.

1.3. Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-вания строений».

Проблема обеспечения населения жильем продолжает оставаться в числе первостепенных для города Сургута, как и для большинства регионов Российской Федерации.

Развитие города в 60 – 70-х годах шло с ориентировкой на нефте-добывающую отрасль, наблюдались опережающие темпы роста трудовых ресурсов относительно темпов строительства жилых домов, возникало стихийное строительство строений, приспособленных для проживания,                               на территориях, расположенных вблизи предприятий.

Существование данных строений связано со стремительным ростом строительства городов и вахтовых поселков в период интенсивного развития нефтегазовых месторождений на территории Западной Сибири. Установленные предприятиями для своих рабочих «вагончики», «балки» и т.п., образовывали целые поселки, так называемые «вагон-городки», «балочные массивы».               Использование таких строений планировалось как временное, однако, в связи          с быстрым ростом численности населения и большой потребностью в жилье, переселение граждан из временных строений производилось незначительно. Как правило, проживающие в них граждане состояли на учете для получения жилых помещений при данных предприятиях. В годы «перестройки» многие предприятия распались, бросив «балки», «вагончики», а очереди на жилье                ликвидировались.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о ликвидации и расселении приспособленных для проживания строений, расположенных в следующих             поселках:

- поселок Кедровый База ОРСа;

- поселок Звездный;

- поселок Кедровый-2;

- поселок СМП по улице Чернореченской;

- поселок Таежный по улице Железнодорожной и Тупиковой;

- поселок Юность по улице Линейной;

- поселок Рэб Флота;

- - строения, расположенные на территории линии охранной зоны ВЛ-110кВ в поселке Кедровый-1.

Большая часть строений в указанных поселках расположена на территориях, которые в соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении           Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»                       (с изменениями от 26.10.2013 № 406-V ДГ), расположены в следующих градостроительных зонах:

- зона объектов производственно-делового назначения;

- зона железнодорожного транспорта;

- зона речного транспорта;

- зона объектов производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой              застройки, связанных с обслуживанием данной зоны;

- коммунальная зона.

Жилая застройка в указанных зонах не предусмотрена.

Кроме этого, неблагоприятными факторами, влияющими на жизнь               и здоровье граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, являются:

- недостаточный воздухообмен, сопровождающийся затхлостью и сыростью воздуха, длительным сохранением запахов;

- отсутствие системы центральной канализации, что зачастую влечет слив стоков продуктов жизнедеятельности человека на прилегающую к строениям территорию;

- отсутствие системы горячего водоснабжения;

- необеспеченность достаточной продолжительности инсоляции в строениях;

- недостаточно развитые системы пожаротушения ввиду плотности                 застройки на некоторых территориях и затрудненность проездов пожарных машин;

- критическая изношенность систем холодного водоснабжения и тепло-снабжения, что влечет существенные затраты на их содержание и ремонт.

Ликвидация и расселение граждан из строений с указанными неблаго-приятными характеристиками, безусловно, является одной из острейших                            и первоочередных задач города, на решение которой направлена данная программа.

Комплексное и системное решение вопросов ликвидации и расселения граждан из указанных строений должно обеспечить кардинальное улучшение качества жизни граждан.

В реестре бесхозяйных жилых ветхих строений в городе Сургуте                       по состоянию на 01.01.2013 состоит 786 приспособленных для проживания строений общей площадью 35 630 кв. метров, в которых проживает 793 семьи,                   2602 человека, в том числе:

- численность граждан, вселенных до 01 января 1995 года – 1836;

- численность граждан, вселенных после 01 января 1995 года – 766.

68 приспособленных для проживания строений (8,6%) расположены                  на территориях, на которых повышены показатели санитарно-эпидемиоло-гической безопасности, концентрации химических и биологических веществ               в атмосферном воздухе и в почве; в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной структур и в санитарно-защитных зонах;                          на территориях, прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного другим объектам, создающим на высоте 1,8 метра от поверхности земли напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более                   50 мкТл, в водоохранных зонах.

1.4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках».

Программы по переселению граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда целиком и полностью зависят от финансирования – федерального,              окружного, местного. На территории города Сургута с 2010 года успешно            действует дополнительный механизм, не требующий бюджетных финансовых вложений, но позволяющий гражданам, проживающим в 11 поселках, в которых по условиям градостроительного зонирования разрешено малоэтажное строительство (Таежный, Дорожный, Лесной, Юность, МК-32, МО-94, Лунный,               Госснаб, Кедровый-1, Гидростроителей, ПСО-34), улучшить свои жилищные условия.

Передача гражданам в собственность одноквартирных строений – метод улучшения жилищных условий, при котором граждане самостоятельно выбирают площадь дома, который будет возведен, количество этажей (но не более 3-х), становятся полноправными собственниками вновь построенного                       или реконструированного дома и земельного участка. Земельный участок, находящийся в собственности, граждане также имеют право продать, обменять или подарить.

За период с 2010 года по настоящее время проведена большая работа,               157 семей стали собственниками строений, 110 земельных участков передано             в собственность гражданам. В настоящее время меньшее количество граждан обращаются в суд о признании права собственности, у данного механизма              начинается второй этап.

В поселках сформировано определенное число граждан, которые желают остаться в поселке и проживать в индивидуальном жилом доме. Задача муниципального образования – продолжить реформирование временных поселков, модернизировать инженерные сети, построить дороги и внутри-квартальные проезды, в зонах многоэтажной жилой застройки выставлять             на торги свободные земельные участки с целью вторичной застройки, свободные земельные участки под малоэтажную застройку передавать льготным категориям граждан в соответствии с постановлением Админист-рации города от 20.09.2011 № 6200 «Об утверждении порядка реализации прав граждан на бесплатное предоставление земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства на территории города Сургута».

Мероприятия по проектированию и строительству дорог, объектов инженерной инфраструктуры в поселках с 2014 года будут выполняться                      в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах». В рамках настоящей муниципальной программы будут выполняться мероприятия организационного характера.

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях | % | 3,2 | 13,7 | 2 |
| 2. Доля граждан, проживающих в приспо-собленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия от общего количества таких граждан | % | 5,1 | 4,9 | 2,6 |
| 3. Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов от общего количества таких домов | % | 9,2 | 14,7 | 6,8 |
| 4. Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года | ед. | 566 | 509 | 514 |
| 5. Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых поме-щениях, непригодных для проживания | кв. м | 142563,38 | 150374,6 | 159198,56 |
| 6. Доля площади ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещений, непригодных для проживания от общей площади жилых домов в городе | % | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 7. Доля жилых домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда от общего количества жилых домов в городе | % | 17,5 | 16 | 16,2 |
| 8. Количество семей, проживающих в домах, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года | ед. | 3325 | 3571 | 4631 |
| 9. Количество домов, включенных в список домов, подлежащих сносу в текущем году | ед. | 75 | 167 | 109 |
| 10. Количество семей, проживающих в домах, включенных в список домов, подлежащих сносу в текущем году, из них: | ед. | 528 | 968 | 688 |
| 11. Количество собственников, проживающих в домах, включенных в список домов, подлежащих сносу в текущем году | ед. | 67 | 145 | 162 |
| 12. Количество актов об оценке жилых помещений | ед. | 28 | 32 | 20 |
| 13. Количество собственников, получивших выплату выкупной цены за изымаемое жилое помещение | семей | 1 | 5 | 2 |
| 14. Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания | ед. | 107 | 491 | 93 |
| 15. Площадь приобретенных жилых поме-щений | кв. м | 3329 | 31864 | 34935 |
| 16. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам | семей | 107 | 491 | 93 |
| 17. Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания | ед. | 69 | 166 | 91 |
| 18. Количество снесенных домов и строений – всего, в том числе: | ед. | 52 | 75 | 35 |
| - за счет средств местного бюджета | ед. | 47 | 46 | 19 |
| - за счет иных источников | ед. | 5 | 29 | 16 |
| 19. Количество аварийных домов, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 5 | 0 |
| 20. Количество человек, расселяемых из аварийных домов, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 93 | 0 |
| 21. Общая площадь расселяемых жилых помещений в домах, включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 860,5 | 0 |
| 22. Количество приспособленных для проживания строений, расселенных в рамках реализации адресных программ по ликвидации и расселению приспо-собленных для проживания строений | ед. | 0 | 0 | 5 |
| 23. Количество человек, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации адресных программ по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений | чел. | 0 | 0 | 20 |
| 24. Общая площадь приспособленных для проживания строений, ликвидиро-ванных в рамках реализации адресных программ по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений | кв. м | 0 | 0 | 210,7 |
| 25. Количество одноквартирных строений, переданных в собственность гражданам | ед. | 57 | 47 | 7 |
| 26. Общая площадь одноквартирных строений, переданных в собственность гражданам | кв. м | 2576,4 | 2129,1 | 317,1 |
| 27. Количество земельных участков, переданных в собственность гражданам | ед. | 51 | 59 | 39 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

Таблица 2

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожи-вающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-ниях, непригодных для проживания» |  |
| Цель подпрограммы 1: улучшение условий проживания граждан, прожи-вающих в аварийных, ветхих домах и в жилых помещениях непригодных для проживания |  |
| Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан из ветхого (аварийного, непригод-ного) жилищного фонда | в рамках подпрограммы запланировано проведение мероприятий по обследо-ванию ветхого жилищного фонда и ликвидации домов, что позволит в дальнейшем Администрации города принимать решения о расселении и сносе многоквартирных домов для последующего расселения и улуч-шения жилищных условий граждан. В соответствии с запланированным и прогнозируемым объемом бюджетных ассигнований предусмотрено рассе- ление 600 – 880 семей в год, что позволит к концу 2019 года рассе-лить жителей ветхого, аварийного жилищного фонда. Мероприятия по сносу домов будут осуществлены в полном объеме к концу 2020 года |
| Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан и формирование маневренного жилищного фонда |  |
| Подпрограмма 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы» |  |
| Цель подпрограммы 2: улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, рост уровня жизни населения |  |
| Задача 2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоуст-роенные жилые помещения и ликвидация 11 аварийных домов | подпрограмма разработана в соответ-ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и направлена на ликвидацию к 01.01.2016 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными. Решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда явля-ется приоритетом для автономного округа. Адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п определен перечень 11 аварийных домов в городе Сургуте, подлежащих расселению и сносу |
| Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-вания строений» |  |
| Цель подпрограммы 3: ликвидация и расселение 68 приспособленных для проживания строений в муниципальном образовании городской округ город Сургут |  |
| Задача 3.1. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый База ОРСа | в соответствии с требованиями поста-новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2012 № 233-п «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование адресных программ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (городских округов и муниципальных районов) по ликви-дации и расселению приспособленных для проживания строений» (с изме- нениями от 20.10.2012 № 410-п) 27.06.2013 в адрес Департамента строи-тельства Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры направлено 10 заявок муниципального образования городской округ город Сургут на участие в отборе адресных программ по ликвидации и расселению приспо-собленных для проживания строений на 2014 – 2015 годы. Согласно письму Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2013 проекты 8 адресных программ муниципального образования городской округ город Сургут по ликвидации и расселению приспо-собленных для проживания строений на 2014 – 2015 годы допущены к отбору проектов муниципальных программ по ликвидации и расселению приспо-собленных для проживания строений для предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры в 2014 году. Распределение субсидий между муни-ципальными образованиями осущест-вляется Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 20 января 2014 года в пределах утвержденных ассигнований на реализацию данного мероприятия. Проекты 8 адресных программ муни-ципального образования объединены в подпрограмму «Ликвидация и рассе-ление приспособленных для прожи-вания строений», чтобы достигнуть цели подпрограммы к концу 2015 года |
| Задача 3.2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Звездный |  |
| Задача 3.3. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на терри-тории линии охранной зоны ВЛ-110кВ в поселке Кедровый-1 |  |
| Задача 3.4. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый-2 |  |
| Задача 3.5. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке РЭБ Флота |  |
| Задача 3.6. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке СМП по улице Чернореченской |  |
| Задача 3.7. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Таежный по улице Железнодорожной и Тупиковой |  |
| Задача 3.8. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Юность по улице Линейной |  |
| Задача 3.9. Снос приспособленных для проживания строений |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» |  |
| Цель подпрограммы 4: Создание условий и механизмов, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселках |  |
| Задача 4.1. Организация общественной работы в поселках | за период с 2011 года по настоящее время проведена большая работа по переводу поселков из временных в поселки индивидуального жилищного строительства. Многие граждане стали собственниками земельных участков, которыми распоряжаются по своему усмотрению – часть граждан продает земельные участки, часть граждан производят реконструкцию сущест-вующего дома, часть граждан строят новые индивидуальные дома. В насто-ящее время необходимо не только продолжать работу по оказанию помощи гражданам в признании права собственности на строения и получении земельного участка, но и проводить работы по модернизации поселков – строительству дорог, развитию инже-нерной инфраструктуры. Срок реали-зации программы определен на 2014 – 2020 годы, в 2014 – 2015 году, основы-ваясь на планируемом окончании приватизации в 2015 году, предусмот-рены мероприятия по передаче в собственность гражданам одноквар-тирных строений и земельных участков. Мероприятия по проектированию и строительству дорог, объектов инженерной инфраструктуры в поселках с 2014 года будут выполняться в рамках муниципальной программы «Проекти-рование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах». В рамках настоящей муниципальной программы будут выполняться мероприятия органи-зационного характера |
| Задача 4.2. Организация меро-приятий по вторичной застройке поселков |  |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию            программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме бюджетных средств для реализации программных мероприятий представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы представ-лены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной-программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных мероприятий программы администратором и соадминистраторами программы.

Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разра-ботке и реализации муниципальной программы.

Администратор программы департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Администратор программы и соадминистраторы программы: департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ), управление учёта и распределения жилья (далее – УУиРЖ), департамент имущественных                               и земельных отношений (далее – ДИЗО), управление бюджетного учёта                      и отчётности (далее – УБУиО), каждый в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной           программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации программы;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов                  об исполнении муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу по основаниям и в сроки, установленные пунктом 8 постановления Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка,               принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013                № 8435).

Годовой отчет об исполнении мероприятий программы и показателей             результатов реализации программы согласно постановлению Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия решений            о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-ского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), непосред-ственно связанный с их деятельностью, соадминистраторы представляют администратору программы.

Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политики Администрации города, по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города           от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435).

5.1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания».

Полномочия структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию подпрограммы.

5.1.1. Департамент городского хозяйства формирует учетные дела граждан, готовит проекты постановлений Администрации города «О предоставлении жилых помещений гражданам», заключает договоры мены с собственниками жилых помещений.

5.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства приобретает жилые помещения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета (10%) на условиях софинансирования.

5.1.3. Управление учёта и распределения жилья оформляет договоры социального найма жилого помещения, договоры найма коммерческого использования переселяемым гражданам.

5.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан                 из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы»

Государственным заказчиком подпрограммы является Департамент                    жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры.

Государственный заказчик осуществляет координацию и оперативный контроль хода реализации подпрограммы, оказывает методологическое содействие органам местного самоуправления по вопросам ее реализации.

Исполнителем подпрограммы является орган местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут – участник               подпрограммы (далее – исполнитель подпрограммы).

Исполнитель подпрограммы осуществляет весь комплекс необходимых действий по приобретению жилых помещений для переселения граждан                    из аварийных домов и переселения граждан на условиях, установленных                   в настоящей подпрограмме.

- Подпрограммой предусматривается приобретение жилых помещений                   в многоквартирных домах:

- - у застройщиков домов, в которых расположены эти помещения;

- - у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены             эти помещения.

- Жилые помещения приобретаются для переселения граждан из много-квартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными в связи                с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу                   или реконструкции.

- Максимальная стоимость 1 кв. метра жилых помещений, приобретаемых                  у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых              расположены эти помещения, в соответствии с подпрограммой не может               превышать средней рыночной стоимости 1 кв. метра, установленной Региональной службой по тарифам автономного округа для каждого из муници-пальных образований автономного округа на момент публикации соответ-ствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений. При этом финансирование расходов, связанных с приобре-тением жилых помещений у застройщиков по цене свыше размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, у лиц, не являющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, осущест-вляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа.

Переселение граждан из аварийных домов в соответствии с подпрограммой осуществляется следующими способами:

- жилые помещения предоставляются по договорам социального найма гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма;

- жилые помещения предоставляются по договорам мены гражданам,            являющимся собственниками жилых помещений.

Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны как                по общей площади, так и по количеству комнат ранее занимаемым жилым           помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то предоставляется жилое помещение большей площади. При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением жилых помещений гражданам большей площади ранее занимаемых жилых помещений, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Сургута.

5.3. Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-вания строений».

5.3.1. Полномочия структурных подразделений Администрации города Сургута, ответственных за реализацию подпрограммы.

5.3.1.1. Департамент городского хозяйства:

- консультирует граждан, проживающих в приспособленных для прожи-вания строениях о порядке и условиях реализации подпрограммы;

- уведомляет граждан об участии в подпрограмме;

- осуществляет опрос граждан об участии в подпрограмме;

- осуществляет прием документов, указанных в пункте 1.4 приложения 4                    к муниципальной программе, формирует учетные дела участников подпрограммы;

- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы субсидии на приобретение жилого помещения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы муниципальных жилых помещений на условиях договора коммерческого найма;

- оформляет гарантийное письмо о предоставлении субсидии с указанием ее размера и направляет участнику подпрограммы;

- готовит проекты постановлений Администрации города о включении            жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования               и об оформлении договора коммерческого найма;

- осуществляет мероприятия по ликвидации приспособленных для прожи-вания строений.

5.3.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства приобретает                    в установленном порядке в муниципальную собственность жилые помещения, предназначенные для предоставления участникам подпрограммы на условиях договора коммерческого найма.

5.3.1.3. Управление учёта и распределения жилья оформляет с участниками подпрограммы договоры коммерческого найма.

5.3.1.4. Управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет перечисление субсидии участникам подпрограммы.

5.3.2. Порядок, предусматривающий различные способы расселения                      из приспособленных для проживания строений.

Порядок, предусматривающий различные способы расселения из приспо-собленных для проживания строений, в соответствии с требованиями порядка предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование программ муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособленных              для проживания строений, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п, представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

5.3.3. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

5.3.3.1. Соадминистраторы подпрограммы ежемесячно, до 01 числа каждого месяца в письменном виде, еженедельно каждый четверг до 10.00 посредством телефонограммы представляют администратору отчет о выполнении меро-приятий подпрограммы:

- департамент архитектуры и градостроительства – представляет информацию об объявленных аукционах (количество лотов, сумма лотов), состоявшихся аукционах (количество лотов, сумма лотов), несостоявшихся аукционах (количество лотов, сумма лотов), сумме денежных средств, затраченных на приобретение жилых помещений;

- управление учёта и распределения жилья – предоставляет информацию             о количестве заключенных договоров коммерческого найма;

- управление бюджетного учёта и отчётности – предоставляет инфор-мацию о сумме денежных средств, затраченных на предоставление субсидии участникам подпрограммы в разрезе средств бюджета Ханты-Мансийского              автономного округа – Югры и средств местного бюджета.

Формы еженедельных, ежемесячных отчетов утверждаются приказом                департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа –               Югры.

5.3.3.2. Администратор представляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет об использовании средств бюджета автономного округа, предоставленных в виде субсидий, а также              достигнутых показателях по форме и в сроки, установленные Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках».

5.4.1. Полномочия структурных подразделений Администрации города,       ответственных за реализацию подпрограммы.

5.4.1.1. Департамент городского хозяйства:

- консультирует граждан по вопросам оформления права собственности             на строения;

- организует работу по обустройству дорог и проездов, инженерных сетей               в поселках.

5.4.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства:

- координирует и контролирует работу по вторичной застройке поселков;

- организует работу по оказанию помощи гражданам в разработке проектов застройки земельных участков и получению разрешений на строительство;

- организует работу по подготовке свободных земельных участков для инди-видуального жилищного строительства в поселках к выставлению на торги.

5.4.1.3. Департамент имущественных и земельных отношений по письменным обращениям граждан готовит решения об утверждении схем расположения         на кадастровых планах территорий и дальнейшем предоставлении участка                в собственность или аренду.

5.4.2. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

5.4.2.1. Соадминистраторы подпрограммы ежеквартально, до 10 числа месяца в письменном виде представляют администратору отчет о выполнении мероприятий подпрограммы:

- ДАиГ представляет информацию о количестве земельных участков, выставленных на торги под вторичную застройку поселков, количестве полученных гражданами разрешений на строительство;

- ДИЗО представляет информацию о количестве распоряжений об утвер-ждении схем границ земельных участков, распоряжений о предоставлении земельных участков в собственность гражданам (с представлением копий документов).

5.4.2.2. Администратор подпрограммы ежегодно представляет отчет о ходе реализации подпрограммы Главе города, Думе города для рассмотрения на засе-дании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий

населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Комплексная цель программы: Создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых поме-щениях, непригодных для прожи-вания, улуч-шивших жилищные условия от общего количества семей, проживающих в таких жилых поме-щениях, % | 14,4 | 25,8 | 29,1 | 38,4 | 56,6 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля граждан, проживающих в приспособ-ленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия от общего количества таких граждан, % | 11,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ликвиди-рованных ветхих, аварийных домов от общего количества таких домов, % | 4,1 | 5 | 7,2 | 29,4 | 38,2 | 72,2 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: улучшение условий проживания граждан, проживающих в аварийных, ветхих домах и в жилых помещениях непригодных для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед. | 462 | 379 | 305 | 231 | 157 | 83 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество семей, обеспе-ченных жилыми помещениями, отвечающим установ-ленным сани-тарным и техни-ческим правилам и нормам, ед. | 600 | 880 | 800 | 800 | 800 | 830 | 0 |
| Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан из ветхого (аварийного, непригодного) жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Обследование жилых домов на предмет признания их аварий-ными или жилых помещений непригод-ными для проживания | всего, в том числе: | 2 458 392,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 0,0 | ДГХ | количество домов, обследо-ванных на предмет признания их аварийными, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 458 392,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 409 732,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Организация работы по переселению граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество семей, обеспе-ченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам на конец отчетного года, ед. | 600 | 880 | 800 | 800 | 800 | 830 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Оценка рыночной стоимости квартир | всего, в том числе: | 204 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 0,0 | ДГХ | количество изготовленных актов об оценке рыночной стоимости жилых поме-щений, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 204 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений | всего, в том числе: | 32 562 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 0,0 | ДГХ | количество собственников жилых помещений, получившие финансовые средства за изымаемое жилое поме-щение, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 32 562 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 5 427 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Заключение договоров мены жилого поме-щения с оплатой разницы между предос-тавляемой квартиры и выкупной цены сносимого жилого помещения | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | количество собственников жилых помещений, расселенных из ветхого жилья в благо-устроенные жилые помещения | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сумма средств, поступивших в бюджет города в результате продажи муниципаль-ных жилых помещений собствен-никам, руб. | 4 973 267,0 | 5 938 116,0 | 4 859 806,0 | 4 859 807,0 | 4 859 808,0 | 4 859 809,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Снос домов, подле-жащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажом строи-тельных конструкций, в связи с переселением из них граждан | всего, в том числе: | 84 969 409,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | ДГХ | количество снесенных домов | 19 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 84 969 409,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 | 12 138 487,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан и формирование маневренного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда | всего, в том числе: | 1 174 305 763,0 | 106 461 223,0 | 0,0 | 0,0 | 388 396 000,0 | 339 724 270,0 | 339 724 270,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ | площадь приобре-таемых жилых помещений, кв. м | 2023 | 7380 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 110 265 500,0 | 95 815 100,0 | 0,0 | 0,0 | 368 976 200,0 | 322 737 100,0 | 322 737 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 64 040 263,0 | 10 646 123,0 | 0,0 | 0,0 | 19 419 800,0 | 16 987 170,0 | 16 987 170,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» | всего, в том числе: | 1 294 499 564,0 | 124 470 442,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 406 405 219,0 | 357 733 489,0 | 357 733 489,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 110 265 500,0 | 95 815 100,0 | 0,0 | 0,0 | 368 976 200,0 | 322 737 100,0 | 322 737 100,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 184 234 064,0 | 28 655 342,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 37 429 019,0 | 34 996 389,0 | 34 996 389,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: ликвидация и расселение 68 приспособленных для проживания строений в муниципальном образовании городском округе город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | количество приспособ-ленных строений, расселенных в рамках реализации подпро-граммы, ед. | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ, ДАиГ | количество человек, проживающих в приспособ-ленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпро-граммы, чел. | 127 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | общая площадь приспособ-ленных для проживания строений, расселенных в рамках реализации подпро-граммы, кв. м | 2003 | 1284,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.1. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый База ОРСа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муни-ципального образо-вания городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 2 112 012,0 | 2 112 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 112 012,0 | 2 112 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего, в том числе: | 2 418 757,0 | 2 418 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое помещение, ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 418 757,0 | 2 418 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муни-ципального образо-вания городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относя-щихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3. Приобретение жилых помещений для предос-тавления участникам программы на условиях договора коммер-ческого найма | всего, в том числе: | 1 910 868,0 | 1 910 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ. УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 910 868,0 | 1 910 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории линии охранной зоны ВЛ-110кВ в поселке Кедровый-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муни-ципального образова-ния городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 1 575 628,0 | 1 575 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 575 628,0 | 1 575 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не отно-сящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.3. Приобретение жилых помещений для предос-тавления участникам программы на условиях договора коммер-ческого найма | всего, в том числе: | 1 257 150,0 | 1 257 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 257 150,0 | 1 257 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.4. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муни-ципального образо-вания городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 1 408 008,0 | 1 408 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов -из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 408 008,0 | 1 408 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого помещения в собствен-ность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.3. Приобретение жилых помещений для предос-тавления участникам программы на условиях договора коммер-ческого найма | всего, в том числе: | 1 578 980,0 | 1 578 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 578 980,0 | 1 578 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.5. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке РЭБ Флота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 2 363 442,0 | 2 363 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 363 442,0 | 2 363 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относя-щихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.3 Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | всего, в том числе: | 553 146,0 | 553 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ. УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 553 146,0 | 553 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.6. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке СМП-330 по улице Чернореченской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муници-пального образования городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 1 944 392,0 | 1 944 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 944 392,0 | 1 944 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относя-щихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.3. Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | всего, в том числе: | 5 501 288,0 | 5 501 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 501 288,0 | 5 501 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.7. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Таежный по улице Железнодорожной и Тупиковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 2 447 252,0 | 2 447 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 447 252,0 | 2 447 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относя-щихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.3. Приобретение жилых помещений для предос-тавления участникам программы на условиях договора коммер-ческого найма | всего, в том числе: | 2 031 554,0 | 2 031 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 031 554,0 | 2 031 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.8. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в поселке Юность по улице Линейной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8.1. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность на территории муни-ципального образо-вания городского округа город Сургут | всего, в том числе: | 1 709 724,0 | 1 709 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 709 724,0 | 1 709 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8.2. Предоставление субсидии на приобре-тение жилого поме-щения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относя-щихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ | количество семей, которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 3.8.3. Приобретение жилых помещений для предос-тавления участникам программы на условиях договора коммер-ческого найма | всего, в том числе: | 995 663,0 | 995 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, ДГХ, УУиРЖ | количество семей, которым предоставлено жилое поме-щение, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 995 663,0 | 995 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Ликвидация и расе-ление приспособленных для проживания строений» | всего, в том числе: | 29 807 864,0 | 29 807 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 29 807 864,0 | 29 807 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий и механизмов, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | количество одноквар-тирных строений, переданных в собствен-ность граж-данам, ед. | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | общая площадь одноквар-тирных строений, переданных в собствен-ность граж-данам, кв. м | 1766,6 | 1766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИиЗО | количество земельных участков, переданных в собствен-ность граж-данам, ед. | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4.1. Организация общественной работы в поселках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1.: - создание общест-венных советов самоуправления поселками (ОСС), товариществ собствен-ников жилья (ТСЖ); - организация взаимо-действия с ОСС, ТСЖ по разъяснению гражданам механизмов получения строений в собственность и помощь в оформлении документов | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество ОСС, ТСЖ в поселках, ед. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Организация мероприятий по вторичной застройке поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Координация работ по вторичной застройке поселков | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ, Даиг, ДИиЗО | количество состоявшихся заседаний рабочей группы по комплек-сному меже-ванию заст-роенных территорий жилых микро-районов города, временных поселков, промышлен-ных и рекреа-ционных зон, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Организация работы по подготовке и выстав-лению на торги свободных земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства в поселках | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | количество земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства, выставленных на торги, ед. | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 79 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.3. Организация работы по контролю над строительством в поселках | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | количество выданных разрешений на строи-тельство в рамках оказания муници-пальной услуги населению | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Развитие индиви-дуального жилищного строительства в поселках» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе | всего, в том числе: | 1 324 307 428,0 | 154 278 306,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 406 405 219,0 | 357 733 489,0 | 357 733 489,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 110 265 500,0 | 95 815 100,0 | 0,0 | 0,0 | 368 976 200,0 | 322 737 100,0 | 322 737 100,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 214 041 928,0 | 58 463 206,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 37 429 019,0 | 34 996 389,0 | 34 996 389,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований администратора | всего, в том числе: | 120 193 801,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 120 193 801,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 18 009 219,0 | 12 138 487,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадминистратора (ДАиГ) | всего, в том числе: | 1 204 113 627,0 | 136 269 087,0 | 0,0 | 0,0 | 388 396 000,0 | 339 724 270,0 | 339 724 270,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 110 265 500,0 | 95 815 100,0 | 0,0 | 0,0 | 368 976 200,0 | 322 737 100,0 | 322 737 100,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 93 848 127,0 | 40 453 987,0 | 0,0 | 0,0 | 19 419 800,0 | 16 987 170,0 | 16 987 170,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий

населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий

| Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Комплексная цель программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, проживающих в жилых поме-щениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, % | 14,4 | 25,8 | 29,1 | 38,4 | 56,6 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля граждан, проживающих в приспособ-ленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия от общего количества таких граждан, % | 11,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ликвиди-рованных ветхих, аварийных домов от общего коли-чества таких домов, % | 4,1 | 5 | 7,2 | 29,4 | 38,2 | 72,2 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, рост уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | количество аварийных домов, включенных в адресную программу, ед. | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | количество человек, расселяемых из аварийных домов, чел. | 101 | 103 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | общая площадь жилых поме-щений, подле-жащих рассе-лению, кв. м | 1382 | 1333 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения и ликвидация 11 аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являю-щихся застрой- щиками домов, в которых распо-ложены эти поме-щения, в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных много-квартирных домов | всего, в том числе: | 104 243 000,0 | 104 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ | количество приобретенных жилых поме-щений, шт. | 31 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 14 345 200,0 | 14 345 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 87 076 500,0 | 87 076 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 821 300,0 | 2 821 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в связи с их переселением из аварийных много-квартирных домов | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество семей пересе-ленных из аварийных домов на усло- виях договора социального найма, ед. | 27 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Предоставление жилых помещений на условиях мены гражданам в связи с их переселением из аварийных многоквартирных домов | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество собственников переселенных из аварийных домов на усло- виях договора мены, шт. | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Снос расселенных 11 аварийных многоквартирных домов | всего, в том числе: | 8 527 615,9 | 0,0 | 0,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество снесенных домов | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 527 615,9 | 0,0 | 0,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпро-грамме «Адресная программа по переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы» | всего, в том числе: | 112 770 615,9 | 104 243 000,0 | 0,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 14 345 200,0 | 14 345 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 87 076 500,0 | 87 076 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 11 348 915,9 | 2 821 300,0 | 0,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: ликвидация и расселение 68 приспособленных для проживания строений в муниципальном образовании городском округе город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | количество приспособленных строений, расе-ленных в рамках реализации подпрограммы, ед. | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ, ДАиГ | количество человек, прожи-вающих в приспо-собленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы, чел. | 127 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | общая площадь приспособленных для проживания строений, расе-ленных в рамках реализации подпрограммы, кв. м | 2003 | 1284,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.9.: ликвидация приспособленных для проживания строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.9.1. Снос расселенных приспособленных для проживания строений | всего, в том числе: | 3 997 771,0 | 0,0 | 3 997 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество ликвидированных строений ед. | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 997 771,0 | 0,0 | 3 997 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпро-грамме «Адресная программа по переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы» | всего, в том числе: | 3 997 771,0 | 0,0 | 3 997 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 997 771,0 | 0,0 | 3 997 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | всего, в том числе: | 116 768 386,9 | 104 243 000,0 | 3 997 771,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 14 345 200,0 | 14 345 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 87 076 500,0 | 87 076 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 15 346 686,9 | 2 821 300,0 | 3 997 771,0 | 2 818 032,0 | 5 708 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет других источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий

населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

Показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых поме-щениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, % | ДГХ | 14,4 | 25,8 | 29,1 | 38,4 | 56,6 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, прожи-вающих в приспособ-ленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия от общего количества таких граждан, % | ДГХ | 11,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов от общего количества таких домов, % | ДГХ | 4,1 | 5,0 | 7,2 | 29,4 | 38,2 | 72,2 | 100,0 | 100 |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: улучшение условий проживания граждан, проживающих в аварийных, ветхих домах и в жилых помещениях непригодных для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов, состо-ящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед. | ДГХ | 462 | 379 | 305 | 231 | 157 | 83 | 0 | 0 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвеча-ющими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, ед. | ДГХ | 600 | 880 | 800 | 800 | 800 | 830 | 0 | 4710 |
| Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: ликвидация и расселение 68 приспособленных для проживания строений в муниципальном образовании городском округе город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приспособ-ленных для проживания строений, расселенных в рамках реализации подпрограммы, ед. | ДГХ | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Количество человек, проживающих в приспо-собленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы, чел. |  | 127 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Общая площадь приспо-собленных для проживания строений, расселенных в рамках реализации подпрограммы, кв. м |  | 2003 | 1284,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287,1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий и механизмов, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одноквар-тирных строений, пере-данных в собственность гражданам, ед. | ДГХ | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Общая площадь одноквар-тирных строений, пере-данных в собственность гражданам, кв. м | ДГХ | 1766,6 | 1766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533,3 |
| Количество земельных участков, переданных в собственность гражданам, ед. | ДИиЗО | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные показатели подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными, ед. | ДГХ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 84 |
| Количество изготовленных актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений, ед. | ДГХ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 72 |
| Количество собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение, чел. | ДГХ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Количество собственников жилых помещений, расселенных из ветхого жилья в благоустроенные жилые помещения, чел. | ДГХ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 31 |
| Сумма средств, поступивших в бюджет города в результате продажи муниципальных жилых помещений собственникам, руб. | ДГХ | 4 973 267,0 | 5 938 116,0 | 4 859 806,0 | 4 859 806,0 | 4 859 806,0 | 4 859 806,0 | 0 | 30 350 607 |
| Количество снесенных домов, ед. | ДГХ | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60 | 297 |
| Площадь приобретаемых жилых помещений, кв. м | ДАиГ | 2 023,0 | 0,0 | 0,0 | 7 380,0 | 6 455,0 | 6 455,0 | 0 | 22 313 |
| Иные показатели подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, которым предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в собственность, ед. | УБУиО | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Количество семей, которым предоставлены жилые помещения на условиях договора коммерческого найма, ед. | ДГХ, УУиРЖ | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Иные показатели подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОСС, ТСЖ в поселках, ед. | ДГХ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Количество поселков, подготовленных к реконструкции, ед. | ДАиГ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Количество реконструированных поселков, ед. | ДАиГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Количество состоявшихся заседаний рабочей группы по координации работ по комплексному меже-ванию застроенных терри-торий жилых микро-районов города, временных поселков, промышленных и рекреационных зон, ед. | ДАиГ, ДГХ, ДИиЗО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| Количество земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства, выставлен-ных на торги, ед. | ДАиГ | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 79 | 364 |
| Количество выданных разрешений на строи-тельство, ед. | ДАиГ | 47 | 28 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 235 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий

населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

Порядок, предусматривающий различные способы расселения

из приспособленных для проживания строений

1. Участники подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»

1.1. Участниками подпрограммы согласно приложению 5 к муниципальной программе признаются граждане Российской Федерации, проживающие в приспо-собленных для проживания строениях, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений не имеющие жилых помещений, принадлежащих         им и членам их семьи на праве собственности или предоставленных по договорам социального найма на территории Российской Федерации:

- вселенные до 01 января 1995 года и по настоящее время проживающие            в приспособленных для проживания строениях;

- вселенные после 01 января 1995 года и по настоящее время проживающие             в приспособленных для проживания строениях.

К членам семьи участника подпрограммы относятся постоянно проживающие совместно с ним супруг (супруга), родители, дети, супруг (супруга) детей и внуки.

1.2. К участникам подпрограммы не относятся граждане, проживающие                      в строениях, установленных на земельных участках, относящихся к частным домовладениям, а также на садовых, огородных и дачных участках.

1.3. Датой вселения в приспособленное строение считаются сведения о регист-рации по месту жительства в паспорте участника подпрограммы, решение суда              об установлении юридического факта проживания, справка с места жительства, выданная эксплуатирующей организацией.

1.4. Для участия в адресной программе граждане в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления представляют в департамент городского хозяйства следующие документы:

- заявление о выборе способа расселения, подписанное заявителем и всеми членами его семьи (за несовершеннолетних обязательство подписывают законные представители) по форме, установленной департаментом городского хозяйства;

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и проживающих с ним членов семьи                    (с предъявлением оригиналов);

- при наличии копию свидетельства о заключении/расторжении брака              (с предъявлением оригинала);

- при наличии копию свидетельства о рождении ребенка либо документов, подтверждающих усыновление ребенка (с предъявлением оригинала);

- документ, подтверждающий вселение в приспособленное для проживания строение (поквартирная карточка, квитанции об оплате за ЖКУ, договор                  на оказание коммунальных услуг, справки, выданные различными организациями и т.д.);

- на основании обследования, проведенного управляющей организацией, сотрудниками департамента городского хозяйства оформляется акт обследо-вания жилищно-бытовых условий;

- обязательство об освобождении занимаемого строения в течение                        в течение тридцати календарных дней после перечисления финансовых средств на приобретение жилого помещения или получения договора коммерческого найма;

- копию ИНН участников подпрограммы, выезжающих за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (с предъявлением оригинала).

Департамент городского хозяйства запрашивает:

- справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии на территории Российской Федерации жилых помещений в собственности участника подпрограммы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе на ранее существовавшее имя                в случае изменения фамилии, имени, отчества (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним                        о зарегистрированных и прекращенных правах);

- справки с места жительства участников подпрограммы о составе семьи                с указанием родственных отношений и времени регистрации по месту жительства.

2. Порядок предоставления субсидии участникам подпрограммы

2.1. Субсидия носит целевой характер. Может быть использована участниками подпрограммы по их желанию на:

- приобретение в собственность индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, пригодном для проживания;

- погашение части ипотечного кредита за жилое помещение или жилищного займа.

2.2. Размер субсидии на приобретение жилого помещения в собственность участнику подпрограммы, вселенному до 01 января 1995 года в приспособ-ленное для проживания строение соответствует 100% расчетной (средней) стоимости жилья.

2.3. Размер субсидии на приобретение жилого помещения в собственность участнику подпрограммы, вселенному после 01 января 1995 года в приспособ-ленное для проживания строение, отказавшемуся от предоставления муниципального жилого помещения на условиях договора коммерческого найма в соответствии с пунктом 5.1.4.1 подпрограммы, соответствует 90% расчетной (средней) стоимости жилья.

2.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья рассчитывается по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где:

СтЖ – размер субсидии;

Н – равна 55 873, 34 рубля, данная константа состоит из суммы значений: 50 286 рублей – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении, установленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по городу Сургуту на 01 июня 2013 года, финансируемая за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 5 587,34 рубля – 10% софинансирование подпрограммы за счет средств местного бюджета.

РЖ – норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности, указанной в пункте 8.4.8.

2.5. Расчетная (средняя) стоимость жилья, приобретаемого участниками подпрограммы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяется исходя из произведения нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной настоящей адресной программой           и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения                       в капитальном исполнении, установленной для соответствующего муници-пального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01 июня 2013 года.

2.6. Расчетная (средняя) стоимость жилья, приобретаемого участниками подпрограммы в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, определяется исходя                из произведения нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной настоящей адресной программой и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении, установленной для соответствующего субъекта Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения                          в капитальном исполнении, установленной приказом Региональной службы              по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по городу Сургуту на 01 июня 2013 года.

2.7. Норма предоставления общей площади жилого помещения:

- 33 кв. метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из 1 человека;

- 42 кв. метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из 2 человек;

- 18 кв. метра общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – для семьи, состоящей из 3 и/или более человек.

2.8. Участник подпрограммы имеет право приобрести жилое помещение площадью больше нормы предоставления. В этом случае сверхнормативная площадь жилого помещения оплачивается в полном объеме за счет собст-венных средств участника подпрограммы.

2.9. Участник подпрограммы вправе приобрести жилое помещение, общая площадь которого меньше нормы предоставления, но не менее 14 кв. метров общей площади на каждого члена семьи – участника подпрограммы. В этом случае размер субсидии производится из фактической площади приобретаемого жилого помещения.

2.10. Для принятия решения о выплате субсидии участник подпрограммы обязан не позднее трех месяцев с момента получения гарантийного письма представить следующие документы:

- при покупке жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в установленном порядке, платежные документы, подтверждающие внесение собственных средств на приобретение жилья за минусом субсидии;

- при приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – договор купли-продажи жилого помещения, кредитный договор или договор займа, платежные документы о перечислении собственных средств, а также денежных средств согласно заключенному договору купли-продажи.

2.11. Решение о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения утверждается постановлением Администрации города.

2.12. Участник подпрограммы обязан освободить приспособленное для прожи-вания строение, закрыть финансовый лицевой счет, погасив имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в течение трех месяцев после перечисления финансовых средств на приобретение жилого помещения.

3. Порядок предоставления муниципальных жилых помещений на усло-виях договора коммерческого найма

3.1. Гражданам – участникам подпрограммы, вселенным после 01 января 1995 года в приспособленные для проживания строения, предоставляются муниципальные жилые помещения на условиях договора коммерческого найма.

3.2. Гражданам – участникам подпрограммы, вселенным до 01 января               1995 года в приспособленные для проживания строения, отказавшимся                        от предоставления субсидии на приобретение жилого помещения в собствен-ность в соответствии с пунктом 5.1.3.2 настоящей подпрограммы, предоставляются муниципальные жилые помещения на условиях договора коммерческого найма.

3.3. Приобретение муниципальных жилых помещений осуществляется                  в рамках средств, предусмотренных финансированием за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 10% софинансированием подпрограммы за счет средств местного бюджета с привлечением дополни-тельных средств. Дополнительные средства – средства местного бюджета, возмещающие разницу между площадью жилого помещения по норме предоставления и средней площадью квартир в жилых домах, введенных                       в эксплуатацию.

3.4. Приобретение муниципальных жилых помещений осуществляется соадминистратором программы (ДАиГ), посредством аукциона.

3.5. Предоставление участникам подпрограммы муниципальных жилых помещений на условиях договора коммерческого найма осуществляется                      в соответствии с решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД                «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (с изменениями                  от 26.02.2013 № 304-V ДГ).

3.6. Право выкупа муниципального жилого помещения возникает                               у участников подпрограммы с момента возникновения права пользования муниципальным жилым помещением.

4. Ликвидация приспособленных для проживания строений

4.1. Под ликвидацией приспособленных для проживания строений понимается разбор, демонтаж, разрушение всех конструкций, их вывоз                       и размещение отходов после сноса строения на полигон ТБО, зачистка территории, планировка и отсыпка песком.

4.2. Ликвидация приспособленных для проживания строений осуществляется по мере отселения участников подпрограммы и после отключения приспособленных для проживания строений от систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

Мероприятия по ликвидации приспособленных для проживания строений осуществляются в соответствии с постановлением Администрации города                 от 25.02.2013 № 1183 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по сносу домов и строений» (с изменениями от 04.06.2013 № 3805).

| Приложение 5 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» Реестр приспособленных для проживания строений, включенных в подпрограмму «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута» по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта |  | № дома | Дата регистрации квартиросъемщика в строении | Площадь строения | Количество проживающих человек | Способ расселения |
|  | поселок | улица |  |  |  |  |  |
| 1 | База ОРСа | линия 1 | 0/2 | 23.08.2001 | 46,4 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 2 | База ОРСа | линия 1 | 0/6 | 28.04.1993 | 29 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 3 | База ОРСа | линия 1 | 0/7 | 26.11.2002 | 73 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 4 | База ОРСа | линия 1 | 2 | 05.08.1987 | 77,6 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 5 | База ОРСа | линия 1 | 3 | 01.04.2003 | 29,4 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 6 | База ОРСа | линия 1 | 5 | 22.07.2003 | 55,2 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 7 | База ОРСа | линия 1 | 11 | 26.10.1984 | 62,2 | 7 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 8 | База ОРСа | линия 1 | 14/ | 08.10.1986 | 51,5 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 9 | База ОРСа | линия 1 | 22 | 30.01.1988 | 29,8 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 10 | База ОРСа | линия 2 | 17 | 28.12.1999 | 64,7 | 8 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 11 | База ОРСа | линия 3 | 15 | 29.04.1988 | 37,8 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 12 | Звездный | - | 1/ | 19.07.2000 | 26,4 | 3 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 13 | Звездный | - | 2 | 05.11.2002 | 26,1 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 14 | Звездный | - | 4 | 08.07.2006 | 26,1 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 15 | Кедровый-1 | линия 0 | 31 | 19.12.1989 | 45,8 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 16 | Кедровый-1 | линия 0 | 41 | 27.04.1982 | 44,5 | 5 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 17 | Кедровый-1 | линия 0 | 42 | 09.09.1986 | 23,2 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 18 | Кедровый-1 | линия 8 | 75м | 08.11.2005 | 29,4 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 19 | Кедровый-1 | линия 8 | 75н | 27.08.1999 | 41 | 3 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 20 | Кедровый-1 | линия 9 | 54в | 30.04.1991 | 66,1 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 21 | Кедровый-1 | линия 10 | 154б | 03.06.1988 | 39 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 22 | Кедровый-2 | - | 97 | 20.08.1999 | 32 | 3 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 23 | Кедровый-2 | - | 97б | 01.06.1999 | 21,2 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 24 | Кедровый-2 | - | 101 | 08.06.1988 | 79,1 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 25 | Кедровый-2 | - | 106 | 06.05.1986 | 66,9 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 26 | Кедровый-2 | - | 123 | 05.04.2005 | 43,3 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 27 | Кедровый-2 | - | 130 | 22.11.1988 | 38,4 | 7 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 28 | РЭБ Флота | - | 1 | 08.01.1991 | 66,1 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 29 | РЭБ Флота | - | 5_ | 17.07.2001 | 62,5 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 30 | РЭБ Флота | - | 5 | 13.07.1990 | 51,2 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 31 | РЭБ Флота | - | 10 | 08.04.1992 | 61,1 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 32 | РЭБ Флота | - | 29 | 13.07.1990 | 55,1 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 33 | РЭБ Флота | - | 31 | 08.04.1992 | 49,4 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 34 | РЭБ Флота | - | 35 | 01.11.1989 | 38,5 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 35 | РЭБ Флота | - | 41 | 08.04.1992 | 60,2 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 36 | РЭБ Флота | - | 42 | 31.03.1992 | 37,4 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 37 | СМП | Чернореченская | 731 | 26.12.1995 | 62,5 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 38 | СМП | Чернореченская | 738 | 28.08.1984 | 50,9 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 39 | СМП | Чернореченская | 750 | 16.04.2002 | 42,8 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 40 | СМП | Чернореченская | 752а | 16.08.2005 | 48,3 | 5 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 41 | СМП | Чернореченская | 754 | 30.08.1988 | 47,9 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 42 | СМП | Чернореченская | 756в | 16.12.1988 | 54,6 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 43 | СМП | Чернореченская | 757 | 29.05.2001 | 38,1 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 44 | СМП | Чернореченская | 759 | 19.06.2001 | 57,2 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 45 | СМП | Чернореченская | 761 | 09.01.1987 | 94,9 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 46 | СМП | Чернореченская | 764 | 14.09.1985 | 90 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 47 | СМП | Чернореченская | 768 | 24.04.1985 | 46,7 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 48 | СМП | Чернореченская | 768а | 07.07.1992 | 58,7 | 1 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 49 | СМП | Чернореченская | 774 | 01.03.1995 | 49,3 | 5 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 50 | СМП | Чернореченская | 777 | 21.01.2003 | 78,6 | 4 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 51 | СМП | Чернореченская | 779 | 01.04.1997 | 31,4 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 52 | Таежный | Железнодорожная | 47 | 26.10.1984 | 53,8 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 53 | Таежный | Железнодорожная | 52 | 19.07.1989 | 62,3 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 54 | Таежный | Железнодорожная | 54 | 24.09.1997 | 44,5 | 3 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 55 | Таежный | Железнодорожная | 55 | 21.12.1994 | 32,7 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 56 | Таежный | Железнодорожная | 67 | 31.07.1996 | 40,8 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 57 | Таежный | Железнодорожная | 70 | 06.05.2005 | 19,6 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 58 | Таежный | Железнодорожная | 76 | 05.02.1988 | 82 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 59 | Таежный | Тупиковая | 48 | 08.10.1989 | 46,7 | 5 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 60 | Таежный | Тупиковая | 50/2 | 20.09.1989 | 39,8 | 2 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 61 | Таежный | Тупиковая | 79 | 14.10.1988 | 55,1 | 6 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 62 | Юность | Линейная | 4а | 21.12.2004 | 45,8 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 63 | Юность | Линейная | 7/10 | 26.02.1991 | 45 | 7 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 64 | Юность | Линейная | 11 | 31.05.2006 | 40 | 2 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 65 | Юность | Линейная | 14_ | 21.03.1990 | 34,4 | 4 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 66 | Юность | Линейная | 16 | 26.04.1988 | 33,5 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| 67 | Юность | Линейная | 17б | 23.05.2003 | 46,2 | 1 | предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого найма |
| 68 | Юность | Линейная | 38_ | 27.06.1986 | 25,8 | 3 | предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность |
| Итого |  |  |  |  | 3286,5 | 203 |  |

Граждане, проживающие в приспособленных для проживания строениях, улучшили жилищные условия через УУиРЖ в порядке очередности, в результате переселения застройщиками, в результате передачи одноквартирных строений в собственность. Улучшение жилищных условий в связи с ликвидацией                               и расселением приспособленных для проживания строений в рамках адресной программы по ликвидации                    и расселению приспособленных для проживания строений анализируется с 2013 года.