- ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

- № 8997 от 13.12.2013

- Об утверждении муниципальной

- программы «Развитие

- коммунального комплекса

- в городе Сургуте

- на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013          № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-вания и реализации муниципальных программ городского округа город             Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), распоряжениями Админист-рации города от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургут на 2014 – 2016 годы»          (с изменениями от 13.11.2013 № 3950), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):

- 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунального            комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и применяется                      к правоотношениям, возникшим с начала формирования проекта бюджета               на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

- 3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать         настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                       на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава города                                                                                                Д.В. Попов

- Приложение

к постановлению

- Администрации города

от ____________ № __________

- Муниципальная программа

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 года расходы на реализацию мероприятий:

- по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов          коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012              № 9199 «О долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформиро-вание жилищно-коммунального комплекса муниципального образования                  городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» (с изменениями от 29.08.2013 № 6210);

- по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возме-щению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 № 596                      «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования              департамента городского хозяйства» (с изменениями от 17.09.2013 № 6691).

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры           от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского           автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса            и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», постановлением Администрации города  от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа            город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденной распоряжением Администрации         города от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3950), содержащего перечень правовых оснований              для ее формирования и три подпрограммы:

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными           коммунальными услугами»;

- подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»;

- подпрограмма «Технологические разработки».

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегического социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.

Программа предусматривает софинансирование расходов из средств            окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными            коммунальными услугами»

- Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры,           а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.

Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных         в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят               в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.

В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.

Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненной в рамках производст-венных программ муниципальными предприятиями СГМУП «Городские          тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик» с учетом инвестиционных программ СГМУП «Горводоканал» за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1 свидетельствует                        о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.

Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность сетей | км | 1 954,59 | 1 975,90 | 2 002,12 | 2 014,43 |
| - теплоснабжения | км | 885,50 | 894,90 | 894,96 | 900,28 |
| - водоснабжения | км | 373,84 | 381,96 | 392,50 | 396,44 |
| - канализации | км | 359,25 | 363,04 | 378,66 | 381,71 |
| - электроснабжения | км | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 2. В том числе ветхих сетей: | км | 380,84 | 430,77 | 532,10 | 547,95 |
| - теплоснабжения | км | 194,80 | 209,90 | 220,40 | 238,14 |
| - водоснабжения | км | 120,87 | 128,76 | 132,10 | 132,31 |
| - канализации | км | 65,17 | 79,01 | 78,80 | 76,70 |
| - электроснабжения | км |  | 13,10 | 100,80 | 100,80 |
| 3. Заменено ветхих сетей: | км | 31,86 | 23,97 | 26,19 | 30,81 |
| - теплоснабжения | км | 24,50 | 13,64 | 14,70 | 21,80 |
| - водоснабжения | км | 6,35 | 3,76 | 4,14 | 8,21 |
| - канализации | км | 1,01 | 2,87 | 3,25 | 0,80 |
| - электроснабжения | км | 0,00 | 3,70 | 4,10 | 0,00 |
| 4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности | % | 1,63 | 1,21 | 1,31 | 1,53 |
| - теплоснабжения | % | 2,76 | 1,52 | 1,64 | 2,42 |
| - водоснабжения | % | 1,69 | 0,98 | 1,05 | 2,07 |
| - канализации | % | 0,28 | 0,79 | 0,86 | 0,21 |
| - электроснабжения | км |  | 1,10 | 1,22 | 0,00 |

В аренде ООО «СГЭС» находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 – 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН-10 шт, РП-1 шт, ТП-5 шт, а электрические сети общей протяженностью 7,8 км.

Из 336 км электрических муниципальных сетей  выполнена реконструкция   в 2010 году – 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011                году – 4,1 км, что составляет – 1,22 % от общей протяженности.

В 2012 году выполнена реконструкция 2-х КТПН и 1 трансформаторной подстанции.

Согласно договору аренды  муниципального имущества у ОАО «Сургутгаз» находятся в аренде 4 групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа (ГУ СУГ): ГУ № 6, ГУ № 11, ГУ № 13, ГУ № 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра.

В 2014 году планируется капитальный ремонт объекта «Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих             вентилей в жилых домах № 6, 7 по ул. Юности», введенного в эксплуатацию        в январе 1972 года. В 2015 году планируется капитальный ремонт объекта         «Газопровод низкого давления от групповой установки  сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков                и Республики 74, 76», введенного в эксплуатацию в январе 1972 года. Капитальный ремонт указанных газопроводов с даты ввода в эксплуатацию ни разу не проводился.

В соответствии с пунктом 5.5.2. Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 по истечении 40 лет эксплуатации         газопровода собственник (Администрация города) обязан заменить данный        газопровод.

Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов              и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».                     В целях предотвращения аварийных ситуаций необходимо выполнить капитальный ремонт указанных газопроводов, так как это напрямую связано с обеспечением безопасности людей.

Накапливающийся из года в год недоремонт  инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям  и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями                          от 29.11.2012 № 263-V ДГ), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения  города и переданных в аренду специализированным организациям.

В рамках программы планируется выполнить за период 2014 – 2016 года:

реконструкцию:

- 5 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;

- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;

- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км;

капитальный ремонт:

- газопроводов низкого давления протяженностью 1,3 км;

- инженерных сетей теплоснабжения 0,577 км;

- инженерных сетей водоснабжения 0,527 км

# В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.04.00 № 379 «О накоплении,            хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств» (с изменениями                            от 23.12.2011 № 1113) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения             населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций            природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города  в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

# Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения  неисправностей и аварий на объектах  жилищно-коммунального хозяйства         муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие «Приобретение оборудования и инвентаря» предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). В 2014 году планируется закупка дизельной электростанции мощностью 1000 кВт для обеспечения надежности и бесперебойности работы ГКНС (головной канализационной насосной станции), принимающей стоки           в объеме 90% стоков города. Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования резервными источниками электроснаб-жения позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

В целях недопущения роста платы населения за поступающие ресурсы осуществляется возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного               углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам за счет окружного бюджета. Средства из бюджета автоном-ного округа на возмещение  недополученных доходов газораспределительным организациям (далее – ГРО), осуществляющим реализацию населению                   сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) предусматриваются в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в целях возмещения недополученных доходов ГРО, осуществляющим реализацию населению СУГ для бытовых нужд по розничным ценам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Подпрограмма «Технологические разработки»

На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект «Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 – 2010 годы               с перспективой до 2015 года», утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925 и проект «Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 – 2010 годы с перспективой до 2015 года», утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 23.07.2013) до 01.01.2015 муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.

Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ             город Сургут, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем    водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.

Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально                 использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддер-жанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.

Динамика изменения значений показателей муниципальной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменения значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных проектных изыскательских работ | ед. | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ | км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ | км | 4,1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) | ед. | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) | ед. | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Протяженность реконструированных сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 14,7 | 5,73 | 3,778 |
| 9 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 4,15 | 3,5 | 2,195 |
| 10 | Количество приобретенного оборудования | ед. | 2 | 2 | 8 |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень обеспечения населения сжиженным газом | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество разработанных схем водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество разработанных схем водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модерни-зации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 – 2016 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
| Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 – 2016 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
| Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 – 2016 годах дает возможность оперативно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам | население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально ориентированным тарифам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа для нужд пищеприготовления в 2014 – 2016 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |
| Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926. Данные схемы действуют до 2015 года. Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснаб-жения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию                программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы  и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

5.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее         состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется           с применением единого подхода.

5.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

5.3. Администратор муниципальной программы – департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной           программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов                об исполнении муниципальной программы.

В реализации мероприятий программы участвуют средства местного            бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муници-пальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса            Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Мероприятия 1.3.1, 2.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.

Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем            организации деятельности муниципальных учреждений МКУ «Казна городского хозяйства» (далее – МКУ «КГХ»), МКУ «Дирекция дорожно-транспортного            и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»):

- мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 – МКУ «КГХ»;

- мероприятия 1.1.2, 1.2.2, 3.1.1 – МКУ «ДДТиЖКК».

5.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:

- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых            бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

5.5. В целях подготовки отчетности МКУ «КГХ», МКУ «ДДТиЖКК»            представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муници-пальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным                 финансовым годом.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной            программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом,            по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-вания и реализации муниципальных программ городского округа город             Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435).

5.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм             реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие коммунального

комплекса в городе Сургуте

на 2014 – 2016 годы»

- Программные

- мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования |  | В том числе по годам: |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Наименование показателя, единицы измерения |  | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | 0 | 0,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. |  | 0 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | 0 | 0,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 |
| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе: |  | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | 1 | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции | всего, в том числе: |  | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | 0 | 1 | 1 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе: |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | всего, в том числе: |  | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,636 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | всего, в том числе: |  | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,37 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238 | всего, в том числе: |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672 | всего, в том числе: |  | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) | всего, в том числе: |  | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 0 |  | 1 | 1 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 |  |  |  |  |  |  |
| - канализационный коллектор от КНС-12(7) | всего, в том числе: |  | 77 778 000 | 77 778 000 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км | 2,573 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 7 778 000 | 7 778 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 | всего, в том числе: |  | 106 473 648 | 92 473 648 | 7 000 000 | 7 000 000 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 36 473 648 | 22 473 648 | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от груп-повой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе: |  | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскатель-ских работ, ед. | 1 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от груп-повой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе: |  | 1 286 100 | 0 | 1 286 100 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 0 |  | 1 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1 286 100 |  | 1 286 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от груп-повой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе: |  | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0,14 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе: |  | 11 997 900 | 0 | 11 997 900 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0 |  | 1,16 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 11 997 900 |  | 11 997 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловодоснабжения, водоснаб-жения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д. ул. Геологическая, 18/1 в мкр.25 | всего, в том числе: |  | 4 313 368 | 4 313 368 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,252 |  | 0 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 4 097 700 | 4 097 700 | 0 | 0 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0,126 |  | 0 | 0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 215 668 | 215 668 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения ВК-1 (ул.Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсо-мольский от ВК ул. Геологическая до ВК ж/д пр. Комсомольский, 12 | всего, в том числе: |  | 4 687 579 | 0 | 4 687 579 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0 |  | 0,32 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 4 453 200 | 0 | 4 453 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 234 379 |  | 234 379 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловодоснабжения, водоснаб-жения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4 | всего, в том числе: |  | 4 374 947 | 0 | 0 | 4 374 947 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0 |  | 0 | 0,325 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 4 156 200 | 0 | 0 | 4 156 200 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0 |  | 0 | 0,081 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 218 747 |  | 0 | 218 747 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 | всего, в том числе: |  | 28 114 752 | 5 768 226 | 17 971 579 | 4 374 947 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 12 707 100 | 4 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 15 407 652 | 1 670 526 | 13 518 379 | 218 747 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря | всего, в том числе: |  | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | ДГХ | количество приобретен-ного оборудования, ед. | 13 |  | 3 | 2 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3 | всего, в том числе: |  | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | всего, в том числе: |  | 139 571 235 | 99 198 509 | 26 984 679 | 13 388 047 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 82 707 100 | 74 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 56 864 135 | 25 100 809 | 22 531 479 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 |  | 100 | 100 |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.: Предоставление субсидии на возмещение недополу-ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию насе-лению сжиженного газа | всего, в том числе: |  | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 | ДГХ | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 |  | 100 | 100 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 «Обеспе-чение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | всего, в том числе: |  | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | 0 |  | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | 0 |  | 1 | 0 |
| Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе: |  | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | ДГХ | количество разработанных схем водоснабжения, ед. | 0 |  | 1 | 0 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  | количество разработанных схем водоотведения, ед. | 0 |  | 1 | 0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Технологические разработки» | всего, в том числе: |  | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реали-зацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: |  | 276 871 368 | 128 674 409 | 95 826 812 | 52 370 147 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 206 029 300 | 103 573 600 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 70 842 068 | 25 100 809 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – ДГХ | всего, в том числе: |  | 276 871 368 | 128 674 409 | 95 826 812 | 52 370 147 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 206 029 300 | 103 573 600 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 70 842 068 | 25 100 809 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие коммунального

комплекса в городе Сургуте

на 2014 – 2016 годы»

- Показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | ДГХ | 0,636 | 0 | 0 | 0,636 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | 0 | 0 | 2,573 |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | 0 | 1,3 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | 0 | 0,325 | 0,577 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
| Количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Уровень обеспечения населения сжиженным газом, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество разработанных схем водоснабжения, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество разработанных схем водоотведения, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм |  |  |  |  |  |

| Цель подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | ДГХ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | 0 | 0 | 0,636 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | 0 | 0 | 2,573 |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | 0 | 1,3 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | 0 | 0,325 | 0,577 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
| Количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Цель подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель подпрограммы «Технологические разработки»: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных схем водоснабжения, ед. | ДГХ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество разработанных схем водоотведения, ед. |  | 0 | 1 | 0 | 1 |