# ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

# № 8987 от 13.12.2013

# Об утверждении муниципальной

# программы «Развитие

# материально-технической базы

# учреждений здравоохранения

# на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,        постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями           от 20.11.2013 № 8435):

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие материально-техни-ческой базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы» согласно            приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить         на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Иванова А.Л.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Муниципальная программа

«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния

Стратегической целью долгосрочного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является обеспечение сохранения его ведущей роли            в общероссийской экономике как необходимой основы для повышения качества жизни населения Югры. Здравоохранение в этом контексте признается одним из ключевых направлений инновационного развития региона.

Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения.

Основным проблемным вопросом медицинских организаций муниципального образования городской округ город Сургут остается недостаточный             уровень материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, основной причиной которого является потребность в проведении ремонта            помещений, дефицит площадей для оказания медицинской помощи.

До 01.01.2014 реализация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального                  и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 29.09.2009 № 3759 (с изменениями                от 19.08.2013 № 5964), ведомственных целевых программах «Скорая медицинская помощь», «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь», утвержденных постановлением Администрации города от 07.03.2012 № 1408                 (с изменениями от 01.08.2013 № 5544).

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении        порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями                             от 20.11.2013 № 8435), на основании паспорта муниципальной программы,                 утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3098           «О разработке муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы» (с изменениями                 от 01.11.2013 № 3785), содержащего перечень правовых оснований для ее         формирования.

Мероприятия, реализуемые в настоящей муниципальной программе,           предусмотрены прогнозом социально-экономического развития муниципаль-ного образования городской округ город Сургут.

На сегодняшний день медицинскую помощь жителям города Сургута           оказывают 11 муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения (далее –  МБУЗ), в том числе:

- восемь амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе пять  территориальных поликлиник, две стоматологии, врачебно-физкультурный диспансер,

- одно больничное учреждение с круглосуточным стационаром на 395              коек, а также станция скорой медицинской помощи и центр медицинской           профилактики.

Функциональная мощность муниципальных амбулаторно-поликлини-ческих учреждений составляет 5278 посещений в смену, что составляет 78,8% от потребности согласно Территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (6699 посещений). Дефицит мощностей – 1421 посещений в смену (21,2%).

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города в соответствии с целевыми Программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной  сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»                          в 37 мкр. города ведется строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену. Была разработана и утверждена проектная документация.                В 2013 году получено положительное заключение госэкспертизы проектной  документации и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Приступить к работе               по строительству объекта планируется с 2014 года.

Особенностью восточного района города является интенсивная комплексная застройка жилыми многоэтажными домами 31 микрорайона с ежегодным         темпом прироста численности населения на 7%, что требует организации           дополнительных рабочих мест и обеспечения необходимой доступности медицинской помощи.

На сегодняшний день материально-техническая база МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2», расположенного в восточном районе города,             не соответствует потребности и требованиям строительных норм и правил,        дефицит мощностей на прикрепленное население МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2» составляет 473 посещений в смену. К 2020 году                  с учетом интенсивной застройки 27 и 31А микрорайонов города дефицит            достигнет 1 118 посещений в смену.

Проектная мощность поликлиники для взрослых (проспект Комсомольский 10/1) составляет 341 посещение, женской консультации (улица Федо-           рова, 69) – 120 посещений. По факту потребность 2011 года в услугах первичной медико-санитарной помощи взрослому населению восточного района города составляла 448,6 и 137,1 посещений соответственно. Таким образом, только           в 2012 году несоответствие составляет 107,6 и 17,1 посещений соответственно.

Общее количество посещений взрослого населения в 2011 году –      235 684. Численность населения на прикрепленной территории по состоянию  на 01.01.2012 составляет 74 747 человек, в том числе взрослого населения –         59 015 человек.

Часть диагностических, лечебных отделений, а также служб располагаются   в приспособленных и арендуемых помещениях. Здания расположены на достаточном удалении друг от друга, что создает неудобства для пациентов и ведет   к дополнительным затратам ресурсов учреждения.

Большинство зданий и помещений МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2» не соответствуют санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, комплексной безопасности, не обеспечивают беспрепятственного доступа инвалидов к медицинском помощи. Инженерные сети изношены                    и требуют капитального ремонта. У зданий отсутствуют парковки для личного транспорта работников и пациентов поликлиники. Строительство нового        здания позволит решить вышеперечисленные проблемы.

Реализация мероприятий по строительству объекта «Поликлиника на 1000 посещений в смену в 27 мкр. города Сургута» осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города от 29.09.2009 № 3759 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010                      по 2015 годы» (с изменениями от 19.08.2013 № 5964). В 2012 году подготов-лено техническое задание для выполнения проектно-изыскательских работ              по строительству, получено согласование плановой мощности объекта                       от Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Планируется выполнить проектно-изыскательские работы и приступить к строительству объекта.

Муниципальные учреждения здравоохранения расположены в 36 основных зданиях общей площадью 82 554,4 кв. метра, из которых типовыми являются  20 зданий (55,6%). Общая площадь зданий и сооружений учреждений муниципального здравоохранения, с учетом объектов хозяйственного назначения,          составляет 99 760 кв. метров. Средний процент износа на 01 января 2013 года равен 31%. Одним из объектов, имеющих наибольший износ, является              Ожоговый корпус МБУЗ «Клиническая городская больница № 1» (51%).

Администрацией города ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы МБУЗ. С целью улучшения материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения                в 2012 году, в рамках реализации программы автономного округа «Модерни-зация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»            на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства автоном-ного округа № 88-п от 02.04.2011, начаты работы по капитальному ремонту             и реконструкции Ожогового корпуса МБУЗ «Клиническая городская больница № 1».

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в 2012 году выполнены проектные работы по капитальному ремонту фасада поликлиники МБУЗ «Городская поликлиника № 4» по проспекту Набережному, 41, в 2014 году          будут закончены строительно-монтажные работы.

Необходимость программно-целевого подхода к решению обозначенных проблем продиктована как внутренними потребностями отрасли, так и основными направлениями региональных целевых программ.

Реализация данной программы позволит решить актуальные проблемы          материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.

Динамика изменений значений показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество приведенных помещений учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными нормами и противопожарными требованиями, ед. | ед. | - | 1 | - |
| 2. Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | ед. | - | - | - |

2. Цель и задача муниципальной программы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задачи цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы: создание условий для оказания медико-санитарной помощи на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Задача. Создание современной развитой материально-технической базы учреж-дений здравоохранения | в целях создания условий для оказания медико-санитарной помощи населению на территории города Сургут к 2020 году в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями будут приведены 2 учреждения здравоохранения и введены в эксплуатацию 2 объекта «Поликлиника «Нефтяник на 700 посещений в смену в мкр.37 г. Сургута», «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию                  программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1                     к настоящей муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку            и принятие нормативных правовых актов необходимых для выполнения                программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий            на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат                       по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы,                а также связанных с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании                программных мероприятий.

Программа реализуется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых департаментом архитектуры и градостроительства и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»,           в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим           законодательством. Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых результатов программы, сопоставлении фактически достигнутых показателей с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены изменения. В случае выявления лучших практик реали-зации программных мероприятий в программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель         главы Администрации города Иванов А.Л.

Администратором программы является департамент архитектуры и градостроительства.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренной уставом, реализует функции заказчика по строительству, капитальному ремонту объектов, выполнение проектно-изыскательских работ.

- Администратор программы несет ответственность за реализацию программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, осуществляет мониторинг, оценку               результативности мероприятий и контроль за достижением установленных           целей и задач муниципальной программы.

При текущем управлении администратором программы выполняются         следующие задачи:

- анализ эффективности выполнения мероприятий;

- организация реализации мероприятий программы, принятие решения          о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;

- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий программы,                 контроля за ее реализацией ежегодно администратор в установленном порядке представляет годовой отчет об исполнении программы департаменту по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом по форме, установленной порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями           от 20.11.2013 № 8435).

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных         программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением          Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с изменениями от 20.11.2013        № 8435). Администратор несет ответственность за своевременное внесение          изменений в программу.

Администратор несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;

- достижение показателей результатов реализации программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов                      об исполнении программы.

В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижение ожидаемых эффектов           от их решения;

- ухудшение финансово-экономической ситуации;

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие материально-технической

базы учреждений здравоохранения

на 2014 – 2020 годы»

Программные мероприятия, объем ассигнований и ожидаемые результаты муниципальной программы

«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

| Наимено-вание | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программ-ного мероприятия (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, ед. изм. | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель программы: создание условий для оказания медико-санитарной помощи на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплуа-тацию объектов здравоохранения, ед. | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество приведенных поме-щений учреж-дений здравоохранения - в соответствие - с санитарными нормами и противопожарными требованиями, ед. | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |
| - Задача: создание современной развитой материально-технической базы учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.1. Выпол-нение - проектных работ - на выполнение работ - по строительству объектов здравоохра-нения | - всего, - в том - числе: | - 19 002 634,00 |  | - 19 002 634,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - выпол-нение проектных - работ, проект | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 19 002 634,00 |  | - 19 002 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - поликлиника - на 1000 посе-щений в смену - в г. Сургуте | - всего, - в том - числе: | - 19 002 634,00 |  | - 19 002 634,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - выпол-нение проектных - работ, проект | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 19 002 634,00 |  | - 19 002 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.2. Строительство - объектов здравоохранения - для оказания - медико- - санитарной - помощи | - всего, - в том - числе: | - 2 580 226 602,00 | - 418 485 594,00 | - 349 778 890,00 |  | - 231 693 713,00 | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 | - ДАиГ | - ввод - в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед. | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - 1 |  |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов - из - окруж-ного - бюджета | - 2 480 230 748,00 | - 376 637 000,00 | - 314 801 000,00 |  | - 208 524 343,00 | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 99 995 854,00 | - 41 848 594,00 | - 34 977 890,00 |  | - 23 169 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - поликлиника «Нефтяник» - на 700 посе-щений в смену - в мкр. 37 г. Сургута | - всего, - в том - числе: | - 999 958 197,00 | - 418 485 594,00 | - 349 778 890,00 |  | - 231 693 713,00 |  |  |  | - ДАиГ | - ввод - в эксплуатацию объектов здравоохранения, - ед. | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов - из - окруж-ного - бюджета | - 899 962 343,00 | - 376 637 000,00 | - 314 801 000,00 |  | - 208 524 343,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 99 995 854,00 | - 41 848 594,00 | - 34 977 890,00 |  | - 23 169 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - поликлиника - на 1000 посе-щений в смену - в г. Сургуте | - всего, - в том - числе: | - 1 580 268 405,00 |  |  |  |  | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 | - ДАиГ | - ввод - в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |  |
|  | - за счет межбюджетных транс-фертов - из - окруж-ного - бюджета | - 1 580 268 405,00 |  |  |  |  | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.3. Выпол-нение - работ по капитальному - ремонту - объектов - здравоохранения | - всего, - в том - числе: | - 39 120 512,00 | - 39 120 512,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - коли-чество отремонтиро-ванных - объектов, ед. | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 39 120 512,00 | - 39 120 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУЗ - «Городская поликлиника № 4 - по пр. Набережный, 41» | - всего, - в том - числе: | - 12 461 933,00 | - 12 461 933,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - коли-чество отремонтиро-ванных объектов, ед. | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 12 461 933,00 | - 12 461 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МУЗ - «Клиническая городская - поликлиника - № 1». Ожоговый корпус | - всего, - в том - числе: | - 26 658 579,00 | - 26 658 579,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - коли-чество отремонтиро-ванных объектов, ед. | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 26 658 579,00 | - 26 658 579,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего - по мероприятиям Задачи | - всего, - в том - числе: | - 2 638 349 748,00 | - 457 606 106,00 | - 368 781 524,00 |  | - 231 693 713,00 | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |  |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов - из - окруж-ного - бюджета | - 2 480 230 748,00 | - 376 637 000,00 | - 314 801 000,00 |  | - 208 524 343,00 | - 527 730 670,00 | - 527 730 670,00 | - 524 807 065,00 | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 158 119 000,00 | - 80 969 106,00 | - 53 980 524,00 |  | - 23 169 370,00 |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: | 2 638 349 748,00 | 457 606 106,00 | 368 781 524,00 |  | 231 693 713,00 | 527 730 670,00 | 527 730 670,00 | 524 807 065,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 2 480 230 748,00 | 376 637 000,00 | 314 801 000,00 |  | 208 524 343,00 | 527 730 670,00 | 527 730 670,00 | 524 807 065,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 158 119 000,00 | 80 969 106,00 | 53 980 524,00 |  | 23 169 370,00 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Объем ассигнований администратора программы – департамента архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 2 638 349 748,00 | 457 606 106,00 | 368 781 524,00 |  | 231 693 713,00 | 527 730 670,00 | 527 730 670,00 | 524 807 065,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 2 480 230 748,00 | 376 637 000,00 | 314 801 000,00 |  | 208 524 343,00 | 527 730 670,00 | 527 730 670,00 | 524 807 065,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 158 119 000,00 | 80 969 106,00 | 53 980 524,00 |  | 23 169 370,00 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие материально-технической

базы учреждений здравоохранения

на 2014 – 2020 годы»

Показатели

результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель программы: Создание условий для оказания медико-санитарной помощи на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед. | ДАиГ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 2. Количество приведенных помещений учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными нормами и противопожарными требованиями, ед. | ДАиГ | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |