ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1983 от 26.03.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ           «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013        № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города						      О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 –2016 годы»

1. Характеристика текущего состояния

1.1. Одной из наиболее важных проблем человечества на современном этапе является проблема взаимоотношений природы и человека. Качество атмо-сферного воздуха, земель, питьевой воды, количество зеленых насаждений – показатели, характеризующие состояние окружающей природной среды. Составной частью этого вопроса является решение проблем обеспечения эколо-гической безопасности населения. Это и сохранение окружающей природной среды, снижение негативного влияния неблагоприятных антропогенных факторов на здоровье человека, экологическое просвещение и так далее.

Решение этих проблем для города Сургута особенно актуально.               Это связано в первую очередь тем, что суровые природно-климатические условия Крайнего Севера усиливают влияние негативных антропогенных факторов. Поэтому работа Администрации города нацелена на улучшение экологической ситуации   в городе Сургуте за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Муниципальная целевая программа стала продолжением долгосрочной целевой программы и ведомственных целевых программ управления по приро-допользованию и экологии. До 01.01.2014 реализация направления деятельности по охране окружающей среды осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы» и ведомственных целевых программ «Организация мероприятий по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов», «Функционирования управления по природопользованию       и экологии».

Программа разработана с учетом природно-климатических особенностей города, в соответствии с российским и окружным природоохранным законода-тельством и является организационной основой муниципальной политики             в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Основными направлениями реализации программы в 2014 – 2016 годах являются снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-ления на окружающую природную среду, обеспечение экологической безопас-ности населения, экологическое просвещение и пропаганда, благоустройство рекреационных зон, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, обеспечение реализации вопросов местного значения в области создания экологически безопасных условий для проживания человека, обеспечения рационального использования природных ресурсов.

Данная муниципальная программа направлена на решение существующих проблем в области экологии городской среды, а также на реализацию возмож-ностей, определенных стратегией социально-экономического развития муници-пального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года         в части улучшения экологической ситуации в городе и создания комфортных условий для проживания населения.

В рамках муниципальной программы реализуются 5 подпрограмм:

- Строительство объектов природоохранного назначения;

- Организация мероприятий по охране окружающей среды;

- Благоустройство рекреационных зон;

- Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов;

- Функционирование управления по природопользованию и экологии.

1.2. Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения»

Твердые бытовые отходы (далее – ТБО), образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне ТБО. Рабочая часть II очереди полигона состоит из 5 карт, из которых построены и эксплуатируются 2 карты. Проектная мощность всего полигона       (5 карт) составляет 490 000 куб. м в год.

Фактически ежегодно размещается около 800 000 куб. м отходов,             что превышает проектную мощность полигона в 2 раза, и привело к прежде-временному заполнению существующих 2 карт. При существующих объемах производства мощность указанных карт обеспечит прием ТБО в течение 1 года. Прекращение эксплуатации полигона приведет к негативному воздействию отходов производства и потребления на окружающую природную среду.

В связи с этим окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов» к 2015 году приобретает стратегическое значение.

Окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» позволит предотвратить проблему размещения ТБО от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет.

В связи с решением Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2013 запрещена эксплуатация I очереди полигона, а также возложена обязанность на Администрацию города в срок         до 31.12.2014 произвести рекультивацию I очереди полигона ТБО. Площадь технической рекультивации составляет 9,54 га.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством все документы, необходимые для проведения работ по рекультивации I очереди полигона ТБО города Сургута, готовы в полном объеме.

1.3. Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг и, как следствие, увеличения объемов образующихся отходов. На сегодняшний день контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отхо-дами сведены к минимуму.

Также проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их возобновляемость в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, не желающим платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированном полигоне ТБО. Наиболее проблемными территориями в этом отношении являются остров Заячий, пойма протоки Кривуля, район Восточной объездной дороги, временные поселки.

В соответствии с актами обследования территории города Сургута в период    с 19.07.2013 по 26.08.2013 ориентировочный объем несанкционированных свалок на территории города составляет более 7 000 куб. м.

В 2014 году объем отходов, который планируется убрать при ликвидации несанкционированных свалок, составит 7 053,3 куб. м.

Также немаловажной проблемой является захламление водных объектов затонувшими судами и их фрагментами. На сегодняшний день в реках Черная      и Обь зафиксировано 18 судов, подлежащих ликвидации.

В соответствии с решением Сургутского городского суда от 24.12.2012       об организации Администрацией города очистки акваторий реки Черной и реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов необходимо произ-вести работы по очистке акваторий водных объектов в границах города Сургута от затонувших судов.

Низкий уровень экологической культуры населения, позиция «временщика» значительно усложняют работу по созданию комфортных и экологически безо-пасных условий для проживания горожан. Отчасти это обусловлено недоста-точным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды.

Мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде предусмат-ривают организацию мероприятий по следующим направлениям:

1.3.1. Информирование населения о деятельности Администрации города        в области охраны окружающей среды:

-размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации,   в печатных и телевизионных средствах массовой;

-регулярные отчетные пресс-конференции;

-работа с обращениями граждан.

1.3.2. Организация участия города Сургута в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» путем организации конкурсов, выставок, маршей, слетов, олимпиад и тому подобное.

1.3.3. Привлечение населения к практической природоохранной деятельности.

1.3.4. Организация массовых городских экологических акций.

1.3.5. Пропаганда экологических знаний:

- организация научно-практических конференций и семинаров по проблемам экологии;

- издание книг, сборников, брошюр, буклетов экологической направленности;

- размещение социальной рекламы в средствах массовой информации              и на улицах города.

1.4. Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон».

Суровые природно-географические факторы, продолжительность зимнего периода, работа в зоне рискованного земледелия создают определенные труд-ности в создании благоприятной и комфортной городской среды, благоустройстве и озеленении города.

Население города уже не помнит пыльные бури в городе и воспринимает сформированную систему озеленения как привычную среду. Но на это ушло много лет работы управления по природопользованию и экологии, поставив-шему себе задачу: «Озеленить все, что не заасфальтировано».

Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся в ведении управления по природопользованию и экологии составляет 282,8 га.

В настоящее время в городе Сургуте располагаются 29 парков и скверов, общая площадь которых составляет 168,78 га.

Создание и содержание цветников на городских территориях является неотъемлемой частью работ по благоустройству города. На плановый период 2014 – 2016 годов показатель объема выполнения муниципальной работы увели-чится до 2,70 га за счет создания рабатки (цветочной полосы) по проспекту Мира. Ежегодно обновляется и ассортиментный перечень цветочных растений                  и в оформление клумб вводятся новые декоративные элементы: объемные формы, вазоны, природные и искусственные материалы.

Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользо-вания в 2013 году составила 12,9 кв. м. Значение показателя зависит                    от нескольких факторов: численности населения, степени застройки города, площади зеленых насаждений.

1.5. Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана город-ских лесов»

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается на состоянии городских лесов.

В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некоторых существующих природных факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и тому подобное) нега-тивное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается.

Для эффективного обустройства, использования, защиты и охраны город-ских лесов разработан «Лесохозяйственный регламент городских лесов города Сургута» (постановление Администрации города от 07.10.2010 № 5154)

Общая площадь городских лесов, согласно материалам «Лесохозяй-ственного регламента городских лесов города Сургута 2010 года», составляет       4 445 га.

Ежегодный объем работ определен лесохозяйственным регламентом             и составляет 281,0 га. Доля лесов, на которой проводятся мероприятия                по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения в 2012 – 2013 годах остается на одном уровне и составляет 385,3 га, что соответствует 15,3% от требуемого объема работ по лесохозяйственному регламенту.

За последние годы объем финансирования, предусмотренный на прове-дение лесохозяйственных работ, практически не менялся, что обусловило выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприятий – проведение рубок ухода, санитарных рубок и рубок очистки леса от захлам-ления, противопожарных мероприятий, а также осуществление контроля           за соблюдением норм лесного законодательства, позволяющий поддерживать текущий уровень состояния городских лесов.

Все мероприятия, предусмотренные лесохозяйственным регламентом,          на средства, выделяемые из бюджета города, выполнить не представляется возможным.

1.6. Подпрограмма «Функционирование управления по природополь-зованию и экологии»

Расширение полномочий органов местного самоуправления при умень-шении возможности административного воздействия в отношении нарушителей природоохранного законодательства, низкий уровень экологической культуры населения, сложные природно-климатические условия Крайнего Севера создают необходимость повышения в существующих условиях эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов.

Управление по природопользованию и экологии создано в 1993 году            в целях реализации вопросов местного значения, части вопросов местного значения:

- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- осуществления муниципального лесного контроля;

- осуществления в пределах, уставленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-ления правил использования водных объектов общего пользования для личных     и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан            к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществления регулирования отношений недропользования в границах муниципального образования в пределах полномочий, предоставленных феде-ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры;

- организации благоустройства территорий городского округа, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых                  и промышленных отходов;

- создания условий для массового отдыха жителей городского округа           и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- реализации права на создание условий для развития туризма.

Работа управления по природопользованию и экологии направлена            на повышение результативности расходования бюджетных средств на реали-зацию полномочий управления в области охраны окружающей среды                   и рационального использования природных ресурсов, обеспечение выполнения муниципальной работы и оказания муниципальных услуг с учетом приоритетов природоохранной политики на муниципальном уровне, определенных в соот-ветствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.

Таблица 1

Динамика изменения значений показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год 2011 | Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов приро-доохранного назначения | шт. | - | 1 (берегоукреп-ление в районе пассажирского вокзала) | - |
| Доля ликвидиро-ванных несанк-ционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания от общего объема несанк-ционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания, выяв-ленных на терри-тории города Сургута | % | 86 | 90 | 92 |

| Доля участия населения города Сургута в прак-тической приро-доохранной деятельности от общего коли-чества людей, проживающих в городе Сургуте | % | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь содер-жания зеленых насаждений на территориях общего поль-зования | га | 403,54 | 403,54 | 403,54 |
| Площадь терри-тории городских лесов | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Уровень испол-нения бюджета | % | 95 | 95 | 95 |
| Уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окружа-ющей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов | % | - | 85 | 46,5 |

| Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обустроенных карт для утили-зации отходов на полигоне | шт. | - | - | 1 |
| Доля выпол-ненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | % | - | - | 60 |
| Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |
| Объем ликвиди-рованных несанк-ционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания | куб. м | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | 7 672,5 |
| Количество орга-низованных мероприятий экологической направленности | шт. | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | 10 |
| Количество человек, привле-ченных к прак-тической приро-доохранной деятельности | чел. | 11 000 | 11 500 | 12 000 |
| Степень соблю-дения стандартов качества выпол-няемой муни-ципальной работы | % | 95 | 95 | 95 |

| Уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 87,5 | 36,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |
| Площадь содер-жания терри-торий общего пользования, занятых зеле-ными насаж-дениями, в том числе: площадь цветников, находящихся на содержании | га | 241,02 | 241,02 | 251,32 |
|  | га | 0,8 11 | 0,8 11 | 2,53 |
| Площадь содержания объектов благо-устройства (парки, скверы и набережные) | га | 162,52 | 162,52 | 167,15 |
| Степень соблю-дения стандартов качества выпол-няемой муници-пальной работы | % | 70 | 70 | 70 |
| Уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 74 | 66,5 |
| Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |
| Площадь сани-тарных рубок и рубок по очистке леса от захламлен-ности | га | 15 | 15 | 15 |
| Площадь содер-жания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59 | 59 | 59 |
| Площадь город-ских лесов, на которой осуществляется патрулирование | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Степень соблю-дения стандартов качества выпо-лняемой муници-пальной работы | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 90 | 37,2 |
| Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |
| Количество выяв-ленных админи-стративных правонарушений в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 110 |
| Количество составленных протоколов об администра-тивных право-нарушениях в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 110 |

| Количество дел об администра-тивных право-нарушениях в области охраны окружающей среды, пере-данных в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургута и феде-ральные контрольные органы | шт. | 16 | 75 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных проверок при осущест-влении муници-пального лесного контроля | шт. | 0 | 3 | 18 |
| Количество проведенных проверок недро-пользователей | шт. | 0 | 0 | 2 |
| Количество объявлений в средствах массовой информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | шт. | 6 | 6 | 7 |
| Уровень обеспе-ченности насе-ления озеленен-ными террито-риями общего пользования (кв. м на 1 человека) | кв. м | 13,1 | 14,0 | 14,0 |
| Количество выданных разрешений на снос зеленых насаждений | шт. | 27 | 38 | 42 |
| Обеспечение потребности муниципального образования в объектах утили-зации бытовых и промышленных отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| Площадь мест для массового отдыха насе-ления, находя-щаяся на содер-жании | га | 226,15 | 226,15 | 304,68 |
| Количество разработанных экологических маршрутов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов | шт. | 34 | 38 | 40 |
| Количество принятых и рассмотренных обращений граждан | шт. | 240 | 250 | 250 |
| Количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выпол-няются функции куратора | шт. | 2 | 2 | 2 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

Комплексной целью деятельности управления по природопользованию            и экологии Администрации города является: охрана окружающей среды, обес-печение экологической безопасности территории городского округа                      и рационального использования природных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих         задач в соответствии с направлениями деятельности (подпрограммами):

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия тактических задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, обеспечение рационального использования природных ресурсов |  |
| Подпрограмма 1. «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |
| Цель: обеспечение места для размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |
| Задача 1. Завершение строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | решение тактической задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую природную среду и предотвратить проблему размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |
| Подпрограмма 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| Цель: снижение уровня загрязнения городских территорий, формирование экологической культуры населения |  |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора. Экологическое просве-щение и пропаганда | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует уменьшению несанкционированных свалок мусора и обеспечению эколо-гической безопасности территории городского округа, а также улучшению информированности и экологической грамотности населения города Сургута в сфере охраны окружающей среды и природопользования |

| Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон» |  |
| --- | --- |
| Цель: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования, сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует созданию комфортных условий прожи-вания населения, повышению эсте-тической привлекательности территории общего пользования муниципального образования городской округ город Сургут |
| Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |
| Цель: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |
| Задача 4. Выполнение муниципальной работы по использованию, защите, охране и обустройству городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы позволит эффективно осуществлять исполь-зование, защиту, охрану и обустройство городских лесов, а также способствовать безопасному отдыху населения |
| Подпрограмма 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |
| Цель: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |
| Задача 5. Повышение эффективности деятель-ности управления по природополь-зованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов | решение тактической задачи позволит повысить результативность расходо-вания бюджетных средств на меро-приятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопас-ности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены   в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы |  | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель муниципальной программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов природоохран-ного назначения, шт. | управление по природопользо-ванию и экологии |  | - | 1 | - | 1 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | управление по природопользо-ванию и экологии |  | 88 | 93 | 93 | 93 |
| Доля участия населения города Сургута в практиче-ской природоохранной деятельности от общего коли-чества людей, проживающих в городе Сургуте, % | управление по природопользо-ванию и экологии |  | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4 |
| Площадь содержания зеленых насаждений на терри-ториях общего пользования, га | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяй-ства и экологической безопасности» |  | 452,1 | 454,44 | 464,12 | 464,12 |

| Площадь территории городских лесов, га | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяй-ства и экологической безопасности» |  |  | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения бюджета, % | управление по природопользо-ванию и экологии |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безо-пасности территории городского округа, рациональ-ного использования природных ресурсов, % | управление по природопользо-ванию и экологии |  |  | 62 | 68 | 75 | 75 |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. «Строительство объектов природоохранного назначения»: обеспечение места для размещения твердо-бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», ед. |  | управление по природопользо-ванию и экологии |  | - | 1 | - | 1 |
| Цель подпрограммы 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды»: снижение уровня загрязнения городских территорий, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания, выявленных на территории города Сургута, % |  |  | управление по природопользо-ванию и экологии | 88 | 93 | 93 | 93 |
| Доля участия населения города Сургута в практиче-ской природоохранной деятельности от общего коли-чества людей, проживающих в городе Сургуте, % |  |  |  | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Цель подпрограммы 3. «Благоустройство рекреационных зон»: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь содержания зеленых насаждений на террито-риях общего пользования, га |  |  | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | 452,1 | 454,44 | 464,12 | 464,12 |
| Цель подпрограммы 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории городских лесов, га |  |  | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Цель подпрограммы 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии»: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |

| Уровень исполнения бюджета, % | управление по природопользо-ванию и экологии | 95 | 95 | 95 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выпол-нения муниципальной работы в области охраны окружа-ющей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального исполь-зования природных ресурсов, % |  | 62 | 68 | 75 | 75 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. | управление по природополь-зованию и экологии | 1 | - | - | 1 |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», % |  | 100% | - | - | 100% |
| Подпрограмма 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользо-вания, куб. м | управление по природопользо-ванию и экологии | 7 053,3 | 7 000 | 7 000 | 21 053,3 |
| Количество организованных мероприятий экологиче-ской направленности, шт. |  | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности, чел. |  | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 37 500 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 50 | 60 | 70 | 70 |

| Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, га | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | 283,32 | 283,32 | 283,32 | 283,32 |
| В том числе: площадь цветников, находящихся на содержании, га |  | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), га |  | 168,78 | 171,12 | 180,8 | 180,8 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполня-емой муниципальной работы, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |  |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га | муниципальное бюджетное учреж-дение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |  | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Площадь городских лесов, на которой осуществляется патрулирование, га |  | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Подпрограмма 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных административных правона-рушений в области охраны окружающей среды, шт. | управление по природопользо-ванию и экологии | 150 | 150 | 150 | 450 |
| Количество составленных протоколов об администра-тивных правонарушениях в области охраны окружа-ющей среды, шт. |  | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Количество дел об административных правонаруше-ниях в области охраны окружающей среды, пере-данных в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и федеральные контрольные органы, шт. |  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Количество проведенных проверок при осуществлении муниципального лесного контроля, шт. |  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Количество проведенных проверок недропользова-телей, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество объявлений в средствах массовой инфор-мации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, шт. |  | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (кв. м на 1 человека), % |  | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,3 |
| Количество выданных разрешений на снос зеленых насаждений, шт. |  | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Обеспечение потребности муниципального образо-вания в объектах утилизации бытовых и промыш-ленных отходов, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь мест для массового отдыха населения, нахо-дящаяся на содержании, га |  | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 |
| Количество разработанных экологических маршрутов, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов, шт. |  | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Количество принятых и рассмотренных обращений граждан, шт. |  | 250 | 250 | 250 | 750 |
| Количество муниципальных учреждений и муници-пальных предприятий, в отношении которых выпол-няются функции куратора, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

5.1. Механизм реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы», подпрограмм «Строительство объектов природоохранного назначения», «Организация мероприятий по охране окружающей среды», «Функционирование управления по природопользованию и экологии» является управление по природопользованию и экологии.

Ответственным за исполнение муниципальной программы является управ-ление по природопользованию и экологии.

Куратором муниципальной программы является заместитель главы Адми-нистрации города, курирующий сферу городского хозяйства, экологии и приро-допользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистратора муниципальной программы.

Отчет администратора об исполнении муниципальной программы                в разрезе подпрограмм представляется ежегодно в департамент по экономиче-ской политике в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-ского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159.

Администратор муниципальной программы несет ответственность за:

- эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу,              в том числе по предложениям соадминистратора программы;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов             об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы и обеспечивает эффективное взаимо-действие с соадминистратором в ходе реализации программы.

Соадминистратор муниципальной программы несет ответственность за:

-эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов               об исполнении муниципальной программы.

Соадминистратором муниципальной программы в части подпрограмм «Благоустройство и озеленение городских территорий», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» является муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

Мероприятия подпрограммы «Благоустройство и озеленение городских территорий»:

- содержание мест общего пользования, занятых зелеными насаждениями вдоль улиц и магистралей;

- создание и содержание цветников;

- содержание парков, скверов набережных и мемориальных комплексов;

- санитарное содержание мест общего пользования, в том числе санитарное содержание бесхозяйных территорий, соблюдение стандартов качества выполняемой муниципальной работы, удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы.

Мероприятия подпрограммы «Обустройство, использование, защита           и охрана городских лесов»:

- санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности;

- содержание зон активных мест отдыха населения на территории город-ских лесов;

- соблюдение стандартов качества выполняемой муниципальной работы;

- удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы.

Ответственность за исполнение мероприятий подпрограмм «Благоустрой-ство и озеленение городских территорий», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» закреплена за руководителем муници-пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства           и экологической безопасности».

Отчет соадминистратора об исполнении муниципальной программы              в разрезе подпрограмм «Благоустройство и озеленение городских территорий», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» представ-ляется ежегодно в управление по природопользованию и экологии в соответ-ствии с пунктом 11.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования     и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реали-зации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений пока-зателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки переченя мероприятий программы, их содержания и объемов финансирования в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации меро-приятий программы от соадминистраторов программы.

Итоги оценки полученных результатов проведенной на основании системы целевых показателей программы отражаются в отчетности о реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.

5.2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

| Этапы исполнения муниципальной программы | Куратор программы | Администратор программы (УПиЭ) | Соадминистратор программы (МБУ «УЛПХиЭБ») |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | утверждение | - разработка МЦП; разработка подпрограмм: - «Строительство объектов природо-охранного назначения»; - «Организация меро-приятий по охране окружающей среды»; - «Функционирование управления по приро-допользованию и экологии». Коррекция подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | разработка подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Достижение уста-новленных целей и задач муници-пальной программы, внесение изменений | контроль | контроль | контроль в части подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |

| Внесение изме-нений в течение срока реализации программы | контроль | подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу | подготовка пред-ложений о внесении изме-нений в части подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| --- | --- | --- | --- |
| Представления отчетов об испол-нении муници-пальной программы | контроль | подготовка сводного отчета по МЦП. Контроль за испол-нением подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон» - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | подготовка отчета в части подпрограмм: - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Сургута  на 2014 – 2016 годы»

| Наименование | Источники финанси- рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадмини-стратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Комплексная цель: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | количество построенных объектов приро-доохранного назначения, шт. | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | доля ликвиди-рованных несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования от общего объема несанк-ционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 88 | 93 | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | доля участия населения города Сургута в практической природо-охранной деятельности от общего коли-чества людей, проживающих в городе Сургуте, % | 3,7 | 3,9 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | площадь содер-жания зеленых насаждений на территориях общего пользо-вания, га | 452,1 | 454,44 | 464,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | площадь терри-тории городских лесов, га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |  |
|  |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | уровень испол-нения бюджета, % | 95 | 95 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окру-жающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов, % | 62 | 68 | 75 |  |
| Подпрограмма 1. «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение места для размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», шт. | - | 1 | - |  |
| Задача 1: Завершение строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Строитель-ство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | всего, в том числе | 60 837900,0 | 60 837 900,0 | 0 | 0 | управление по природополь-зованию и экологии | количество обустроенных карт для утили-зации отходов на полигоне, шт. | 1 | - | - |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 6 101 900,0 | 6 101 900,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 54 736 000,0 | 54 736 000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.1.2. Выпол-нение работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» |  |  |  |  |  |  | доля выпол-ненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», % | 100% | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | доля ликвидиро-ванных несанк-ционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования от общего объема несанк-ционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 88 | 93 | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего коли-чества людей, проживающих в городе Сургуте, % | 3,7 | 3,9 | 4,0 |  |
| Задача 2.1: ликвидация несанкционированных свалок мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Ликви-дация несанк-ционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования | всего, в том числе | 19 403 600 | 6 383 600 | 6 510 000 | 6 510 000 | управление по природополь-зованию и экологии | объем ликвиди-рованных несанкциониро-ванных свалок, куб. м | 7 053,3 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 19 403 600 | 6 383 600 | 6 510 000 | 6 510 000 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2: экологическое просвещение и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Органи-зация меро-приятий эколо-гической направ-ленности | всего в том числе | 4 550 600 | 1 150 600 | 1 700 000 | 1 700 000 | управление по природополь-зованию и экологии | количество организованных мероприятий экологической направленности, шт. | 12 | 12 | 13 |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 550 600 | 1 150 600 | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Привлечение населения к практической природоохранной деятельности |  |  |  |  |  |  | количество человек, привле-ченных к прак-тической приро-доохранной деятельности, чел. | 12 000 | 12 500 | 13 000 |  |
| Мероприятие 2.2.3. Соблю-дение стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  | степень соблю-дения стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 90 | 90 | 90 |  |

| Мероприятие 2.2.4. Удовлет-воренность насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень удов-летворенности населения каче-ством выпол-няемой муни-ципальной работы, % | 50 | 60 | 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрог-рамме «Органи-зация меро-приятий по охране окру-жающей среды» | всего, в том числе | 23 954 200 | 7 534 200 |  | 8 210 000 |  | 8 210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 23 954 200 | 7 534 200 |  | 8 210 000 |  | 8 210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь содер-жания зеленых насаждений на территориях общего пользо-вания, га | 452,1 | 454,44 | 464,12 |  |  |  |
| Задача 3: обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Содержание территорий общего пользо-вания, занятых зелеными насаж-дениями, в том числе | всего, в том числе | 663 089 700 |  | 180 201 600 |  | 249 881 700 |  | 233 006 400 |  | МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | площадь содер-жания терри-торий общего пользования, занятых зеле-ными насаж-дениями, га, в том числе | 283,32 | 283,32 | 283,32 |  |  |  |

| Мероприятие 3.1.2. Создание и содержание цветников | - за счет средств местного бюджета | 663 089 700 | 180 201 600 | 249 881 700 | 233 006 400 |  | площадь цвет-ников, находя-щихся на содер-жании, га | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3..2. Содержание объектов благо-устройства (парки, скверы и набережные) |  |  |  |  |  |  | площадь содер-жания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), га | 168,78 | 171,12 | 180,8 |  |
| Мероприятие 3.3. Соблюдение стандартов каче-ства выполня-емой муници-пальной работы |  |  |  |  |  |  | степень соблю-дения стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 3.4. Удовлет-воренность населения качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  | уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы, % | 85 | 85 | 85 |  |
| Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | площадь терри-тории городских лесов, га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |  |
| Задача 4. Выполнение муниципальной работы по использованию, защите, охране и обустройству городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 4.1. Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламлен-ности | всего, в том числе | 3 183 000 | 1 061 000 | 1 061 000 | 1 061 000 | МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» | площадь сани-тарных рубок и рубок по очистке леса от захламлен-ности, га | 15 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 183 000 | 1 061 000 | 1 061 000 | 1 061 000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Содержание зеленых зон активного отдыха насе-ления на терри-тории городских лесов | всего, в том числе | 40 468 500 | 13 489 500 | 13 489 500 | 13 489 500 |  | площадь содер-жания зеленых зон активного отдыха насе-ления на терри-тории городских лесов, га | 59 | 59 | 59 |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 40 468 500 | 13 489 500 | 13 489 500 | 13 489 500 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Патрулиро-вание терри-тории городских лесов |  |  |  |  |  |  | площадь город-ских лесов, на которой осуществляется патрулирование, га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |  |
| Мероприятие 4.4. Соблюдение стандартов каче-ства выполня-емой муници-пальной работы |  |  |  |  |  |  | степень соблю-дения стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы, % | 90 | 90 | 90 |  |
| Мероприятие 4.5. Удовлетво-ренность насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  | уровень удовлет-воренности насе-ления качеством выполняемой муниципальной работы, % | 50 | 60 | 70 |  |

| Итого по подпрог-рамме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | всего в том числе | 43 651 500 | 14 550 500 | 14 550 500 | 14 550 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 43 651 500 | 14 550 500 | 14 550 500 | 14 550 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | уровень испол-нения бюджета, % |  | 95 |  | 95 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уровень удов-летворенности населения каче-ством выпол-нения муници-пальной работы в области охраны окружа-ющей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов, % |  | 62 |  | 68 | 75 |  |

| Задача 5: повышение эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.1. Выявление адми-нистративных правонарушений в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  | управление по природополь-зованию и экологии | количество выявленных администра-тивных право-нарушений в области охраны окружа-ющей среды, шт. | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Составление протоколов об администра-тивных прав-онарушениях в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  | количество составленных протоколов об администра-тивных право-нарушениях в области охраны окружа-ющей среды, шт. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. Передача дел об администра-тивных правона-рушениях в области охраны окружающей среды в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и феде-ральные контрольные органы |  |  |  |  |  |  | количество дел об администра-тивных право-нарушениях в области охраны окружа-ющей среды, переданных в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и федеральные контрольные органы, шт. | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |

| Мероприятие 5.4. Проведение проверок при осущест-влении муници-пального лесного контроля |  |  |  |  |  |  | количество проведенных проверок при осущест-влении муници-пального лесного контроля, шт. | 20 | 20 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.5. Проведение проверок недро-пользователей |  |  |  |  |  |  | количество проведенных проверок недропользо-вателей, шт. | 0 | 0 | 1 |  |
| Мероприятие 5.6. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования |  |  |  |  |  |  | количество объявлений в средствах массовой информации об ограниче-ниях водополь-зования на водных объектах общего пользо-вания, шт. | 7 | 7 | 7 |  |
| Мероприятие 5.7. Обеспечение населения озеле-ненными терри-ториями общего пользования |  |  |  |  |  |  | уровень обес-печенности населения озелененными территориями общего поль-зования, % | 13,9 | 14,0 | 14,3 |  |
| Мероприятие 5.8. Выдача разре-шений на снос зеленых насаж-дений |  |  |  |  |  |  | количество выданных разрешений на снос зеленых насаждений, шт. | 40 | 40 | 40 |  |

| Мероприятие 5.9. Работа по обес-печению потреб-ности муници-пального обра-зования в объектах утили-зации бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  | обеспечение потребности муниципаль-ного обра-зования в объектах утилизации бытовых и промыш-ленных отходов, % | 100 | 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.10. Содержание мест для массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  | площадь мест для массового отдыха насе-ления, находя-щаяся на содер-жании, га | 385,3 | 385,3 | 385,3 |  |
| Мероприятие 5.11. Разработка экологических маршрутов |  |  |  |  |  |  | количество разработанных экологических маршрутов, шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| Мероприятие 5.12. Подготовка и согласование проектов муни-ципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  | количество подготов-ленных и согла-сованных проектов муни-ципальных правовых актов, шт. | 40 | 40 | 40 |  |
| Мероприятие 5.13. Работа с обращениями граждан |  |  |  |  |  |  | количество принятых и рассмот-ренных обра-щений граждан, шт. | 250 | 250 | 250 |  |

| Мероприятие 5.14. Осущест-вление кура-торских функций муниципальных организаций |  |  |  |  |  |  | количество муниципальных учреждений и муници-пальных пред-приятий в отношении которых выпол-няются функции куратора, шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпро-грамме «Функ-ционирование управления по природополь-зованию и экологии» | всего, в том числе | 73 725 100,0 | 24 561 700,0 | 24 581 700,0 | 24 581 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 73 725 100,0 | 24 561 700,0 | 24 581 700,0 | 24 581 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | всего, в том числе | 865 258 400,0 | 287 685 900,0 | 297 223 900,0 | 280 348 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 54 736 000,0 | 54 736 000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 810 522 400,0 | 232 949 900,0 | 297 223 900,0 | 280 348 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигно-ваний админи-стратора – управление по природополь-зованию и экологии | всего, в том числе | 158 517 200,0 | 92 933 800,0 | 32 791 700,0 | 32 791 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 54 736 000,0 | 54 736 000,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 103 781 200,0 | 38 197 800,0 | 32 791 700,0 | 32 791 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигно-ваний соадмини-стратора – МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» | всего, в том числе | 706 741 200,0 | 194 752 100,0 | 264 432 200,0 | 247 556 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 706 741 200,0 | 194 752 100,0 | 264 432 200,0 | 247 556 900,0 |  |  |  |  |  |  |