ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2827 от 28.04.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте

на 2014 – 2020 годы»

В соответствии постановлением Администрации города от 17.07.2013       № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 4 таблицу 3 «Показатели результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

# Глава города                                                                            	      	       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Таблица 3

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминитратор) | Значения показателя |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | ДГХ | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | ДГХ | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | ДГХ | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе отдельных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель отдельных мероприятий программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 49,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправ-ления и муници-пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 0,166 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 человека), куб. м./чел. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Цель отдельных мероприятий программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг у.т. /Гкал | ДГХ | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,0 | 157,0 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч | ДГХ | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,57 | 4,57 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВтч/куб. м | ДГХ | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), кВтч/куб. м | ДГХ | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| Цель отдельных мероприятий программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 3 | 2 | 45 | 112 |  | 3 | 2 | 167 |
| Количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» |  |  |  | 12 | 15 | 14 | 13 | 54 |
| Количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. | ДГХ |  |  |  | 10 | 7 | 9 | 12 | 38 |
| Количество зданий учреждений, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения, ед. | МКУ «ХЭУ» |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберега-ющими лампами, ед. | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | 1 | 2 | 6 | 31 | 27 | 31 | 27 | 125 |
| Количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед. | ДГХ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. | ДГХ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. | ДГХ, ДО, ДКМПиС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. | ДГХ, ДО, ДКМПиС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед. | ДГХ |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| Количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. | ДГХ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед. | ДГХ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 455 |
| Количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км. | ДГХ | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 9,9 |
| Количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед. | ДГХ | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед. | ДГХ | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Количество отремонтированных котлов на котельных, ед. | ДГХ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. | ДГХ | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог. м | ДГХ | 503 | 512 | 315 | 395 | 637 | 210 | 110 | 2 682 |
| Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних сетей освещения, ед. | ДГХ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
| Количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберега-ющими лампами, ед. | ДГХ | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт. | ДГХ, ДИиЗО | 5 134 |  |  |  |  |  |  | 5 134 |
| Количество публикаций в периодических печатных изданиях, на официальном интернет-сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. | ДГХ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансиро-вания | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадмини-стратор) | Наименование показателя, ед. измерения | Ожидаемый результат, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (использу-емой) на территории муниципаль-ного обра-зования, % | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществля-ются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (использу-емой) на территории муниципаль-ного образо-вания, % | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществля-ются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципаль-ного образо-вания, % | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Цель отдельных мероприятий программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход элек-трической энергии на снабжение органов местного само-управления и муници-пальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВтч/кв. м | 49,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов мест-ного самоуп-равления и муници-пальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м | 0,166 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход холодной воды на снабжение органов мест-ного самоуп-равления и муници-пальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход горячей воды на снаб-жение органов местного само-управления и муници-пальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Органи-зация и прове-дение обяза-тельного энер-гетического обследования (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетиче-ского паспорта | всего, в том числе: | 20 031 846,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | 5 153 728,0 | 1 328 118,0 | 0,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | департамент городского хозяйства (далее – ДГХ), муници-пальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплу-атационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ») | количество зданий учреж-дений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. | 3 | 2 | 45 | 112 |  | 3 | 2 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 20 031 846,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | 5 153 728,0 | 13 298 118,0 | 0,0 | 455 000,0 | 335 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1 Органи-зация и прове-дение обяза-тельного энергети-ческого обсле-дования (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетиче-ского паспорта | всего, в том числе: | 17 416 846,0 | 0,0 | 0,0 | 4 383 728,0 | 13 033 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество зданий учреж-дений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |  |  | 40 | 110 |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 17416846,0 | 0,0 | 0,0 | 4383728,0 | 13033118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.2. Орга-низация и проведение обязательного энергетиче-ского обследо-вания (первое – до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетиче-ского паспорта | всего, в том числе: | 2 615 000,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | 770 000,0 | 265 000,0 | 0,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 3 | 2 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 2 615 000,0 | 455 000,0 | 335 000,0 | 770 000,0 | 265 000,0 | 0,0 | 455 000,0 | 335 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Уста-новка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) | всего, в том числе: | 33 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100 000,0 | 10 000 000,0 | 6 800 000,0 | 11 400 000,0 | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |  |  |  | 12 | 15 | 14 | 13 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 33 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100 000,0 | 10 000 000,0 | 6 800 000,0 | 11 400 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизиро-ванных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) | всего, в том числе: | 28 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100 000,0 | 10 000 000,0 | 6 800 000,0 | 6 600 000,0 | ДГХ | количество зданий учреж-дений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |  |  |  | 12 | 15 | 14 | 12 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 28 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100 000,0 | 10 000 000,0 | 6 800 000,0 | 6 600 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. Уста-новка (замена) автоматизиро-ванных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) | всего, в том числе: | 4 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800 000,0 | МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых установлены АУРТЭ, ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 4 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Оптими-зация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреж-дений (модер-низация системы тепло-снабжения, замена трубо-проводов на трубы нового поко-ления, замена изоляции, замена обору-дования венти-ляции). Обустройство тепловой защиты ограж-дающих конструкций зданий учреж-дений (рекон-струкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) | всего, в том числе: | 298 497 600,0 | 47 495 100,0 | 33032500,0 | 40000000,0 | 42350000,0 | 45770000,0 | 46350000,0 | 43500000,0 | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |  |  |  | 10 | 7 | 9 | 12 |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 298497600,0 | 47495100,0 | 33032500,0 | 40000000,0 | 42350000,0 | 45770000,0 | 46350000,0 | 43500000,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведена модернизация системы тепло-снабжения, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2.1. Опти-мизация работы системы тепло-, водо-снабжения зданий учреж-дений (замена трубопроводов на трубы нового поко-ления, замена изоляции, замена обору-дования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограж-дающих конструкций зданий учреж-дений (рекон-струкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) | всего, в том числе: | 284472500,0 | 42090000,0 | 33032500,0 | 40000000,0 | 42350000,0 | 42450000,0 | 41050000,0 | 43500000,0 | ДГХ | количество зданий учреж-дений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведена замена обору-дования вентиляции, ед. |  |  |  | 10 | 7 | 9 | 12 |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 284472500,0 | 42090000,0 | 33032500,0 | 40000000,0 | 42350000,0 | 42450000,0 | 41050000,0 | 43500000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2.2. Опти-мизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреж-дений (модернизация системы тепло-снабжения, замена трубо-проводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограж-дающих конструкций зданий учреж-дений (рекон-струкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) | всего, в том числе: | 14025100,0 | 5405100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3320000,0 | 5300000,0 | 0,0 | МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федераль-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведена модернизация системы тепло-снабжения, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 14025100,0 | 5405100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3320000,0 | 5300000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Оптими-зация работы системы электроснаб-жения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосбе-регающими лампами, монтаж системы урав-нивания потенциалов) | всего, в том числе: | 19720340,0 | 1334500,0 | 2022000,0 | 1819800,0 | 3909040,0 | 3562500,0 | 3585000,0 | 3487500,0 | ДГХ, МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосбе-регающими лампами, ед. | 1 | 2 | 6 | 31 | 27 | 31 | 27 |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из федерал-ьного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведен монтаж системы урав-нивания потенциалов, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 19720340,0 | 1334500,0 | 2022000,0 | 1819800,0 | 3909040,0 | 3562500,0 | 3585000,0 | 3487500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.2.3.1. Опти-мизация работы системы электроснаб-жения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосбере-гающими лампами, монтаж системы урав-нивания потенциалов) | всего, в том числе: | 14402500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3767500,0 | 3562500,0 | 3585000,0 | 3487500,0 | ДГХ | количество зданий учреж-дений, в которых произведена замена светильников на светильники с энерго-сберегающими лампами, ед. |  |  |  | 30 | 27 | 31 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество зданий учреж-дений, в которых произведен монтаж системы урав-нивания потенциалов, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 14402500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3767500,0 | 3562500,0 | 3585000,0 | 3487500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3.2. Опти-мизация работы системы электроснаб-жения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энерго-сберегающими лампами, монтаж системы урав-нивания потенциалов) | всего, в том числе: | 5317840,0 | 1334500,0 | 2022000,0 | 1819800,0 | 141540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭУ» | количество зданий учреж-дений, в которых проведена замена светильников на светильники с энерго-сберегающими лампами, ед. | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 5317840,0 | 1334500,0 | 2022000,0 | 1819800,0 | 141540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений | всего, в том числе: | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество муници-пальных учреждений, в которых заменены узлы учета потреб-ления энер-гетических ресурсов, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств з местного бюджета | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. Внед-рение энерго-сервисных договоров (контрактов) в муници-пальных учреждениях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | количество энергосер-висных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-управления и муниципаль-ными учреж-дениями, ед. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Регу-лярное распро-странение информации о потенциале энергосбере-жения и мерах по эффек-тивному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбе-режению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | количество публикаций в СМИ, прове-дение теле-программ о меропри-ятиях и способах энергосбере-жения и повы-шения энерге-тической эффективности, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого по отдельным мероприятиям в муници-пальном секторе | всего, в том числе: | 373749786,0 | 49284600,0 | 35389500,0 | 46973528,0 | 66857158,0 | 59332500,0 | 57190000,0 | 58722500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 373749786,0 | 49284600,0 | 35389500,0 | 46973528,0 | 66857158,0 | 59332500,0 | 57190000,0 | 58722500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель отдельных мероприятий программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг у.т./Гкал | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснаб-жения, кВтч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспорти-ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВтч/куб. м | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), кВтч/куб. м | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Органи-зация и прове-дение обяза-тельного энер-гетического обследования (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетиче-ского паспорта | всего, в том числе: | 12368000,0 | 0,0 | 0,0 | 3037000,0 | 7931000,0 | 1400000,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетиче-ского паспорта, ед. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 12368000,0 | 0,0 | 0,0 | 3037000,0 | 7931000,0 | 1400000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2.1. Разра-ботка перечня мероприятий по энерго-сбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использо-вания для проведения их лицами, ответствен-ными за содер-жание много-квартирных домов (не реже 1 раза в год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энерго-сбережению поставляемых энергетиче-ских ресурсов и повышению эффективности их использо-вания, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мероприятие 2.2.2. Выяв-ление недви-жимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собст-венности в установ-ленном порядке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетиче-ских ресурсов, поставленных на учет, ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

| Мероприятие 2.2.3. Рекон-струкция уличных водопроводных сетей с приме-нением совре-менных материалов | всего в том числе: | 114032000,0 | 31112000,0 | 8700000,0 | 11520000,0 | 14500000,0 | 15300000,0 | 16200000,0 | 16700000,0 | ДГХ | количество реконструиро-ванных уличных водо-проводных сетей с приме-нением современных материалов, км. | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 114032000,0 | 31112000,0 | 8700000,0 | 11520000,0 | 14500000,0 | 15300000,0 | 16200000,0 | 16700000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. Внед-рение частотных преобразова-телей на насосном оборудовании водозаборных сооружений | всего, в том числе: | 8976000,0 | 8976000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество частотных преобразова-телей, уста-новленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед. | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 8976000,0 | 8976000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Меропритие 2.2.5. Уста-новка энерго-экономичного и надежного оборудования на водоза-борных соору-жениях | всего, в том числе: | 655000,0 | 655000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество установленных энергоэконо-мичных насосных агрегатов на водоза-борных соору-жениях, ед. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 655000,0 | 655000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.6. Рекон-струкция котельных установок, в том числе: | всего, в том числе: | 25015000,0 | 19610000,0 | 2953000,0 | 2452000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество отремонтированных котлов на котельных, ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество частотных преобразова-телей, уста-новленных на котельном оборудовании, ед. | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 25015000,0 | 19610000,0 | 2953000,0 | 2452000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.2.6.1. Рекон-струкция котельного оборудования | всего, в том числе: | 16613000,0 | 16613000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество отремонтиро-ванных котлов на котельных, ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 16613000,0 | 16613000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.6.2. Внед-рение частотных преобразова-телей на котельном оборудовании | всего, в том числе: | 8402000,0 | 2997000,0 | 2953000,0 | 2452000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество частотных преобразова-телей, уста-новленных на котельном оборудовании, ед. | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 8402000,0 | 2997000,0 | 2953000,0 | 2452000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.2.7. Техни-ческое перево-оружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий | всего, в том числе: | 249287000,0 | 29626000,0 | 30850000,0 | 41132000,0 | 31156000,0 | 91496000,0 | 16424000,0 | 8603000,0 | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных маги-стральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог. м | 503 | 512 | 315 | 395 | 637 | 210 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 249287000,0 | 29626000,0 | 30850000,0 | 41132000,0 | 31156000,0 | 91496000,0 | 16424000,0 | 8603000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.8. Оптими-зация работы системы электроснаб-жения объектов предприятий (техническое перевоору-жение внутренних, наружных сетей осве-щения на котельных, замена светильников на светильники с энергосбе-регающими лампами) | всего, в том числе: | 4871000,0 | 2181000,0 | 680000,0 | 750000,0 | 1260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ | количество котельных, на которых выполнено техническое перевоору-жение внутренних, наружных сетей осве-щения, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосбере-гающими лампами, ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 4871000,0 | 2181000,0 | 680000,0 | 750000,0 | 1260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отдельным мероприятиям в системах коммунальной инфраструк-туры | всего, в том числе: | 415204000,0 | 92160000,0 | 43183000,0 | 58891000,0 | 54847000,0 | 108196000,0 | 32624000,0 | 25303000,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 415204000,0 | 92160000,0 | 43183000,0 | 58891000,0 | 54847000,0 | 108196000,0 | 32624000,0 | 25303000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель отдельных мероприятий программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля индиви-дуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муници-пальных жилых поме-щениях, от общего количества требуемых к установке, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1.1. Органи-зация и финан-сирование работ по оснащению многоквар-тирных домов приборами учета исполь-зуемых энер-гетических ресурсов, в том числе индивидуаль-ными прибо-рами учета холодной и горячей воды, электри-ческой энергии, газа, в том числе | всего, в том числе: | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, департамент имущественных и земельных отношений | количество установленных индивиду-альных приборов учета в муни-ципальных жилых поме-щениях, шт. | 5134 |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.1. Уста-новка индиви-дуальных приборов учета холодной и горячей воды, электри-ческой энергии в части муни-ципальной собственности | всего, в том числе: | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, департамент имущественных и земельных отношений | количество установленных индивиду-альных приборов учета в муни-ципальных жилых поме-щениях, шт. | 5134 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Распро-странение информации в средствах массовой информации (периодиче-ские печатные издания, теле-видение, интернет) о потенциале энергосбере-жения и мерах по эффектив-ному исполь-зованию энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество публикаций в периоди-ческих печатных изданиях, на офици-альном интернет-сайте Админи-страции города, выпусков в эфире теле-передач о меропри-ятиях и способах энергосбе-режения и повышения энергетиче-ской эффек-тивности, ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого по отдельным мероприятиям в жилищном фонде | всего, в том числе: | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 10882967,0 | 10882967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отдельным мероприятиям программы | всего, в том числе: | 799836753,0 | 152327567,0 | 78572500,0 | 105864528,0 | 121704158,0 | 167528500,0 | 89814000,0 | 84025500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 384632753,0 | 60167567,0 | 35389500,0 | 46973528,0 | 66857158,0 | 59332500,0 | 57190000,0 | 58722500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 415204000,0 | 92160000,0 | 43183000,0 | 58891000,0 | 54847000,0 | 108196000,0 | 32624000,0 | 25303000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: | 799836753,0 | 152327567,0 | 78572500,0 | 105864528,0 | 121704158,0 | 167528500,0 | 89814000,0 | 84025500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 384632753,0 | 60167567,0 | 35389500,0 | 46973528,0 | 66857158,0 | 59332500,0 | 57190000,0 | 58722500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привлеченных средств | 415204000,0 | 92160000,0 | 43183000,0 | 58891000,0 | 54847000,0 | 108196000,0 | 32624000,0 | 25303000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований админи-стратора: ДГХ | всего, в том числе: | 773078813,0 | 145132967,0 | 76215500,0 | 103274728,0 | 121297618,0 | 164208500,0 | 84059000,0 | 78890500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет средств из местного бюджета | 357874813,0 | 52972967,0 | 33032500,0 | 44383728,0 | 66450618,0 | 56012500,0 | 51435000,0 | 53587500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за счет привле-ченных средств | 415204000,0 | 92160000,0 | 43183000,0 | 58891000,0 | 54847000,0 | 108196000,0 | 32624000,0 | 25303000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований соадмини-стратора: МКУ «ХЭУ» | всего, в том числе: | 26757940,0 | 7194600,0 | 2357000,0 | 2589800,0 | 406540,0 | 3320000,0 | 5755000,0 | 5135000,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из феде-рального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансферов из окруж-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств из местного бюджета | 26757940,0 | 7194600,0 | 2357000,0 | 2589800,0 | 406540,0 | 3320000,0 | 5755000,0 | 5135000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет привле-ченных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |