СПРАВКА

по результатам документарной проверки  отчета за 2013 год муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» создано путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» на основании распоряжения Администрации города от 20.07.2011 № 1914 «О создании муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем».

Муниципальное учреждение создано на основании распоряжения Администрации от 06.09.1999 № 2784 «О создании муниципального учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем».

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута.

На основании распоряжения Администрации города от 01.06.2011 №1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» куратором учреждения является департамент городского хозяйства  Администрации города.

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем». Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «ДЭАЗиИС».

Юридический адрес учреждения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

Андреевский заезд, 6.

Почтовый адрес учреждения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Республики, дом 4, а/я 530.

Фактический адрес учреждения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

Андреевский заезд, 6.

Основные финансово-экономические показатели деятельности учреждения

Общий объем бюджетных ассигнований на 2013 год составил 1 222 173,811 тыс.руб., кассовое  исполнение – 974 499,169 тыс.руб. или 80 % от утвержденного бюджета:

| № | Наименование статей | Уточненный план (руб.) | Кассовые расходы (руб.) | Отклонение (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание МКУ "ДЭАЗиИС" | 84 135 698 | 81 921 341 | -2 214 357 | 97% |
| 2 | Расходы, связанные с выполнением основных функций учреждения | 1 138 038 113 | 892 577 828 | - 245 460 285 | 78% |
| ИТОГО |  | 1 222 173 811 | 974 499 169 | - 247 674 642 | 80% |

Кассовое исполнение по содержанию МКУ «ДЭАЗиИС» составило 81 921,341 тыс.руб. или 97% от утвержденного объема бюджетных ассигнований., в том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, руб. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение, руб. | % исполне-ния | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 54 781 600,00 | 54 769 862,46 | - 11 737,54 | 100% | Экономия по оплате труда, выплатам социального характера и начислениям на выплаты по оплате труда и выплаты социального характера связана: - с отсутствием случаев использования бюджетных ассигнований (единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак, компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно). Предоставление выплат социального характера носит заявительный характер. Расходы произведены в объеме обращений (492 713,89 руб.) ; - со снижением фактических затрат по начислениям на выплаты по оплате труда по причине возврата Фондом социального страхования расходов по листам временной нетрудоспособности в конце декабря 2013г (602 888,08 руб.) |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 13 832 798,00 | 13 229 909,92 | - 602 888,08 | 96% |  |
| Прочие выплаты | 2 377 757,00 | 1 896 780,91 | - 480 976,09 | 80% |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 284 845,00 | 284 844,74 | -0,26 | 100% |  |
| Командировочные расходы в части проезда к месту проведения командировки | 60 000,00 | 42 795,20 | -17 204,80 | 71% | Экономия в связи с проведением семинаров на территории города |
| Командировочные расходы в части проживания | 136 000,00 | 68 550,00 | - 67 450,00 | 50% |  |
| Услуги связи | 249 700,00 | 223 876,51 | - 25 823,49 | 90% | Экономия в связи со снижением фактических затрат экономия в связи со снижением фактических затрат на междугородную связь и абонентскую плату. |
| ТО абонентских устройств | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 100% |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 517 885,00 | 450 075,00 | - 67 810,00 | 87% | Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение основных средств |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 201 067,00 | 987 082,73 | - 213 984,27 | 82% | - экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение материальных запасов (117 584,27 руб.); - экономия в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств на поставку бумаги (96 400,00 руб.) |
| Почтовые расходы | 20 664,00 | 20 664,00 | 0,00 | 100% |  |
| Транспортные услуги | 7 337 588,05 | 7 120 710,39 | - 216 877,66 | 97% | Экономия по результатам проведения муниципального заказа |
| Коммунальные услуги | 854 650,00 | 753 830,32 | - 100 819,68 | 88% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по причине оплаты коммунальных услуг по показаниям приборов учета. |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 641 800,00 | 533 141,11 | - 108 658,89 | 83% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию здания МКУ "ДЭАЗиИС" и затрат по ремонту автотранспорта. Оплата произведена по фактически произведенным расходам |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 84 500,00 | 84 423,91 | - 76,09 | 100% |  |
| Прочие работы, услуги | 515 400,00 | 315 205,14 | - 200 194,86 | 61% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на обучение специалистов, проведение медицинских осмотров вновь принятых работников. Расходы осуществлялись по мере необходимости. |
| Услуги по страхованию | 14 100,00 | 13 966,43 | - 133,57 | 99% | Экономия в связи со снижением фактических затрат |
| Участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Услуги вневедомственной охраны | 746 281,04 | 746 264,40 | -16,64 | 100% |  |
| Возмещение вреда и выплата компенсаций по решению судебных органов и оплата судебных издержек | 76 863,04 | 76 863,04 | 0,00 | 100% |  |
| Отчисления в профсоюзный комитет | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 100% |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней | 168 000,00 | 75 222,13 | - 92 777,87 | 45% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на оплату налога на имущества по причине предоставления льготы. |
| Прочие расходы | 40 000,00 | 33 151,82 | - 6 848,18 | 83% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на оплату за предоставление выписок из ЕГРЮЛ по причине отсутствия необходимости рассмотрения исков в суде. |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции | 100,00 | 21,46 | - 78,54 | 21% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований |
| ИТОГО на содержание МКУ «ДЭАЗиИС» | 84 135 698,13 | 81 921 341,62 | - 2 214 356,51 | 97% |  |

Кассовое исполнение по расходам, связанным с выполнением основных функций учреждения, составило 892 577,828тыс. руб. или 78% от  утвержденного объема бюджетных ассигнований, том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, ру. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение | % испол-нения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные услуги | 357 940 822,82 | 326 147 852,56 | - 31 792 970,26 | 91% | Экономия в связи со снижением фактических затрат. Оплата коммунальных услуг объектов соц.сферы произведена по фактическому показанию приборов учета, температура наружного воздуха в 2013 году была выше нормативной, вследствие чего снизилось потребление тепловой и электрической энергии |
| Содержание объектов социальной сферы | 228 636 851,65 | 213 922 666,80 | - 14 714 184,85 | 94% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат по эксплуатации инженерных систем: *согласно актов оценки качества (1 371 161,00руб.), *в результате уточнения площади * обслуживания (556 603,00 руб.); * по причине обслуживания МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс" спортивное ядро в ограниченном режиме (944 714,00руб.). - экономия по результатам размещения муниципального заказа (2 823 491,00руб.); - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по эксплуатации инженерных систем по причине позднего ввода в эксплуатацию новых объектов. Ввод детских садов планировался с 01.01.13, фактически детские сады были введены во втором и третьем квартале (2 961 386,00 руб.); - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета по программе Новая школа – Югры (6 056 829,85 руб.) |
| Благоустройство | 57 997 215,16 | 35 515 242,40 | - 22 481 972,76 | 61% | Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости работ и применением материалов меньшей стоимости (2 002 379,00 руб.); -экономия в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией по благоустройству территории МБДОУ № 78 Ивушка (4 050 196,00 руб.). - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на благоустройство МБУК "Сургутский краеведческий музей" по причине позднего изготовления ПИР. Конкурс на ПИР проводился дважды (4 702 322,00 руб.); - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета по программе Новая школа – Югры (11 727 075,76 руб.) |
| Капитальный ремонт инженерных сетей объектов соц.сферы | 16 716 000,00 | 14 995 080,97 | - 1 720 919,03 | 90% | - Экономия по результатам экспертизы сметной документации (1 634 146,03 руб.); - экономия в связи со снижением затрат по результатам размещения муниципального заказа (86 773,00 руб.) |
| Капитальный ремонт объектов соц.сферы | 121 838 259,00 | 10 714 281,82 | -111 123 977,18 | 9% | Экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов на выполнение работ по программе Новая школа Югры по кап. ремонту МБОУ Лицей №2. Муниципальный контракт заключен со сроком выполнения работ в 2014 году. |
| Текущий ремонт объектов социальной сферы | 339 162 962,56 | 280 578 344,36 | - 58 584 618,20 | 83% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат по текущему ремонту в результате уточнения сметной стоимости работ и применением материалов меньшей стоимости. Работы оплачены по фактически произведенным расходам (18 962 918,20 руб.); - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета по программе Новая школа – Югра (36 282 580,00 руб.); - экономия в связи с поздним выделением средств. Средства будут использованы в 2014 году (2 293 836,00 руб.); - экономия по результатам размещения муниципального заказа (1 045 284,00 руб.) |
| Прочие работы, услуги (изготовление ПИР) | 15 746 001,87 | 10 704 358,88 | - 5 041 642,99 | 68% | - Экономия по результатам размещения муниципального заказа (1 776 762,00 руб.); -экономия в связи со снижением фактических затрат: * в результате уточнения объемов работ (815 945,99 руб.); * в результате уточнения сметной стоимости работ по выполнению ПИР после проведения экспертизы (2 193 100,00 руб.); - экономия в связи с неисполнением подрядной организацией условий контракта на выполнение ПИР по благоустройству МБОУ СОШ №22. (255 835,00 руб.) |
| Итого расходов, связанных с выполнением основных функций учреждения | 1 138 038 113,06 | 892 577 827,79 | -245 460 285,27 | 78% |  |

Штатное расписание  МКУ«ДЭАЗиИС» согласовано департаментом городского хозяйства Администрации города в количестве 75 единиц. На конец отчетного периода количество штатных единиц не изменилось

Среднегодовая численность работников за 2013 год составила 68,1 человек, средняя заработная плата за 2013 год – 66 735 рублей.

На конец отчетного периода в МКУ «ДЭАЗиИС» отсутствуют сотрудники, работающие по гражданско-правовым договорам.

По состоянию на 31.12.2013 года балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 10 930 622,33 рублей, остаточная стоимость нефинансовых активов – 2 975 045,25рублей, дебиторская задолженность – 411,16 рублей, кредиторская задолженность составила 1 920 244,02 рублей.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2013 года отсутствует.

В 2013 году закупка товаров, работ и услуг осуществлялась путем  проведения открытых конкурсов, запроса котировок и путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму (100 000 рублей)  в течение квартала, не превышающую установленного Центральным банком РФ (ЦБР) предельного размера  расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими  лицами по одной сделке.

Требования, предъявляемые  к запросу котировок, котировочной заявке выполнены без нарушений. Извещения  о проведении запроса котировок и проекты контрактов, заключаемые по результатам  проведения такого запроса размещались на официальном сайте Российской Федерации. Порядок проведения запроса котировок, подача котировочных заявок, регистрация  и оформление контрактов  осуществлялась  без нарушений.

Оплата выполненных работ производилась на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и договоров.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год  показал, что  дебиторская задолженность МКУ «ДДТ и ЖКК» снизилась на 82,95 тыс.руб. или на 99,5 %, кредиторская задолженность на 110,462 тыс.руб. или на 5%.

МКУ «ДЭАЗиИС» в соответствии с утвержденным уставом в 2013 году осуществлял деятельность по эксплуатации административных зданий и инженерных систем объектов социальной сферы, в частности по организации поставки коммунальных услуг, эксплуатации наружных и внутренних инженерных систем, организации бесперебойной работы инженерных систем на , текущего и капитального ремонта объектов социальной сферы.

В 2013 году осуществлялось содержание 233 объектов социальной сферы. Капитальный и текущий ремонт был выполнен в 40 детских садах, 38 школах.

Заключение

Отчетность  МКУ «ДЭАЗиИС» осуществлялась своевременно, в установленном объеме.

Бюджетная смета учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств.

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций проверяемого учреждения.

Директор департамента городского хозяйства					В.В. Кочетков

Дмитриева Н.А.

Клещевникова Е.А.524450