ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 01-08-3320/4 от 20.05.2014

Об утверждении положения

по организации и проведению

работ по приобретению и установке спортивных сооружений

на территориях многоквартирных домов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005      № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-ющими изменениями):

1. Утвердить положение по организации и проведению работ по приобре-тению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города	    		 	                                                    Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Положение

по организации и проведению работ по приобретению и установке

спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов

(далее – положение)

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует организацию и выполнение работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях много-квартирных домов, включающее выполнение работ по приобретению и уста-новке открытых спортивных площадок, физкультурно-спортивного оборудо-вания и иные виды работ согласно пункту 3 настоящего положения, с целью обеспечения равных условий для собственников многоквартирных домов           и деятельности управляющих организаций при определении многоквартирных домов, на территории которых требуется установка спортивных сооружений.

1.1. В настоящем положения используются следующие понятия:

- адресный перечень – перечень адресов многоквартирных домов              для выполнения на придомовой территории работ по приобретению и уста-новке спортивных сооружений;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подраз-деление Администрации города, осуществляющее координацию работ              по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях много-квартирных домов и контроль по соблюдению настоящего положения;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» – уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по приобретению и установке спор-тивных сооружений на территориях многоквартирных домов;

- рабочая группа – уполномоченный орган, осуществляющий форми-рование адресного перечня многоквартирных домов для выполнения работ       по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов;

- управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по надле-жащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме      на основании решения общего собрания собственников помещений в много-квартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом.

1.2. Установка, содержание и обслуживание спортивных сооружений         на территориях многоквартирных домов осуществляется в соответствии             с соблюдением следующих нормативных требований:

- Свод Правил по проектированию и строительству. Открытые плоско-стные физкультурно-спортивные сооружения. СП 31-115-2006;

- Методические рекомендации по разработке норм и правил по благо-устройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011       № 613;

- Правила благоустройства города Сургута, принятые решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ.

2. Порядок и условия проведения работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов

2.1. Управляющие организации в срок до 25 марта текущего года пред-ставляют в департамент заявку на включение многоквартирного дома                  в адресный перечень для выполнения работ по приобретению и установке спор-тивных сооружений на территории многоквартирного дома по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

2.2. На основании заявок управляющих организаций департаментом             в течение пяти рабочих дней составляется и направляется на рассмотрение рабочей группе реестр адресов многоквартирных домов, на территориях которых требуется согласно заявкам управляющих организаций установка спортивных сооружений в текущем году.

2.3. Рабочей группой в составе, утвержденном распоряжением Администрации города 28.01.2014 № 158 «О внесении изменений в распоря-жение Администрации города от 24.05.2012 № 1379 «Об утверждении поло-жения и состава рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по благо-устройству», в срок до 31 марта текущего года из включенных в реестр адресов формируется адресный перечень домов для выполнения работ по приоб-ретению и установке спортивных сооружений в текущем году.

Формирование адресного перечня осуществляется в соответствии с крите-риями приоритетности отбора многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений согласно приложению 2 к настоящему положению.

2.4. Департамент в течение трех рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведения управляющих организаций.

В течение пяти рабочих дней после даты утверждения бюджетного финан-сирования данных работ в текущем году направляет управляющим органи-зациям уведомления с поадресным перечнем многоквартирных домов,              на территориях которых планируется выполнение работ по приобретению           и установке спортивных сооружений в текущем году в пределах лимитов утвержденных бюджетных ассигнований.

2.5. В течение 30 дней после получения уведомления управляющие орга-низации представляют в департамент по указанным в уведомлении многоквар-тирным домам следующую документацию:

- заверенные копии протоколов общих собраний собственников поме-щений многоквартирных домов с решением об установке на придомовой терри-тории спортивных сооружений и последующим их содержании, выборе уполно-моченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений, формировании земельного участка под многоквартирный дом и постановке      его на кадастровый учет, в случае если он не сформирован;

- схемы размещения спортивных сооружений на территориях многоквар-тирных домов, согласованные с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей);

- заверенные копии проектно-сметной документации на приобретение         и установку спортивных сооружений.

2.6. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобретению и установке спортивных сооружений    на территориях многоквартирных домов документация согласно пункту 2.5 настоящего положения представляется в департамент управляющими органи-зациями в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления департамента о дополнительном включении адресов многоквартирных домов     в адресный перечень.

2.7. После представления документации, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего положения, департаментом заключаются соглашения с управляю-щими организациями на финансовое обеспечение (возмещение) затрат              на приобретение и установку спортивных сооружений.

В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки докумен-тации, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего положения, соглашение         не заключается.

3. Виды работ (услуг), предусмотренные заявкой:

- приобретение и доставка спортивных сооружений;

- изготовление и проверка сметной и проектной документации на выпол-нение работ;

- получение технических условий;

- выполнение монтажных и строительно-монтажных работ по установке приобретенных спортивных сооружений;

- подсыпка ударопоглощающего слоя песка под основание устанав-ливаемых сооружений;

- осуществление технического надзора.

4. Управляющая организация при проведении работ осуществляет:

4.1. Подготовку территории под установку спортивных сооружений за счет внебюджетных средств.

4.2. Ведение учета затрат выполненных работ.

4.3. Самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор, в том числе за:

- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;

- соблюдением технологии проведения работ;

- качеством применяемых материалов;

- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных      при осуществлении технического надзора;

- безопасностью спортивных сооружений и их установки для населения       и окружающей среды.

4.4. Контроль ведения исполнительной документации.

4.5. Организацию приемки выполненных работ с оформлением соответ-ствующих актов.

4.6. Обеспечение предоставления информации по эксплуатации и ответ-ственным за содержание установленного спортивного сооружения на информа-ционном стенде.

4.7. Сдачу в срок до 01 октября текущего года в дирекцию исполнительной документации выполненных работ (окончательного варианта).

4.8. Отражение результатов выполненных работ в срок, не превышающий 30 дней после принятия выполненных работ, в паспорте спортивной площадки, разработанном во исполнение постановления Администрации города                 от 17.06.2010 № 2773 «О дополнительных мерах по организации безопасности детей и подростков на территории города Сургута» (с последующими изменениями).

5. Управляющая организация по окончании выполнения работ осуществляет:

- передачу приобретенного и установленного спортивного сооружения уполномоченному решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома лицу по акту приема-передачи;

- хранение всей исполнительной документации по приобретению и уста-новке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов,               в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей орга-низации или способа управления.

Приложение 1

к положению по организации

и проведению работ

по приобретению и установке спортивных сооружений

на территориях многоквартирных домов

В департамент городского хозяйства

Администрации города Сургута

________________________________________________________

(наименование управляющей организации)

«___» ______ 201__г.

Заявка

на включение многоквартирного дома в адресный перечень для выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений

на придомовой территории

Прошу рассмотреть возможность включения многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица ___________________, дом ____, ______ года ввода в эксплуатацию, в адресный перечень многоквартирных домов               для выполнения работ по приобретению и установке на придомовой территории спортивных сооружений с предоставлением субсидии в сумме: ____________________________________________________________________________ рублей:

(сумма цифрами и прописью)

| № п/п | Коли-чество домов, относя-щихся к придо-мовой терри-тории | Количество жителей, зарегистри-рованных в домах, относя-щихся к данной придомовой территории | Год уста-новки имею-щихся на терри-тории спор-тивных соору-жений | Коли-чество имею-щихся спор-тивных соору-жений | Перечень спор-тивных соору-жений, подле-жащих демон-тажу в текущем году | Перечень спор-тивных соору-жений, плани-руемых к уста-новке в текущем году | Наличие кадаст-рового паспорта на придо-мовую терри-торию | Стоимость приобре-таемого спортив-ного соору-жения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прилагается заверенная копия кадастрового паспорта на ____ листах              (при наличии).

Руководитель          ___________________________   /___________________/

(Ф.И.О.)                                                                      (подпись)

М.П.

Приложение 2

к положению по организации

и проведению работ

по приобретению и установке спортивных сооружений

на территориях многоквартирных домов

Критерии

# приоритетности отбора многоквартирных домов для выполнения работ

# по приобретению и установке спортивных сооружений

| Наименование показателя | Баллы |
| --- | --- |
| 1. Востребованность спортивным сооружением: - до 50; - от 51 до 100; - от 101 до 200; - от 201 до 300; - от 301 до 500; - более 500. Рассчитывается по формуле: G / F, где: G - количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, к которым территориально относится спортивное сооружение; *F – количество имеющихся на придомовой территории спортивных сооружений | 1 2 4 6 8 10 |
| 2. Количество спортивных сооружений, подлежащих демонтажу в текущем году: - 1; - 2; - 3; - более 3 | 1 2 3 4 |
| 3. Наличие кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирный дом | 10 |
| 4. Год установки имеющихся на придомовой территории спортивных сооружений: # - после 2012 года; - 2006 – 2011 годы; - 2001 – 2005 годы; - 1996 – 2000 годы; - 1991 – 1995 годы; - 1986 – 1990 годы; - до 1986 года | 1 2 3 4 6 8 10 |

Примечание: *В случае отсутствия спортивного оборудования на площадке F=1.