ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1845 от 19.03.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973

«Об утверждении муниципальной программы «Проектирование

и строительство объектов инженерной инфраструктуры

на территории города Сургута

в 2014 – 2020 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строитель-ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута         в 2014 – 2020 годах» изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-структуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Проектирование

и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

| Наименование | Источ-ники финан- сирования | Объем финансиро- вания (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (админи-стратор или соадми-нистратор) |  | Наименование показателя, ед. измер. |  |  | Ожидаемый результат, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| Цель программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м |  |  | 711,10 |  |  | 128,28 |  |  | - |  |  | 16 016,57 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 120,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м |  |  | 1 065,00 |  |  | - |  |  | 10,45 |  |  | 64,40 |  |  | 275,92 |  |  | - |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проектный объем жилья - на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |  |  | - 119,56 |  |  | - 35,00 |  |  | - 100,00 |  |  | - 908,42 |  |  | - 9,03 |  |  | - - |  |  | - 924,95 |  |
| - Задача 1. Проектирование и строительство систем коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.1. Выпол-нение проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, - в том числе - по объектам | - всего, - в том числе | - 121 877 425,00 | - 22 769 425,00 | - - | - - | - 45 100 000,00 | - 32 208 000,00 |  | - 9 300 000,00 | - 12 500 000,00 | - ДАиГ |  | - количество выполненных проектно-изыска-тельских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект |  |  | - 5 |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - 4 |  |  | - 7 |  |  | - 2 |  |  | - 4 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 121 877 425,00 | - 22 769 425,00 | - - | - - | - 45 100 000,00 | - 32 208 000,00 |  | - 9 300 000,00 | - 12 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети в посёлке Снежном (квартал С46, С47) | - всего, - в том числе | - 1 672 596,00 | - 1 672 596,00 | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - | - ДАиГ |  | - количество выполненных проектно-изыска-тельских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект |  |  | - 1 |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 672 596,00 | - 1 672 596,00 | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Застройка микрорайона 48. Инже-нерные сети | - всего, - в том числе | - 3 357 100,00 | - 3 357 100,00 | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - |  |  | - количество выполненных проектно-изыска-тельских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект |  |  | - 1 |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 357 100,00 | - 3 357 100,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Кедровый-1 | - всего, - в том числе | - 9 970 340,00 | - 9 970 340,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |  |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект |  |  | - 1 |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 9 970 340,00 | - 9 970 340,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети - и внутри-квартальные проезды, поселок Лунный | - всего, - в том числе | - 7 116 781,00 | - 7 116 781,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |  |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект |  |  | - 1 |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 116 781,00 | - 7 116 781,00 |  | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Объездная автомо-бильная дорога - 1 «З», - 6 пусковой комплекс, съезд - на улицу Дзержинского в городе Сургуте | - всего, - в том числе | - 652 608,00 | - 652 608,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 652 608,00 | - 652 608,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Улица 3 «З» от улицы Билецкого - до Нефте-юганского шоссе | - всего, - в том числе | - 12 000 000,00 | - - | - - | - - | - 7 000 000,00 | - 5 000 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 12 000 000,00 | - - | - - | - - | - 7 000 000,00 | - 5 000 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица 3 «З» от Тюмен-ского тракта до улицы Киртбая | - всего, - в том числе | - 4 800 000,00 | - - | - - | - - | - 2 000 000,00 | - 2 800 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 4 800 000,00 | - - | - - | - - | - 2 000 000,00 | - 2 800 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети по улице Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) - до улицы 3 ЮР | - всего, - в том числе | - 3 700 000,00 | - - | - - | - - | - 3 700 000,00 | - - | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 700 000,00 | - - | - - | - - | - 3 700 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица Югор-ский тракт - (1 «З») - от улицы Дзержинского (16 ЮР) - по улице - 3 ЮР - до улицы Югорская | - всего, - в том числе | - 9 800 000,00 | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 4 800 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 9 800 000,00 | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 4 800 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица Грибоедова - от улицы. Крылова - до развязки улицы Грибоедова | - всего, - в том числе | - 6 300 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 2 300 000,00 | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 6 300 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 2 300 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Улица 5 «З» от Нефте-юганского шоссе до улицы 4 «З» | - всего, - в том числе | - 8 138 000,00 | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 4 138 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 8 138 000,00 | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 4 138 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица 4 «З» от улицы - 5 «З» до улицы 1 "З" | - всего, - в том числе | - 9 570 000,00 | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 4 570 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 9 570 000,00 | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 4 570 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Застройка микрорайона 51. Инже-нерные сети | - всего, - в том числе | - 7 200 000,00 | - - | - - | - - | - 7 200 000,00 | - - | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 200 000,00 | - - | - - | - - | - 7 200 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Набережная Кайдалова - с инженер-ными сетями от проспекта Пролетарского до улицы Мелик-Карамова | - всего, - в том числе | - 8 100 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 3 100 000,00 |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 8 100 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 5 000 000,00 | - 3 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица Инже-нерная - от улицы 23 «В» до улицы Рационализа-торов (с инже-нерными сетями) | - всего, - в том числе | - 4 200 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4 200 000,00 |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 4 200 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строитель-ство ливне-вого коллек-тора от улицы Маяковского до проспекта Комсомоль-ского | - всего, - в том числе | - 5 200 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 5 200 000,00 |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - -- | - - | - - | - - | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 200 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 5 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети по улице Контейнерной | - всего, - в том числе | - 3 200 000,00 | - - | - - | - - | - 2 500 000,00 | - 700 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 200 000,00 | - - | - - | - - | - 2 500 000,00 | - 700 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети и внутри-квартальные проезды - в поселке Гидростро-итель | - всего, - в том числ: | - 6 800 000,00 | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 2 800 000,00 | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 6 800 000,00 | - - | - - | - - | - 4 000 000,00 | - 2 800 000,00 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети и внутри-квартальные проезды - в поселке Таежном | - всего, - в том числе | - 5 400 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 3 400 000,00 | - 2 000 000,00 | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 400 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 3 400 000,00 | - 2 000 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Канализа-ционный коллектор - по улице Билецкого - от улицы - 39 «З» до Нефтеюган-ского шоссе | - всего, - в том числе | - 2 200 000,00 | - - | - - | - - | - 2 200 000,00 | - - | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 200 000,00 | - - | - - | - - | - 2 200 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Канализа-ционный коллектор - по Тюмен-скому тракту от улицы - 5 «З» - до улицы 1 «З» | - всего, - в том числе | - 2 500 000,00 | - - | - - | - - | - 2 500 000,00 | - - | - - | - - |  | - количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ - по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 500 000,00 | - - | - - | - - | - 2 500 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.2. Строи-тельство внутриквар-тальных объектов инженерной инфраструк-туры, в том числе - по объектам | - всего, - в том числе | - 1 176 880 825,00 | - 50 195 276,00 | - 69 112 210,00 | - 10 966 000,00 | - 561 564 147,00 | - 371 375 832,00 | - 100 000 000,00 | - 13 667 360,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - 1 065,00 | - - | - 10,45 | - 64,40 | - 275,92 | - - | - 420,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 1 037 874 320,00 | - 31 488 000,00 | - 62 201 000,00 | - - | - 517 073 047,00 | - 330 638 249,00 | - 90 000 000,00 | - 6 474 024,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подго-товкой, - тыс. кв. м | - 9,42 | - - | - 100,00 | - 78,90 | - 9,03 | - - | - 37,50 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 139 006 505,00 | - 18 707 276,00 | - 6 911 210,00 | - 10 966 000,00 | - 44 491 100,00 | - 40 737 583,00 | - 10 000 000,00 | - 7 193 336,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - 1,60 | - - | - 0,90 | - 9,60 | - 7,00 | - - | - 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустрой-ство сетей газоснаб-жения, км | - 0,70 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | - - | - - | - - | - 4,80 | - - | - - | - 5,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - 5,80 | - - | - - | - 5,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей теплоснабжения, км | - - | - - | - - | - - | - 6,10 | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство внутриквар-тальных проездов, км | - 1,80 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | - - | - - | - 0,45 | - - | - - | - - | - - |
| - Инженерные сети в поселке Снежном | - всего, - в том числе | - 15 208 276,00 | - 15 208 276,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - 1065,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 15 208 276,00 | - 15 208 276,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - 9,42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - 1,60 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустрой-ство сетей газоснаб-жения, км | - 0,70 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Инженерные сети в поселке Снежном, - 2 этап | - всего, - в том числе | - 34 987 000,00 | - 34 987 000,00 | - - | - - | - -- | - - | - - | - - | - ДАиГ | - устройство внутриквар-тальных проездов, км | - 1,80 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 31 488 000,00 | - 31 488 000,00 | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 499 000,00 | - 3 499 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46, С47) | - всего, - в том числ: | - 72 232 440,00 |  | - 44 444 440,00 | - 2 779 000,00 | - 25 009 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - - | - - | - 10,45 | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 65 009 000,00 | - - | - 40 000 000,00 | - - | - 25 009 000,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - 100,00 | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 223 440,00 | - - | - 4 444 440,00 | - 2 779 000,00 | - - | - - | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснабжения, км | - - | - - | - 0,90 | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | - - | - - | - 0,45 | - - | - - | - - | - - |
| - Застройка микрорайона 48. Инже-нерные сети | - всего, - в том числе | - 165 567 517,00 | - - | - 24 667 770,00 | - 8 187 000,00 | - 132 712 747,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 64,40 | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 154 265 047,00 | - - | - 22 201 000,00 | - - | - 132 064 047,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 78,90 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 11 302 470,00 | - - | - 2 466 770,00 | - 8 187 000,00 | - 648 700,00 | - - | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 9,60 | - - |  | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | - - | - - | - - | - 4,80 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - 5,80 | - - | - - | - - |
| - Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Кедровый-1 | - всего, - в том числе | - 397 165 510,00 | - - | - - | - - | - 200 000 000,00 | - 197 165 510,00 | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - 165,92 | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 357 448 959,00 | - - | - - | - - | - 180 000 000,00 | - 177 448 959,00 | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - 4,01 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 39 716 551,00 | - - | - - | - - | - 20 000 000,00 | - 19 716 551,00 | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - 4,20 | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей теплоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - 3,70 | - - | - - |
| - Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Лунный | - всего, - в том числе | - 370 210 322,00 | - - | - - | - - | - 200 000 000,00 | - 170 210 322,00 | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - 110,00 | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 333 189 290,00 | - - | - - | - - | - 180 000 000,00 | - 153 189 290,00 | - - | - - |  | - проектный объем жилья, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - 5,03 | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 37 021 032,00 | - - | - - | - - | - 20 000 000,00 | - 17 021 032,00 | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - 2,80 | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей теплоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - 2,40 | - - | - - |
| - Застройка микрорайона 46. Инже-нерные сети | - всего, - в том числе | - 121 509 760,00 | - - | - - | - - | - 3 842 400,00 | - 4 000 000,00 | - 100 000 000,00 | - 13 667 360,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 420,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 96 474 024,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 90 000 000,00 | - 6 474 024,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 37,50 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 25 035 736,00 | - - | - - | - - | - 3 842 400,00 | - 4 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 7 193 336,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км |  |  | - - | - -- | - - | - - | - 5,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию сетей хозбы-товой канализации, км |  |  |  |  |  |  | - 5,20 |
| - Мероприятие 1.3. Выпол-нение строи-тельно-монтажных работ - по маги-стральным инженерным сетям, в том числе - по объектам | - всего, - в том числе | - 3 001 090 642,00 | - 61 959 010,00 | - 114 225 176,00 | - 126 664 299,00 | - 1 050 142 157,00 | - 15 000 000,00 | - 287 000 000,00 | - 1 346 100 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - 711,10 | - 128,28 |  | - 16 016,57 | - - | - - | - 1 120,20 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 1 890 212 920,00 | - 38 342 000,00 | - 36 489 000,00 |  | - 663 381 920,00 | - 13 500 000,00 | - 266 400 000,00 | - 872 100 000,00 |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - 110,14 | - 35,00 |  | - 829,52 | - - | - - | - 887,45 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 110 877 722,00 | - 23 617 010,00 | - 77 736 176,00 | - 126 664 299,00 | - 386 760 237,00 | - 1 500 000,00 | - 20 600 000,00 | - 474 000 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию магис-тральных сетей водо-снабжения, км | - 3,43 | - 1,70 | - - | - 2,15 | - - | - - | - 5,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию магис-тральных сетей тепло-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,40 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - 0,30 | - - | - - | - 1,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - 3,00 | - - | - 1,40 | - 3,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,80 | - - | - - | - 1,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4,70 |
| - Маги-стральный водовод - от водозабора 8А по Нефте-юганскому шоссе - до ВК-1 (сети водоснаб-жения жилой и промыш-ленной зоны речного порта, - с увеличением диаметра) | - всего, - в том числе | - 2 047 399,00 | - 2 047 399,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - 560,10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 047 399,00 | - 2 047 399,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - 55,07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - 0,79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Маги-стральный водовод - в восточном жилом районе от улицы 9 П (Нефтеюган-ское шоссе) по улице Рационализа-торов до ВК - сущ. | - всего, - в том числе | - 48 498 967,00 | - 48 498 967,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - 151,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 38 342 000,00 | - 38 342 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, - тыс. кв. м | - 55,07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 10 156 967,00 | - 10 156 967,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - 2,64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Улица Маяковского на участке - от улицы - 30 лет Победы до улицы Универси-тетской - в городе Сургуте | - всего, - в том числе | - 290 600 276,00 | - 11 412 644,00 | - 40 949 976,00 | - 126 664 299,00 | - 111 573 357,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 38,29 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 290 600 276,00 | - 11 412 644,00 | - 40 949 976,00 | - 126 664 299,00 | - 111 573 357,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подго-товкой, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 320,39 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,50 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - 0,20 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей тепло-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,40 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - 0,30 | - - | - - | - - |
| - Маги-стральный водовод - по улице Кайдалова - от улицы - 1 «В» - до улицы - 2 «В» (проспект Комсомоль-ский, город Сургут) | - всего, - в том числе | - 40 544 000,00 | - - | - 40 544 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - 128,28 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 36 489 000,00 | - - | - 36 489 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - 35,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 4 055 000,00 | - - | - 4 055 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - 1,70 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Улица Киртбая - от улицы - 1 «З» до улицы 3 «З» | - всего, - в том числе | - 477 600 000,00 | - - | - 32 731 200,00 | - - | - 444 868 800,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 250,00 | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 400 381 920,00 | - - | - - | - - | - 400 381 920,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 225,23 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 77 218 080,00 | - - | - 32 731 200,00 | - - | - 44 486 880,00 | - - | - - | - - |  | - ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,85 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - 0,70 | - - | - - | - - |
| - улица 5 «З» - от Нефте-юганского шоссе до улицы 39 «З» | - всего, - в том числе | - 215 000 000,00 | - - | - - | - - | - 215 000 000,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. к. м | - - | - - | - - | - 15600,00 | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 100 000 000,00 | - - | - - | - - | - 100 000 000,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 248,90 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 115 000 000,00 |  |  |  | - 115 000 000,00 |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию магис-тральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,80 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - 0,60 | - - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - - | - - | - - | - 0,.8 | - - | - - | - - |
| - Канализации-онный коллектор - по Тюмен-скому тракту от улицы - 5 «З» - до улицы - 1 «З» * | - всего, - в том числе | - 215 000 000,00 | - - | - - | - - | - 215 000 000,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой канна-лизации, км | - - | - - | - - | - 1,50 | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 100 000 000,00 | - - | - - | - - | - 100 000 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет средств местного бюджета | - 115 000 000,00 | - - | - - | - - | - 115 000 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - улица 3 «З» - от улицы Билецкого - до Нефте-юганского шоссе | - всего, - в том числе | - 15 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 15 000 00-0,00 |  | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 467,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 13 500 000,00 | - - | - - | - - | - - | - 13 500 000,00 | - - | - - |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 266,20 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 500 000,00 |  |  |  |  | - 1 500 000,00 |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,70 |
| - улица 3 «З» - от Тюмен-ского тракта до улицы Киртбая* | - всего, - в том числ: | - 186 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 186 000 000,00 | - - | - ДАиГ | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,20 | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 167 400 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 167 400 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 18 600 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 18 600 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инженерные сети по улице Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) - до улицы - 3 ЮР | - всего, - в том числе | - 70 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 70 000 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 108,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 63 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 63 000 000,00 |  | - проектный объем жилья на терри-ториях - с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - |  | - - | - - | - - | - - | - 155,00 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 7 000 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км |  |  |  |  |  |  | - 0,90 |
| - Улица Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) - по улице - 3 ЮР - до улицы Югорской | - всего, - в том числе | - 796 100 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 796 100 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 93,10 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 377 100 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 377 100 000,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - -- | - - | - 134,50 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 419 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 419 000 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - -- | - - | - - | - - | - 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,60 |
| - Улица Грибоедова - от улицы Крылова - до развязки Грибоедова | - всего, - в том числе | - 85 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 85 000 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспе-ченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 165,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 76 500 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 76 500 000,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 73,10 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 8 500 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 8 500 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,80 |
| - Улица 5 «З» от Нефте-юганского шоссе до улицы 4 «З» | - всего, - в том числе | - 201 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 91 000 000,00 | - 110 000 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обес-печенных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 187,10 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 189 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 90 000 000,00 | - 99 000 000,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 205,50 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 12 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 000 000,00 | - 11 000 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,90 |
| - Канализа-ционный коллектор - по улице Билецкого - от улицы - 39 «З» - до Нефте-юганского шоссе* | - всего, - в том числе | - 10 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 10 000 000,00 | - - | - ДАиГ | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,20 | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 9 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 9 000 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 000 000,00 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улица 4 «З» от улицы - 5 «З» - до улицы - 1 «З» | - всего, - в том числе | - 285 000 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 285 000 000,00 | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 100,00 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 256 500 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 256 500 000,00 |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - -- |  | - - | - - | - 53,16 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 28 500 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 28 500 000,00 |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км |  |  |  |  |  |  | - 1,50 |
| - Набережная Кайдалова - с инженер-ными сетями от проспекта Пролетар-ского - до улицы Мелик-Карамова | - всего, - в том числе | - 63 700 000,00 | - - | - - | - - | - 63 700 000,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями - для создания условий - для жилищ-ного строи-тельства, - тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 128,28 | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов - из окруж-ного бюджета | - 63 000 000,00 | - - | - - | - - | - 63 000 000,00 | - - | - - | - - |  | - проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 35,00 | - - | - - | - - |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 700 000,00 | - - | - - | - - | - 700 000,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприя-тиям задачи 1 | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реали-зацию прог-раммы - всего, в том числе | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассиг-нований администра-тора прог-раммы – департамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Показатели

результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади земельных участков, обес-печенных маги-стральными инже-нерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | ДАиГ | 711,10 | 128,28 | - | 16 016,57 | - | - | 1 120,20 |  | 17 976,15 |
| Увеличение площади земельных участков, обеспе-ченных внутри-квартальными объектами инже-нерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | ДАиГ | 1 065,00 | - | 10,45 | 64,40 | 275,92 | - | 420,00 |  | 1 835,77 |
| Проектный объем жилья на терри-ториях с инже-нерной подго-товкой, тыс. кв. м |  | 119,56 | 35,00 | 100,00 | 908,42 | 9,03 | - | 924,95 |  | 2 096,96 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выпол-ненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфра-структуры, проект | ДАиГ | 5 | - | - | 4 | 7 | 2 | 4 |  | 22 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей водо-снабжения, км | ДАиГ | 1,60 | - | 0,90 | 9,60 | 7,00 | - | 6,70 |  | 25,80 |
| Переустройство сетей газоснаб-жения, км | ДАиГ | 0,70 | - | - | - | - | - | - |  | 0,70 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 4,80 | - | - | 5,20 |  | 10,00 |

| Ввод в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 5,80 | - | - | 5,40 | 11,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплу-атацию сетей теплоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | - | 6,10 | - | - | 6,10 |
| Устройство внутриквартальных проездов, км | ДАиГ | 1,80 | - | - | - | - | - | - | 1,80 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | ДАиГ | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водоснабжения, км | ДАиГ | 3,43 | 1,70 | - | 2,15 | - | - | 5,50 | 12,78 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей теплоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 0,30 | - | - | 1,50 | 1,80 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбытовой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 3,00 | - | 1,40 | 3,30 | 7,70 |

| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | 0,80 | - | - | 1,60 | 2,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | - | - | - | 4,70 | 4,70 |