ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4760 от 10.07.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983

«Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ                    «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (с последующими изменениями), Регламентом Админи-страции города, утвержденным распоряжением Администрации города             от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание             в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 11.03.2014 № 1597) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1:

- таблицу «Динамика изменения значений показателей» дополнить строкой 14 следующего содержания:

| 14. Количество спортивных сооружений установленных на территории многоквар-тирных домов | ед. | 0 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- строки 14, 15 таблицы «Динамика изменения значений показателей» считать строками 15, 16 соответственно.

1.1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к муниципальной программе».

1.1.3. Раздел 4 исключить.

1.1.4. Раздел 5 считать разделом 4.

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города						          	                           Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Программные мероприятия.

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

| Наименование | Источники финансиро-вания | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  | Ответст-венный (админи-статор или соад-министратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя в том числе: |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | доля выполненных мероприятий, включенных в состав муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде», от общего количества мероприятий, подлежащих выполнению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля возмещенных управляющим органи-зациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфаль-тирование, приобре-тение и установка детских площадок, спортивных сооружений), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных заявок на отлов безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Безопасная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания во временном (ветхом) жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  | доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муници-пального и бесхозяйного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля водопропускных канав и пожарных водоемов находящихся на содержании, от общего количества водопропускных канав и пожарных водоемов, подлежащих содержанию, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию. % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | удовлетворенность населения качеством выполненной муници-пальной работы, балл от 0 до 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | степень соблюдения стандарта качества выполненной муници-пальной работы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  | доля возмещенных управляющим органи-зациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания во временном (ветхом) жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкциониро-ванных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (в рамках муници-пальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | всего, в том числе: | 1 983 435 | 661 145 | 661 145 | 661 145 | ДГХ | объем ликвидиро-ванных несанкциониро-ванных свалок в районах застройки муници-пального и бесхозяйного жилищного фонда, куб. м | 1 112,0 | 1 112,00 | 1 112,00 | 3 336,00 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 983 435 | 661 145 | 661 145 | 661 145 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов (в рамках муници-пальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожи-вания в жилищном фонде») | всего, в том числе: | 6 182 648 | 2 202 848 | 1 989 900 | 1 989 900 | ДГХ | количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 182 648 | 2 202 848 | 1 989 900 | 1 989 900 |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по промывке систем тепло-снабжения в ветхом жилищном фонде (в рамках муни-ципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожи-вания в жилищном фонде») | всего, в том числе: | 1 112 154 | 482 778 | 482 778 | 146 598 | ДГХ | количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, ед. | 165 | 165 | 75 | 405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 112 154 | 482 778 | 482 778 | 146 598 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по содер-жанию водопро-пускных канав (в рамках муни-ципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожи-вания в жилищном фонде») | всего, в том числе: | 2 092 617 | 697 539 | 697 539 | 697 539 | ДГХ | количество водо-пропускных канав, находящихся на содержании, ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 092 617 | 697 539 | 697 539 | 697 539 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содер-жанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (в рамках муници-пальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий прожи-вания в жилищном фонде») | всего, в том числе: | 23 560 595 | 6 572 127 | 9 027 925 | 7 960 543 | ДГХ | площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособ-ленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв. м | 105 049,9 | 105 049,9 | 92 629,73 | 92 629,73 |
|  | за счет средств местного бюджета | 23 560 595 | 6 572 127 | 9 027 925 | 7 960 543 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, прожи-вающему в муни-ципальных и бесхозяйных общежитиях | всего, в том числе: | 782 283 | 260 761 | 260 761 | 260 761 | ДГХ | количество муници-пальных и бесхозяйных общежитий, в которых за отопление мест общего пользования управляющим организациям предоставляется субсидия, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | за счет средств местного бюджета | 782 283 | 260 761 | 260 761 | 260 761 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках | всего, в том числе: | 23 763 624 | 7 921 208 | 7 921 208 | 7 921 208 | ДГХ | количество поселков, а теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | за счет средств местного бюджета | 23 763 624 | 7 921 208 | 7 921 208 | 7 921 208 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению прожи-вающему в жилищном фонде с централи-зованным водо-снабжением, не соответству-ющем требованиям СаНПиН | всего, в том числе: | 15 786 087 | 5 608 735 | 5 608 735 | 4 568 617 | ДГХ | количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, ед. | 852 | 852 | 694 | 694 |
|  | за счет средств местного бюджета | 15 786 087 | 5 608 735 | 5 608 735 | 4 568 617 |  |  |  |  |  |  |

| Всего по подпрограмме «Безопасная среда» | всего, в том числе: | 75 263 443 | 24 407 141 | 26 649 991 | 24 206 311 | × | × | × | × | × | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 263 443 | 24 407 141 | 26 649 991 | 24 206 311 | × | × | × | × | × | × |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выпол-нения работ по капи-тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выпол-нения работ по капи-тальному ремонту муни-ципального жилищного фонда, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выпол-нения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквар-тирных домов, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выпол-нения работ по приоб-ретению и установке детских площадок, % | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от работ, предусмот-ренных планом выпол-нения работ по приоб-ретению и установке спортивных соору-жений, % | 100 |  |  | 100 |

| Задача 2.1. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах | всего, в том числе: | 38 347 498 | 15 107 708 | 11 619 895 | 11 619 895 | ДГХ | количество много-квартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед. | 2 | 3 | 3 | 8 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 33 557 626 | 13 803 804 | 9 876 911 | 9 876 911 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 4 789 872 | 1 303 904 | 1 742 984 | 1 742 984 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов | всего, в том числе: | 28 888 510 | 9 369 150 | 9 759 680 | 9 759 680 | ДГХ | количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 15 | 15 | 15 | 45 |
|  | за счет средств местного бюджета | 28 888 510 | 9 369 150 | 9 759 680 | 9 759 680 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Благоустрой-ство территорий многоквартирных домов | всего, в том числе: | 81 488 703 | 16 446 352 | 33 670 722 | 31 371 629 | ДГХ | количество многоквар-тирных домов, на терри-ториях которых выполнен ремонт и асфальтирование, ед. | 8 | 9 | 8 | 25 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 19 381 600 | 5 168 900 | 7 993 800 | 6 218 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 43 527 684 | 7 527 684 | 18 000 000 | 18 000 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 18 579 419 | 3 749 768 | 7 676 922 | 7 152 729 |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.1.4. Приобретение и установка детских площадок | всего, в том числе: | 20 088 433 | 20 088 433 | 0 | 0 | ДГХ | количество многоквар-тирных домов, на территориях которых установлены детские площадки, ед. | 92 | 0 | 0 | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 20 088 433 | 20 088 433 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. Приобретение и установка спортивных сооружений | всего, в том числе: | 9 149 926 | 9 149 926 | 0 | 0 | ДГХ | количество спортивных сооружений установ-ленных на территориях многоквартирных домов, ед. | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 9 149 926 | 9 149 926 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Капи-тальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» | всего, в том числе: | 177 963 070 | 70 161 569 | 55 050 297 | 52 751 204 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 19 381 600 | 5 168 900 | 7 993 800 | 6 218 900 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 135 212 179 | 59 938 997 | 37 636 591 | 37 636 591 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 23 369 291 | 5 053 672 | 9 419 906 | 8 895 713 | × | × | × | × | × | × |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  | доля выполненных заявок на отлов безнад-зорных животных от общего количества, поступивших заявок, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3.1. Организация отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Отлов, содержание и утилизация безнадзорных животных, всего | всего, в том числе: | 29 296 842 | 9 765 614 | 9 765 614 | 9 765 614 | ДГХ | количество отловленных безнадзорных животных, гол. | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 6 600 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2 409 600 | 803 200 | 803 200 | 803 200 |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет средств местного бюджета | 26 887 242 | 8 962 414 | 8 962 414 | 8 962 414 |  | количество утилизиро-ванных безнадзорных животных, гол. | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 6 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего, в том числе: | 29 208 942 | 9 736 314 | 9 736 314 | 9 736 314 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2 321 700 | 773 900 | 773 900 | 773 900 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 26 887 242 | 8 962 414 | 8 962 414 | 8 962 414 | × | × | × | × | × | × |
| - оплата труда муниципального служащего органов местного самоуп-равления, осущест-вляющего пере-данное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреж-дению и ликви-дации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-века и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) | всего, в том числе: | 87 900 | 29 300 | 29 300 | 29 300 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 87 900 | 29 300 | 29 300 | 29 300 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × |

| Всего по подпрог-рамме 3. «Обеспе-чение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»» | всего, в том числе: | 29 296 842 | 9 765 614 | 9 765 614 | 9 765 614 | × | × | × | × | × | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 2 409 600 | 803 200 | 803 200 | 803 200 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 26 887 242 | 8 962 414 | 8 962 414 | 8 962 414 | × | × | × | × | × | × |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы -всего, в том числе: | всего, в том числе: | 282 523 355 | 104 334 324 | 91 465 902 | 86 723 129 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 21 791 200 | 5 972 100 | 8 797 000 | 7 022 100 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 237 362 864 | 93 308 552 | 73 248 996 | 70 805 316 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 23 369 291 | 5 053 672 | 9 419 906 | 8 895 713 | × | × | × | × | × | × |
| Объем ассигнований администратора - ДГХ | всего, в том числе: | 282 523 355 | 104 334 324 | 91 465 902 | 86 723 129 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 21 791 200 | 5 972 100 | 8 797 000 | 7 022 100 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет средств местного бюджета | 237 362 864 | 93 308 552 | 73 248 996 | 70 805 316 | × | × | × | × | × | × |
|  | - за счет других источников (средства собственников МКД) | 23 369 291 | 5 053 672 | 9 419 906 | 8 895 713 | × | × | × | × | × | × |