ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4832 от 14.07.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с решением Думы города от 30.04.2014 № 500-V ДГ                     «О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ             «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 и плановый период 2015 – 2016 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159    «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования           и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»         (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города           от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»      (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 07.04.2014       № 2278) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1:

- дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привле-каемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы преду-сматривались как непрограммные»;

- описание подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей            на получение энергетических ресурсов» изложить в следующей редакции:

«В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется возмещение:

- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам, за счет окружного бюджета;

- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается             в соотношении 99% и 1% соответственно.

Средства из бюджета автономного округа предоставляются муници-пальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным Прави-тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;

- таблицу 2 «Динамика изменения значений показателей» изложить              в следующей редакции:

Таблица 2 Динамика изменения значений показателей Наименование показателя; Ед. изм.; 2011 год; 2012 год; 2013 год. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Количество разработанных проектных изыскательских работ; ед.; 2; 0; 5. Протяженность реконструи-рованных кабельных линий 10 кВ; км; 0; 0; 0. Протяженность реконструи-рованных кабельных линий 0,4 кВ; км; 4,1; 0; 0. Количество реконструи-рованных трансформаторных подстанций (ТП); ед.; 4; 1; 0. Количество реконструиро-ванных комплекных трансфор-маторных подстанций наружных (КТПН); ед.; 1; 2; 0. Протяженность реконструи-рованных сетей водоотведения; км; 0; 0; 0. Протяженность отремонтиро-ванных газопроводов низкого давления; км; 0; 0; 0. Протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения; км; 14,7; 5,73; 3,778. Протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения; км; 4,15; 3,5; 2,195. Количество приобретенного оборудования; ед.; 2; 2; 8. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов». Уровень обеспечения насе-ления сжиженным газом; %; 100; 100; 100. Доля возмещения затрат на уплату процентов по прив-лекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от упла-ченной суммы процентов; %; -; 50; 50. Подпрограмма «Технологические разработки». Количество разработанных схем водоснабжения; ед.; 0; 0; 0. Количество разработанных схем водоотведения; ед.; 0; 0; 0.

1.1.2. В разделе 2 пункт «Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» изложить в следующей редакции:

| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осущест-вляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам | население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводо-родный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату насе-лением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 – 2016 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
| Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлека-емым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | организации коммунального комплекса привле-кают заемные средства для оплаты задолжен-ности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному пога-шению процентных ставок ведет в 2014 году к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы. |

1.1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе».

1.1.4. Раздел 4 исключить.

1.1.5. Раздел 5 считать разделом 4.

1.1.6. В разделе 4 пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назна-чаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

- Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № __________

- Программные мероприятия,

- объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование | Источ- ники финанси- рования | Объем финансиро-вания | В том числе по годам: |  |  | Ответст-венный (админи-стратор или соад-министратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя, в том числе: |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,636 | - | - | 0,636 |
|  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км | 0,37 | - | - | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | - | - | 1 |

|  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км | 2,573 | - | - | 2,573 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0,14 | 1,16 | - | 1,3 |
|  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,252 | - | 0,325 | 0,577 |
|  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
|  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | - | - | 50 |
|  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | - | 1 | - | 1 |
|  | количество разработанных схем водоотведения, шт. | - | 1 | - | 1 |
|  | количество приобретенного оборудования, ед. | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,636 | - | - | 0,636 |
|  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км | 0,37 | - | - | 0,37 |
|  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | - | - | 1 |
|  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км | 2,573 | - | - | 2,573 |
|  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0,14 | 1,16 | - | 1,3 |
|  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,252 | - | 0,325 | 0,577 |
|  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
|  | количество приобретенного оборудования, ед. | 13 | 3 | 2 | 18 |

| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе: | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 1 | - | - | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции | всего, в том числе: | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | 1 | 1 | 2 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе: | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 | - | - | 1 |

|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | всего, в том числе: | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,636 | - | - | 0,636 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет средств местного бюджета | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | всего, в том числе: | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км | 0,37 | - | - | 0,37 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238 | всего, в том числе: | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 | - | - | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672 | всего, в том числе: | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | - | - | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| - реконструкция трансформа-торных подстанций (ТП) | всего, в том числе: | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | - | 1 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 |  |  |  |  |  |  |
| - канализа-ционный коллектор от КНС-12(7) | всего, в том числе: | 76 857 739 | 76 857 739 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км | 2,573 | - | - | 2,573 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 6 857 739 | 6 857739 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 | всего, в том числе: | 105 553 387 | 91 553 387 | 7 000 000 | 7 000 000 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 35 553 387 | 21 553 387 | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капиталь-ному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсека-ющих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе: | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 1 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-раль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсека-ющих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе: | 1 286 100 | 0 | 1 286 100 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | 1 | - | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 286 100 |  | 1 286 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсека-ющих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе: | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0,14 | - | - | 0,14 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсека-ющих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе: | 11 997 900 | 0 | 11 997 900 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | - | 1,16 | - | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 11 997 900 |  | 11 997 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплово-доснабжения, водоснабжения от ж.д. проезда Первопроходцев, 2 до ж.д. улицы Геологической, 18/1 в микрорайоне 25 | всего, в том числе: | 4 313 368 | 4 313 368 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,252 | - | - | 0,252 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 4 097 700 | 4 097 700 | 0 | 0 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0,126 | - | - | 0,126 |
|  | за счет средств местного бюджета | 215 668 | 215 668 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения ВК-1 (проспект Мира) микрорайон 27. Участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12 | всего, в том числе: | 4 687 579 | 0 | 4 687 579 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | - | 0,32 | - | 0,32 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 4 453 200 | 0 | 4 453 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 234 379 |  | 234 379 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловодо-снабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4 | всего, в том числе: | 4 374 947 | 0 | 0 | 4 374 947 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | - | - | 0,325 | 0,325 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 4 156 200 | 0 | 0 | 4 156 200 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | - | - | 0,081 | 0,081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | 218 747 |  | 0 | 218 747 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 | всего, в том числе: | 28 114 752 | 5 768 226 | 17 971 579 | 4 374 947 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 12 707 100 | 4 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 15 407 652 | 1 670 526 | 13 518 379 | 218 747 |  |  |  |  |  |  |

| Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.1. Приобре-тение оборудования и инвентаря | всего, в том числе: | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | ДГХ | количество приобретенного оборудования, ед. | 13 | 3 | 2 | 18 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3 | всего, в том числе: | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | всего, в том числе: | 138 650 974 | 98 278 248 | 26 984 679 | 13 388 047 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 82 707 100 | 74 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 55943874 | 24 180 548 | 22 531 479 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | - | - | 50 |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию насе-лению сжижен-ного газа, в том числе: | всего, в том числе: | 102 323 914 | 29 465 438 | 33 886 838 | 38 971 638 | ДГХ | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 102 323 914 | 29 465 438 | 33 886 838 | 38 971 638 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | всего, в том числе: | 102 323 914 | 29 465 438 | 33 886 838 | 38 971 638 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 102 323 914 | 29 465 438 | 33 886 838 | 38 971 638 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Реализация отдельного пере-данного государ-ственного полномочия по предостав-лению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам | всего, в том числе: | 31 386 | 10 462 | 10 462 | 10 462 |  | уровень реализации переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 31 386 | 10 462 | 10 462 | 10 462 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1. | всего, в том числе: | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Предостав-ление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | всего, в том числе: | 8 624 647 | 8 624 647 | 0 | 0 | ДГХ | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | - | - | 50 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 538 400 | 8 538 400 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 86 247 | 86 247 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.2. | всего, в том числе: | 8 624 647 | 8 624 647 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 538 400 | 8 538 400 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 86 247 | 86 247 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | всего, в том числе: | 110 979 947 | 38 100 547 | 33 897 300 | 38 982 100 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 110 893 700 | 38 014 300 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 86 247 | 86 247 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | - | 1 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. | - | 1 | - | 1 |
| Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе: | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | ДГХ | количество разработанных схем водоснабжения, ед. | - | 1 | - | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  | количество разработанных схем водоотведения, ед. | - | 1 | - | 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Технологические разработки» | всего, в том числе: | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: | 284 575 754 | 136 378 795 | 95 826 812 | 52 370 147 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 214 567 700 | 112 112 000 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 70 008 054 | 24 266 795 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – ДГХ | всего, в том числе: | 284 575 754 | 136 378 795 | 95 826 812 | 52 370 147 | х | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 214 567 700 | 112 112 000 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 70 008 054 | 24 266 795 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |  |