ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 5053 от 21.07.2014

Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

на 2014 – 2016 годы

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации,      ст.9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013      № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества              в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-страции города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных              на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 –   2016 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города						      О.М. Лапин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Краткосрочный план

реализации в городе Сургуте программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы

| Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес МКД | год |  | материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | площадь помещений МКД: |  | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проспект. Ленина, дом 51 | 1986 | 2012 | панельный | 9 | 2 | 4 972,6 | 4 165,3 | 4 053,2 | 276 | 14 308 787,66 | 536 579,54 | 894 299,23 | 357 719,69 | 12 520 189,20 | 3 435,24 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 2 | проспект Ленина, дом 54 | 1985 | 0 | панельный | 9 | 9 | 21 497,8 | 18 878,4 | 18 166,8 | 744 | 10 748 794,61 | 403 079,80 | 671 799,66 | 268 719,87 | 9 405 195,28 | 569,37 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 3 | проспект Мира, дом 12 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 922,7 | 3 499,7 | 3 349,8 | 127 | 1 124 537,04 | 42 170,14 | 70 283,57 | 28 113,43 | 983 969,91 | 321,32 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 4 | проспект Мира, дом 5/1 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 738,9 | 6 698,6 | 6 655,2 | 313 | 2 189 258,28 | 82 097,19 | 136 828,64 | 54 731,46 | 1 915 601,00 | 326,82 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 5 | проспект Набережный, дом 46 | 1966 | 2012 | панельный | 5 | 4 | 2 924,8 | 2 640 | 2 166 | 191 | 11 916 399,08 | 446 864,97 | 744 774,94 | 297 909,98 | 10 426 849,20 | 4 513,79 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 6 | проспект Набережный, дом 48 | 1966 | 2012 | панельный | 5 | 4 | 2 810,7 | 2 533,5 | 2 470,1 | 162 | 11 183 525,29 | 419 382,20 | 698 970,33 | 279 588,13 | 9 785 584,63 | 4 414,26 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 7 | проспект Набережный, дом 50 | 1968 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 821,4 | 3 552,2 | 3 419 | 257 | 16 468 383,12 | 617 564,37 | 1 029 273,95 | 411 709,58 | 14 409 835,23 | 4 636,11 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 8 | проспект Набережный, дом 51 | 1968 | 2010 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 838,4 | 3 565,6 | 3 474,6 | 213 | 2 338 106,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 106,54 | 655,74 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 9 | проспект Набережный, дом 53 | 1967 | 2010 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 811,8 | 3 538,9 | 3 508,4 | 211 | 5 116 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 116 612,40 | 1 445,82 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 10 | проспект Набережный, дом 66 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 759,1 | 3 453,1 | 3 093,1 | 206 | 15 469 632,71 | 580 111,23 | 966 852,04 | 386 740,82 | 13 535 928,62 | 4 479,93 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 11 | проспект Набережный, дом 70 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 775,4 | 3 490,2 | 3 372,7 | 207 | 16 249 852,17 | 609 369,46 | 1 015 615,76 | 406 246,30 | 14 218 620,65 | 4 655,85 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 12 | проезд Советов, дом 3 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 1 | 4 926,4 | 3 693,3 | 3 326,2 | 307 | 14 980 278,23 | 561 760,43 | 936 267,39 | 374 506,96 | 13 107 743,45 | 4 056,07 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 13 | улица 30 лет Победы, д. 1 | 1969 | 2010 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 5 | 4 277,3 | 3 750,9 | 2 604,2 | 224 | 2 459 615,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 615,17 | 655,74 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 14 | улица 60 лет Октября, дом 2 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 833 | 3 542,7 | 2 750,1 | 164 | 14 670 802,88 | 550 155,11 | 916 925,18 | 366 770,07 | 12 836 952,52 | 4 141,14 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 15 | улица Береговая, дом 72 | 1973 | 2013 | панельный | 3 | 2 | 1 239,9 | 1 106,9 | 959,1 | 73 | 4 647 659,66 | 174 287,24 | 290 478,73 | 116 191,49 | 4 066 702,20 | 4 198,81 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 16 | улица Декабристов, дом 14 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4 505,5 | 4 502,9 | 4 464,2 | 217 | 1 445 584,75 | 54 209,43 | 90 349,05 | 36 139,62 | 1 264 886,66 | 321,03 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 17 | улица Лермонтова, дом 11 | 1994 | 0 | панельный | 9 | 5 | 12 097,4 | 10 305 | 9 826 | 328 | 1 888 004,16 | 70 800,16 | 118 000,26 | 47 200,10 | 1 652 003,64 | 183,21 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 18 | проспект Набережный, дом 80 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 781,4 | 5 011,8 | 5 011,8 | 213 | 3 959 722,94 | 148 489,61 | 247 482,68 | 98 993,07 | 3 464 757,57 | 790,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 19 | улица Лермонтова, дом 7 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 111,72 | 4 851,52 | 4 526,3 | 281 | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 824,48 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 20 | улица Лермонтова, дом 7/2 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 083,1 | 4 708,4 | 4 383,1 | 278 | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 849,55 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 21 | улица Мелик-Карамова, дом 90 | 1970 | 2009 | панельный | 5 | 5 | 4 244,2 | 3 783,4 | 3 235,7 | 264 | 3 865 652,91 | 144 961,98 | 241 603,31 | 96 641,32 | 3 382 446,30 | 1 021,74 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 22 | улица Мелик-Карамова, дом 92 | 1970 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 3 295,8 | 2 940,6 | 2 293,3 | 171 | 3 064 840,04 | 114 931,50 | 191 552,50 | 76 621,00 | 2 681 735,04 | 1 042,25 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 23 | улица Губкина, дом 16 | 1974 | 2009 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 5 717 | 5 054,1 | 4 854,3 | 221 | 3 314 175,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 175,53 | 655,74 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 24 | улица Просвещения, дом 52 | 1977 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 585,2 | 3 991,6 | 3 826,1 | 212 | 1 247 866,34 | 46 794,99 | 77 991,65 | 31 196,66 | 1 091 883,05 | 312,62 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 25 | улица Привокзальная, дом 28 | 1996 | 0 | панельный | 5 | 3 | 7 301,5 | 6 079,3 | 5 625,1 | 389 | 8 283 897,36 | 310 646,15 | 517 743,59 | 207 097,43 | 7 248 410,19 | 1 362,64 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 26 | улица Северная, дом 71 | 1972 | 2001 | панельный | 3 | 2 | 1 170,7 | 1 057,1 | 883,4 | 61 | 1 528 649,43 | 57 324,35 | 95 540,59 | 38 216,24 | 1 337 568,25 | 1 446,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 27 | улица. Сибирская, дом 14/1 | 1970 | 2006 | панельный | 2 | 2 | 737,2 | 682,7 | 511,7 | 48 | 1 380 191,03 | 51 757,16 | 86 261,94 | 34 504,78 | 1 207 667,15 | 2 021,67 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 28 | ул. Энергетиков, д. 21 | 1975 | 2006 | панельный | 5 | 6 | 4580,1 | 4032,9 | 3944,2 | 240 | 1 237 643,28 | 46 411,62 | 77 352,71 | 30 941,08 | 1 082 937,87 | 306,89 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 29 | улица Энергетиков, дом 25 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 636,5 | 4 117,63 | 4 017,53 | 226 | 4 525 702,31 | 169 713,84 | 282 856,39 | 113 142,56 | 3 959 989,52 | 1 099,10 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 30 | улица Энергетиков, дом 37 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 125 | 5 391,6 | 5 151,9 | 305 | 9 300 285,09 | 348 760,69 | 581 267,82 | 232 507,13 | 8 137 749,45 | 1 724,96 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 31 | улица Энергетиков, дом 39 | 1969 | 2009 | панельный | 5 | 8 | 5 512,9 | 5 488 | 5 226,2 | 307 | 18 532 043,04 | 694 951,61 | 1 158 252,69 | 463 301,08 | 16 215 537,66 | 3 376,83 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 32 | улица Энергетиков, дом 41 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 646,4 | 4 097,7 | 4 008,9 | 246 | 18 477 028,48 | 692 888,57 | 1 154 814,28 | 461 925,71 | 16 167 399,92 | 4 509,12 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 33 | улица Энергетиков, дом 43 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 559,7 | 4 137 | 3 938,9 | 262 | 17 316 392,97 | 649 364,74 | 1 082 274,56 | 432 909,82 | 15 151 843,85 | 4 185,74 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 34 | улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 2012 | панельный | 5 | 1 | 5 008,1 | 3 860,4 | 2 943,1 | 292 | 3 050 024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 024,83 | 790,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 35 | улица Энтузиастов, дом 37 | 1965 | 2009 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 754,6 | 3 453,9 | 3 277,2 | 199 | 7 012 625,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 625,87 | 2 030,35 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 36 | улица Энтузиастов, дом 39 | 1965 | 2009 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 782,6 | 3 480,6 | 3 151,3 | 214 | 9 048 585,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048 585,43 | 2 599,72 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 37 | улица Юности, дом 6 | 1971 | 2008 | панельный | 3 | 2 | 1 143,3 | 1 022,6 | 1 022,6 | 46 | 4 234 546,23 | 158 795,48 | 264 659,14 | 105 863,66 | 3 705 227,95 | 4 140,96 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 38 | улица Юности, дом 7 | 1970 | 2008 | панельный | 3 | 2 | 1 138,2 | 1 022,0 | 1 022,0 | 58 | 4 310 117,38 | 161 629,40 | 269 382,34 | 107 752,93 | 3 771 352,71 | 4 217,34 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 39 | ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4 055 | 3 517,7 | 3 269,4 | 137 | 16 154 269,31 | 605 785,10 | 1 009 641,83 | 403 856,73 | 14 134 985,65 | 4 592,28 | 15 577,35 | 30.12.2015 |

| 40 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9 | 1974 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 4 518,4 | 3 899,2 | 3 675,8 | 249 | 16 671 148,16 | 625 168,06 | 1 041 946,76 | 416 778,70 | 14 587 254,64 | 4 275,53 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 469 | 3 820,3 | 3 732,9 | 223 | 16 414 079,96 | 615 528,00 | 1 025 880,00 | 410 352,00 | 14 362 319,97 | 4 296,54 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 42 | улица Лермонтова, дом 7/1 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 312,5 | 4 877,4 | 4 434,3 | 293 | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 820,11 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 43 | проспект Набережный, дом 68 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 404,90 | 3 977,50 | 3 538,70 | 213 | 18 570 831,41 | 696 406,18 | 1 160 676,96 | 464 270,79 | 16 249 477,48 | 4 668,97 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 44 | проспеект Набережный, дом 74 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 707,70 | 3 403,70 | 3 083,90 | 198 | 14 665 995,13 | 549 974,82 | 916 624,70 | 366 649,88 | 12 832 745,74 | 4 308,84 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 45 | улица Энтузиастов, дом 45 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 350,30 | 3 072,20 | 2 390,00 | 133 | 10 859 328,02 | 407 224,80 | 678 708,00 | 271 483,20 | 9 501 912,02 | 3 534,71 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| 46 | улица Республики, дом 74 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 612,20 | 5 350,90 | 5 173,50 | 288 | 24 293 632,48 | 911 011,22 | 1 518 352,03 | 607 340,81 | 21 256 928,42 | 4 540,10 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 47 | улица Республики, дом 76 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 12 | 9 543,70 | 8 057,80 | 7 669,30 | 463 | 34 811 615,68 | 1 305 435,59 | 2 175 725,98 | 870 290,39 | 30 460 163,72 | 4 320,24 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 48 | улица Республики, дом 80 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 868,60 | 5 308,80 | 5 178,10 | 319 | 24 292 058,72 | 910 952,20 | 1 518 253,67 | 607 301,47 | 21 255 551,38 | 4 575,81 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 49 | улица Северная, дом 71 | 1972 | 0 | панельный | 3 | 2 | 1 170,70 | 1 057,10 | 883,40 | 61 | 2 968 823,06 | 111 330,86 | 185 551,44 | 74 220,58 | 2 597 720,18 | 2 808,46 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 50 | улица Сибирская, дом 14/1 | 1970 | 0 | панельный | 2 | 2 | 737,20 | 682,70 | 511,70 | 48 | 539 387,62 | 20 227,04 | 33 711,73 | 13 484,69 | 471 964,17 | 790,08 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 51 | проспект Ленина, дом 28 | 1972 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 4 541,90 | 3 909,50 | 3 800,82 | 233 | 7 399 979,79 | 277 499,24 | 462 498,74 | 184 999,49 | 6 474 982,32 | 1 892,82 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 52 | проспект Набережный, дом 72 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 402,70 | 3 972,60 | 3 664,60 | 220 | 17 357 466,60 | 650 905,00 | 1 084 841,66 | 433 936,67 | 15 187 783,28 | 4 369,30 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 53 | улица Майская, дом 13/1 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 2 | 5 018,50 | 3 641,80 | 3 410,30 | 342 | 14 259 195,27 | 534 719,82 | 891 199,70 | 356 479,88 | 12 476 795,86 | 3 915,43 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 54 | улица Майская, дом 13/2 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 2 | 5 172,80 | 3 791,90 | 3 581,80 | 328 | 15 024 030,83 | 563 401,16 | 939 001,93 | 375 600,77 | 13 146 026,98 | 3 962,14 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 55 | улица 30 лет Победы, дом 3 | 1972 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 4 793,70 | 4 220,90 | 3 167,70 | 181 | 2 776 034,04 | 104 101,28 | 173 502,13 | 69 400,85 | 2 429 029,79 | 657,69 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 56 | проспект Набережный, дом 76 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 710,00 | 5 084,70 | 4 928,40 | 222 | 22 113 597,48 | 829 259,91 | 1 382 099,84 | 552 839,94 | 19 349 397,80 | 4 349,05 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 57 | проспект Набережный, дом 78 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 680,50 | 5 039,40 | 4 892,80 | 196 | 23 034 137,72 | 863 780,16 | 1 439 633,61 | 575 853,44 | 20 154 870,51 | 4 570,81 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 272 738,62 | 237 868,15 | 221 500,75 | 13 100,00 | 565 101 435,52 | 19 978 563,37 | 33 297 605,61 | 13 319 042,24 | 498 506 224,30 | 2 375,69 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проспект Ленина, дом 32 | 1974 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 4 673,10 | 3 986,70 | 3 898,90 | 220 | 2 614 238,66 | 98 033,95 | 163 389,92 | 65 355,97 | 2 287 458,83 | 655,74 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | проезд Дружбы, дом 9 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 848,20 | 4 979,00 | 4 841,80 | 234 | 3 078 020,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 020,09 | 618,20 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 3 | улица 30 лет Победы, дом 13 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 780,10 | 4 988,90 | 4 851,60 | 223 | 21 533 598,68 | 807 509,95 | 1 345 849,92 | 538 339,97 | 18 841 898,85 | 4 316,30 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 4 | улица 30 лет Победы, дом 1А | 1974 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 4 061,00 | 3 447,00 | 3 447,00 | 159 | 8 919 974,25 | 334 499,03 | 557 498,39 | 222 999,36 | 7 804 977,47 | 2 587,75 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | улица 30 лет Победы, дом 3А | 1973 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 8 | 6 219,30 | 5 342,00 | 5 206,50 | 291 | 21 611 274,68 | 810 422,80 | 1 350 704,67 | 540 281,87 | 18 909 865,35 | 4 045,54 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 6 | улица 30 лет Победы, дом 5 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4 130,80 | 3 587,30 | 3 421,90 | 130 | 14 696 621,37 | 551 123,30 | 918 538,84 | 367 415,53 | 12 859 543,70 | 4 096,85 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 7 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 536,20 | 3 889,30 | 3 741,60 | 237 | 17 757 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 757 473,48 | 4 565,72 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 8 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 7 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 488,30 | 3 830,00 | 3 684,40 | 257 | 9 911 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 082,50 | 2 587,75 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 9 | улица 60 лет Октября, дом 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 286,90 | 3 778,90 | 3 479,90 | 249 | 16 825 604,35 | 630 960,16 | 1 051 600,27 | 420 640,11 | 14 722 403,81 | 4 452,51 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 10 | улица Губкина, дом 14 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 851,70 | 3 443,90 | 3 443,90 | 144 | 12 731 888,12 | 477 445,80 | 795 743,01 | 318 297,20 | 11 140 402,11 | 3 696,94 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 11 | улица Губкина, дом 16 | 1974 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 5 717,00 | 5 054,10 | 4 854,30 | 211 | 2 594 865,63 | 97 307,46 | 162 179,10 | 64 871,64 | 2 270 507,43 | 513,42 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 12 | улица Губкина, дом 18 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 706,70 | 5 078,10 | 4 805,30 | 218 | 18 790 823,88 | 704 655,90 | 1 174 426,49 | 469 770,60 | 16 441 970,90 | 3 700,37 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 13 | улица Затонская, дом 14 | 1972 | 0 | дере-вянные | 1 | 1 | 196,30 | 169,00 | 169,00 | 7 | 269 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 916,40 | 1 597,14 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 14 | улица Крылова, дом 19 | 1988 | 0 | кирпичный | 5 | 4 | 5 970,3 | 5 335,2 | 4 343,83 | 330 | 10 307 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 307 659,74 | 1 932,01 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 15 | улица Крылова, дом 21 | 1985 | 0 | кирпичный | 5 | 4 | 5 931,6 | 5 250,2 | 4 354,58 | 332 | 10 143 438,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 143 438,89 | 1 932,01 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 16 | улица Крылова, дом 35 | 1991 | 2001 | панельный | 5 | 3 | 4 289,1 | 3 629,4 | 3 577,6 | 220 | 1 223 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 396,24 | 337,08 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 17 | улица Крылова, дом 45 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 957,9 | 4 430,5 | 4 005,8 | 280 | 1 407 193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 193,88 | 317,62 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 18 | улица Крылова, дом 7 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 14 | 13 553,90 | 11 964,80 | 11 115,80 | 673 | 23 116 113,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 116 113,26 | 1 932,01 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 19 | улица Майская, дом 1 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 471,60 | 4 092,60 | 3 904,40 | 278 | 13 824 107,05 | 518 404,01 | 864 006,69 | 345 602,68 | 12 096 093,67 | 3 377,83 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 20 | улица Майская, дом 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 724,10 | 4 185,70 | 4 067,40 | 219 | 18 614 007,86 | 698 025,29 | 1 163 375,49 | 465 350,20 | 16 287 256,88 | 4 447,05 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 21 | улица Майская, дом 5 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 032,50 | 4 032,50 | 3 939,70 | 233 | 10 435 101,87 | 391 316,32 | 652 193,87 | 260 877,55 | 9 130 714,14 | 2 587,75 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 22 | улица Майская, дом 7 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 724,10 | 4 185,70 | 3 832,70 | 265 | 17 134 882,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 134 882,83 | 4 093,67 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 23 | улица Московская, дом 34 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 385,50 | 3 744,00 | 3 703,70 | 227 | 7 097 874,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 097 874,41 | 1 895,80 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 24 | проспект Набережный, дом 80 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 781,40 | 5 011,80 | 5 011,80 | 213 | 19 218 154,26 | 720 680,78 | 1 201 134,64 | 480 453,86 | 16 815 884,98 | 3 834,58 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 25 | улица Нефтяников, дом 29А | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 276,50 | 3 772,70 | 3 502,70 | 238 | 17 550 900,00 | 658 158,75 | 1 096 931,25 | 438 772,50 | 15 357 037,50 | 4 652,08 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 26 | улица Озерная, дом 9 | 1970 | 0 | дере-вянные | 2 | 1 | 373,90 | 340,50 | 249,90 | 21 | 1 085 150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 150,52 | 3 186,93 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 27 | улица Республики, дом 70 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 446,90 | 8 127,30 | 8 065,80 | 503 | 2 272 130,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 130,35 | 279,57 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 28 | улица Республики, дом 72 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 236,50 | 7 995,70 | 7 772,10 | 421 | 36 980 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 980 860,20 | 4 625,09 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 29 | улица Республики, дом 82 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 419,10 | 5 419,10 | 5 265,80 | 305 | 18 299 379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 299 379,45 | 3 376,83 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 30 | улица Сибирская, дом 16/1 | 1973 | 0 | панельный | 2 | 3 | 934,60 | 810,30 | 765,80 | 54 | 3 462 450,58 | 129 841,90 | 216 403,16 | 86 561,26 | 3 029 644,26 | 4 273,05 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 31 | улица Энергетиков, дом 25 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 636,50 | 4 117,63 | 4 017,53 | 226 | 9 376 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376 458,89 | 2 277,15 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 32 | улица Энергетиков, дом 35 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 166,10 | 5 428,40 | 5 316,00 | 278 | 21 693 377,24 | 813 501,65 | 1 355 836,08 | 542 334,43 | 18 981 705,09 | 3 996,27 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 33 | улица Энергетиков, дом 37 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 125,00 | 5 391,60 | 5 151,90 | 305 | 12 247 444,99 | 459 279,19 | 765 465,31 | 306 186,12 | 10 716 514,37 | 2 271,58 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 34 | улица Энергетиков, дом 39 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 512,90 | 5 488,00 | 5 226,20 | 307 | 3 664 392,48 | 137 414,72 | 229 024,53 | 91 609,81 | 3 206 343,42 | 667,71 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 35 | улица Энтузиастов, дом 37 | 1965 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 754,60 | 3 453,90 | 3 277,20 | 199 | 4 695 404,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 404,35 | 1 359,45 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 36 | улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 1 | 5 008,10 | 3 860,40 | 3 708,30 | 292 | 4 729 414,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 414,65 | 1 225,11 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 37 | улица Энергетиков, дом 53 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 10 | 7 062,50 | 6 821,00 | 6 616,60 | 372 | 31 655 328,61 | 1 187 074,82 | 1 978 458,04 | 791 383,22 | 27 698 412,53 | 4 640,86 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 38 | улица Энергетиков, дом 55 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 043,00 | 4 043,00 | 3 866,20 | 248 | 17 022 550,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 022 550,15 | 4 210,38 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 39 | улица Энтузиастов, дом 47 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 861,20 | 5 092,30 | 4 923,70 | 191 | 3 400 179,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 179,63 | 667,71 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 40 | улица Энтузиастов, дом 51 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 735,30 | 5 066,10 | 4 862,60 | 209 | 22 195 343,78 | 832 325,39 | 1 387 208,99 | 554 883,59 | 19 420 925,81 | 4 381,15 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 41 | улица Энтузиастов, дом 53 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 910,80 | 3 466,10 | 3 383,30 | 152 | 15 126 554,61 | 567 245,80 | 945 409,66 | 378 163,87 | 13 235 735,28 | 4 364,14 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 42 | улица Энтузиастов, дом 61 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 235,20 | 4 339,80 | 3 724,80 | 239 | 3 519 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 985,48 | 811,09 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 43 | улица Затонская, дом 11 | 1964 | 0 | дере-вянный | 1 | 1 | 114,80 | 97,00 | 97,00 | 14 | 76 637,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 637,76 | 790,08 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
| 44 | улица Лермонтова, дом 5/1 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 7 738,90 | 4 739,59 | 4 411,19 | 328 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 843,95 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| 45 | улица Лермонтова, дом 5/2 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 313,50 | 4 846,40 | 4 429,60 | 274 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 825,35 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| 46 | улица Лермонтова, дом 5 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 214,60 | 4 570,70 | 4 570,70 | 290 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 875,14 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 234 438,10 | 204 724,12 | 194 908,33 | 11 316 | 524 911 256,10 | 11 625 226,99 | 19 375 378,31 | 7 750 151,32 | 486 160 499,48 | 2 563,99 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок Лунный, дом 1 | 1976 | 0 | блочный | 2 | 2 | 579,70 | 264,00 | 211,30 | 27 | 891 747,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 747,12 | 4 220,29 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | проспект Ленина, дом 59 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 10 | 14 084,20 | 9 985,40 | 8 095,20 | 360 | 37 529 616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 529 616,08 | 4 448,01 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 3 | проспект Ленина, дом 61/1 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 7 592,20 | 5 370,20 | 47 998,20 | 230 | 2 534 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 315,52 | 522,11 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 4 | проспект Ленина, дом 61/2 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 310,60 | 4 531,20 | 3 529,90 | 252 | 12 549 383,40 | 0,00 | 1 254 938,34 | 313 734,59 | 10 980 710,48 | 3 555,17 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 5 | проспект Ленина, дом 65 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5 620,50 | 4 016,10 | 3 352,90 | 153 | 16 203 048,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 203 048,77 | 4 832,55 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 6 | проспект Ленина, дом 65/1 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 128,40 | 4 363,20 | 3 479,78 | 239 | 12 249 845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 249 845,68 | 3 520,29 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 7 | проспект Ленина, дом 65/2 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 296,70 | 4 511,90 | 3 719,39 | 279 | 12 377 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377 090,00 | 3 327,72 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 8 | проспект Ленина, дом 67/4 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5 653,40 | 3 996,70 | 3 431,90 | 143 | 17 804 918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 804 918,70 | 5 059,22 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 9 | проспект Набережный, дом 64 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 3 | 6 830,70 | 5 666,30 | 4 227,42 | 390 | 26 367 282,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 367 282,52 | 6 237,20 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 10 | проезд. Дружбы, дом 11 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 694,90 | 4 932,80 | 4 494,50 | 240 | 22 720 149,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 720 149,31 | 5 055,10 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 11 | проезд Дружбы, дом 12 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 663,90 | 6 611,50 | 6 611,50 | 317 | 29 954 885,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 954 885,97 | 4 530,72 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 12 | проезд Дружбы, дом 13 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 978,30 | 5 118,70 | 4 852,50 | 311 | 23 613 732,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 613 732,33 | 4 866,30 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 13 | проезд Дружбы, дом 15 | 1977 | 1999 | панельный | 5 | 4 | 4 191,90 | 3 535,70 | 3 397,80 | 143 | 1 131 171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 171,16 | 332,91 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 14 | проезд Дружбы, дом 5 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 026,10 | 5 165,90 | 4 925,40 | 355 | 22 812 301,68 | 0,00 | 2 281 230,17 | 570 307,54 | 19 960 763,97 | 4 631,56 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 15 | проезд Дружбы, дом 8 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 752,00 | 6 631,90 | 6 426,27 | 319 | 30 937 970,18 | 0,00 | 3 093 797,02 | 773 449,25 | 27 070 723,91 | 4 814,30 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 16 | проезд Дружбы, дом 9 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 848,20 | 4 979,00 | 4 841,80 | 234 | 18 272 464,60 | 0,00 | 1 827 246,46 | 456 811,62 | 15 988 406,53 | 3 771,19 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 17 | улица 30 лет Победы, дом 11 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 944,10 | 4 193,70 | 3 835,80 | 247 | 17 762 539,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 762 539,16 | 4 630,73 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 18 | улица 30 лет Победы, дом 9А | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 695,10 | 4 089,50 | 3 191,60 | 185 | 15 337 059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 337 059,99 | 4 805,45 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 19 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 491,90 | 3 837,50 | 3 624,38 | 250 | 16 484 687,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 484 687,11 | 4 548,28 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 20 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11 431,55 | 9 796,20 | 9 094,00 | 441 | 42 023 135,97 | 0,00 | 4 202 313,60 | 1 050 578,40 | 36 770 243,97 | 4 620,97 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 21 | улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3 | 1975 | 2009 | панельный | 5 | 12 | 11 416,60 | 9 733,70 | 9 432,10 | 426 | 41 792 945,56 | 0,00 | 4 179 294,56 | 1 044 823,64 | 36 568 827,37 | 4 430,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 22 | улица Аэрофлотская, дом 18, корпус 2 | 1976 | 0 | панельный | 2 | 3 | 1 078,40 | 948,30 | 668,90 | 48 | 4 392 723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 723,82 | 6 547,50 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 23 | улица Бахилова, дом 6 | 1977 | 2009 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 4 499,10 | 3 858,50 | 3 682,10 | 227 | 2 530 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 172,79 | 687,15 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 24 | улица Григория Кукуевицкого, дом 8/1 | 1975 | 2009 | облицо-ванный металло-сайдингом | 4 | 3 | 1 759,90 | 1 548,20 | 1 430,40 | 108 | 1 015 216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 216,67 | 709,74 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 25 | улица Губкина, дом 11 | 1976 | 1989 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 8 | 10 523,40 | 7 450,60 | 6 441,70 | 289 | 30 655 363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 655 363,32 | 4 758,89 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 26 | улица Губкина, дом 15 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 367,30 | 3 842,40 | 3 477,80 | 233 | 16 481 123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 481 123,49 | 4 738,95 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 27 | улица Майская, дом 7 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 724,10 | 4 185,70 | 3 832,70 | 265 | 1 953 574,56 | 0,00 | 195 357,46 | 48 839,36 | 1 709 377,74 | 509,71 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 28 | улица Губкина, дом 17 | 1976 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 361,60 | 250 | 14 725 975,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725 975,07 | 3 807,29 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 29 | улица Губкина, дом 5 | 1975 | 1998 | панельный | 5 | 4 | 5 554,80 | 3 900,40 | 3 335,40 | 162 | 17 121 664,34 | 0,00 | 1 712 166,43 | 428 041,61 | 14 981 456,30 | 5 133,32 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 30 | улица Губкина, дом 9 | 1976 | 2001 | панельный | 5 | 6 | 8 006,10 | 5 701,90 | 4 883,50 | 237 | 19 302 680,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 302 680,96 | 3 952,63 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 31 | улица Дзержинского, дом 10 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4 053,80 | 3 624,90 | 3 309,30 | 141 | 15 895 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 895 892,09 | 4 803,40 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 32 | улица Дзержинского, дом 12 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 935,70 | 3 512,00 | 3 512,00 | 158 | 1 136 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 500,20 | 323,60 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 33 | улица Дзержинского, дом 8 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 952,60 | 3 529,50 | 3 371,50 | 143 | 3 918 997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 997,22 | 1 162,39 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 34 | ул. Дзержинского, д. 8а | 1977 | 2001 | панельный | 5 | 8 | 7 530,70 | 6 668,70 | 6 336,30 | 275 | 6 988 591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 591,71 | 1 102,95 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 35 | улица Дзержинского, дом 8б | 1977 | 0 | панельный | 5 | 1 | 1 248,20 | 1 089,70 | 1 089,70 | 50 | 362 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 592,50 | 332,75 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 36 | улица Ленинградская, дом 3 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 1 | 6 402,20 | 5 249,50 | 4 069,17 | 279 | 20 827 952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 827 952,44 | 5 118,48 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 37 | улица Мечникова, дом 13 | 1977 | 0 | кирпичный | 5 | 1 | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 133 | 1 904 962,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 962,30 | 758,34 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 38 | улица Московская, дом 32а | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 481,70 | 3 838,70 | 3 513,90 | 279 | 12 821 016,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 821 016,22 | 3 648,66 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 39 | улица Московская, дом 34а | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 803,70 | 6 703,40 | 6 589,90 | 326 | 4 584 467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 467,02 | 695,68 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 40 | улица Нагорная, дом 13 | 1975 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 768,30 | 3 339,90 | 3 200,30 | 180 | 8 528 782,94 | 0,00 | 852 878,29 | 213 219,57 | 7 462 685,07 | 2 664,99 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 41 | улица Нагорная, дом 15 | 1976 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 6 | 5 080,20 | 4 540,20 | 4 267,90 | 210 | 9 163 848,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 848,87 | 2 147,16 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 42 | улица Просвещения, дом 52 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 585,20 | 3 991,60 | 3 826,10 | 212 | 1 065 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 516,85 | 278,49 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 43 | улица Просвещения, дом 54 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 111,90 | 2 709,40 | 2 709,40 | 142 | 1 596 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 291,06 | 589,17 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 44 | улица Рабочая, дом 31 | 1976 | 0 | кирпичный | 5 | 3 | 6 782,56 | 5 864,66 | 4 629,57 | 443 | 6 516 138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 138,75 | 1 407,50 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 45 | улица Республики, дом 70 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 446,90 | 8 127,30 | 8 065,80 | 503 | 33 801 994,64 | 0,00 | 3 380 199,46 | 845 049,87 | 29 576 745,31 | 4 190,78 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 46 | улица Республики, дом 84 | 1975 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 12 | 8 356,00 | 8 037,30 | 7 884,70 | 453 | 20 134 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 134 152,80 | 2 553,57 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 47 | улица. Республики, дом 86 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 399,90 | 5 396,90 | 4 962,60 | 339 | 24 663 777,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 663 777,57 | 4 969,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 48 | улица Республики, дом 88 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 187,40 | 5 426,70 | 5 426,70 | 299 | 24 824 483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 824 483,91 | 4 574,51 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 49 | улица Республики, дом 90 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 12 | 9 285,80 | 8 147,30 | 7 899,30 | 470 | 37 406 354,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 406 354,69 | 4 735,40 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 50 | улица Энергетиков, дом 19 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 10 | 8 203,50 | 6 708,00 | 6 469,40 | 401 | 13 539 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 539 293,04 | 2 092,82 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 51 | улица Энергетиков, дом 21 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 580,10 | 4 032,90 | 3 944,20 | 240 | 13 082 636,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 082 636,19 | 3 316,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 52 | улица Энергетиков, дом 23 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 603,90 | 4 003,90 | 3 744,10 | 225 | 10 361 092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361 092,23 | 2 767,31 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 53 | улица Энергетиков, дом 33 | 1976 | 0 | панельный | 6 | 4 | 3 811,60 | 3 291,16 | 3 042,36 | 225 | 5 821 854,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 821 854,36 | 1 913,60 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 54 | улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 1 | 5 008,10 | 3 860,40 | 3 708,30 | 292 | 922 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 961,60 | 248,89 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 55 | улица Энтузиастов, дом 40 | 1976 | 0 | облицо-ванный металло-сайдингом | 5 | 4 | 3 720,50 | 3 452,10 | 2 578,90 | 123 | 2 263 680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 680,05 | 877,77 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 56 | улица Энтузиастов, дом 47 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 861,20 | 5 092,30 | 4 923,70 | 191 | 18 839 876,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 839 876,63 | 3 826,37 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 57 | улица Энтузиастов, дом 55 | 1976 | 1998 | панельный | 5 | 6 | 8 107,80 | 5 812,40 | 4 841,40 | 217 | 23 905 817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 905 817,55 | 4 937,79 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 58 | улица Энтузиастов, дом 59 | 1975 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 6 563,60 | 4 478,20 | 3 677,70 | 272 | 10 599 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 412,00 | 2 882,08 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 59 | улица Энтузиастов, дом 6 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 513,90 | 6 670,20 | 6 341,80 | 276 | 2 158 262,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 262,82 | 340,32 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 60 | улица Энтузиастов, дом 63 | 1977 | 1998 | панельный | 5 | 6 | 8 242,90 | 5 852,50 | 5 012,50 | 205 | 19 309 206,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 309 206,32 | 3 852,21 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 61 | улица Энтузиастов, дом 61 | 1975 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 6 235,20 | 4 339,80 | 3 724,80 | 237 | 14 023 592,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 023 592,74 | 3 764,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |

| 62 | улица Затонская, дом 11 | 1964 | 0 | дере-вянный | 1 | 0 | 114,80 | 97,00 | 97,00 | 14 | 234 097,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 097,88 | 2 413,38 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 359 024,91 | 296 556,62 | 313 170,04 | 15 313 | 900 732 883,02 | 0,00 | 22 979 421,79 | 5 744 855,45 | 872 008 605,79 | 3 037,30 |  |  |