ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2444 от 14.04.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда

города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов», постановлением Адми-нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1.В пункте 4 раздела 1 приложения к постановлению:

- абзац четырнадцатый исключить

- в абзаце шестнадцатом слово «межведомственной» исключить;

- в абзаце семнадцатом слова «включающих в себя наличие специальных технических средств обучения, учебно-методических пособий, комплектов, программных комплексов и другие условия, без которых невозможно              или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, повышение» исключить.

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.

Глава города                                                                                           Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № __________

Муниципальная программа

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния.

В условиях, когда формирование доступной среды жизнедеятельности                   для инвалидов и маломобильных групп населения носит общецивилизованный и международный характер и является магистральной линией общественного развития, современное состояние уровня доступности объектов социальной инфраструктуры на местном уровне требует выполнения решений приори-тетных задач, практических мер, направленных на повышение уровня доступ-ности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья объектов социальной инфраструктуры.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодей-ствии с различными барьерами могут помешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

До 01.01.2014 года реализация мероприятий, направленных на создание равных возможностей доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, транспортному обслужи-ванию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям спортом, осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города от 02.09.2011 № 5768 «Об утвер-ждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута     на 2012 – 2015 годы».

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с поста-новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-ципальных программ городского округа город Сургут», на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.

Работа муниципалитета по обеспечению условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры ведется с 2006 года. Коллегиальным органом          в этом вопросе выступил Координационный совет по делам инвалидов            при Администрации города, состав которого утвержден постановлением Администрации города от 30.10.2006 № 2526.

На сегодняшний день вопрос об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных вопросов обеспечения качества жизни граждан    с ограниченными возможностями здоровья. На 01.01.2013 процент обеспечен-ности по социально значимым объектам составил: поликлиники – 77%, аптеки – 11%, торговые центры и универсальные магазины – 33%, объекты культуры, искусства, физкультуры и спорта – 17%, банки – 37%, высшие учебные заведения – 17%, учреждения дошкольного и общего образования – 7,5%,       что говорит о низком уровне доступности к объектам.

При анализе беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья выявлены следующие проблемы:

1. В части доступности услуг культуры, спорта и молодежной политики

Департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – департамент культуры) осуществляется предоставление муни-ципальной услуги для населения города (дополнительное образование детей, работа с молодежью, библиотеки, парки) на 91 площадке подведомственной департаменту культуры муниципальных учреждений. Из них:

- 100% доступны (для инвалидов-колясочников) 22 объекта (0 объектов сферы молодежной политики, 18 объектов сферы физической культуры              и спорта, 4 объекта сферы культуры);

- частично доступны (имеются пандусы, съезды, расширенные дверные проемы) 27 объектов (5 объектов сферы молодежной политики, 14 объектов сферы физической культуры и спорта, 8 объектов сферы культуры);

- недоступны 42 объекта (16 объектов сферы молодежной политики,            7 объектов сферы физической культуры и спорта, 19 объектов сферы культуры).

С учетом планируемого ввода в эксплуатацию объектов нового строи-тельства (спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1), хореогра-фическая школа в микрорайоне ПИКС, детская школа искусств в микрорайоне ПИКС, спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м, спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в ммикрорайоне 44, Керлинг-центр, региональный центр спорта инвалидов) количество площадок,                на которых департаментом культуры осуществляется предоставление муниципальной услуги для населения города, увеличится на 7 единиц (100% доступных для людей с ограниченными возможностями) и составит 98 площадок.

Требуют оснащения, переоборудования помещений для обеспечения доступности объекта для людей с ограниченными возможностями здоровья       на период 2014 – д2020 годы 20 объектов, на эти цели необходимо около          100 млн. рублей.

1.1. Сфера молодежной политики

Муниципальные учреждения сферы молодежной политики осуществляют предоставление муниципальной услуги для населения города на 21 площадке,       в том числе:

- 100% доступны (для инвалидов- колясочников) – 0 объектов;

- частично доступны (имеются пандусы, съезды, расширенные дверные проемы) 5 объектов;

- недоступны 16 объектов.

В рамках программы планируется выполнение работ по реконструкции, оснащение дополнительными приспособлениями, переносным оборудованием 3 учреждений молодежной политики:

- муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время», кафе «Собеседник»;

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», Центр молодёжного дизайна;

- муниципальное бюджетное учреждение «Вариант», молодежной центр технического моделирования «Амулет».

Обоснование выбора данных учреждений обусловлено следующим.            В рамках деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной поли-тики систематически осуществляется работа для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Одним из направлений деятельности учреждений молодежной политики, таких как МБУ «Вариант»      и МАУ ПРСМ «Наше время», является организация мероприятий в клубах        по месту жительства, в кафе «Собеседник» с участием  молодых инвалидов         и их родителей. Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья такие услуги и объекты социальной инфраструктуры являются не менее востребованными, чем объекты здравоохранения и социальной защиты.

Для сферы молодежной политики решение проблем доступной среды        для людей с особыми потребностями – это:

- социализация молодых людей с особыми потребностями, средствами        и возможностями молодежной политики, развитие коммуникативных, инфор-мационных компетенций через общение со сверстниками;

- формирование лидерских качеств и реализация творческих и интел-лектуальных способностей посредством участия в общегородских проектах       и мероприятиях для детей и молодежи;

- обеспечение занятости и социальной полезности молодежи средствами продуктивной деятельности.

Деятельность, указанных учреждений молодежной политики по данному направлению основана на достижении цели по формированию условий           для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры            и услугам в сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

В своей работе  с данной категорией молодежи МАУ ПРСМ «Наше время» кафе «Собеседник» ставит перед собой такую цель, как создание и поддер-жание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в кафе «Собеседник».

Для организации системной и более качественной работы в структурных подразделениях МБУ «Вариант» с детьми, подростками и молодежью с ограни-ченными физическими возможностями таких категорий, как инвалиды мало-мобильных групп и инвалиды по зрению, для обеспечения их беспрепят-ственного доступа, безопасности и удобства требуется оснащение помещений техническими устройствами такого центра, который  наиболее подходит           по техническим характеристикам. Это МЦТМ «Амулет» (улица Энтузиастов, дом 1).

Местонахождение этого центра в густонаселенном районе города, распо-ложение на 1 этаже во встроенно-пристроенных помещениях, площадь много-функционального зала, не разделенного стенами и перегородками, дают возможность использовать это помещение для организации работы с инвали-дами маломобильной группы.

МЦТМ «Амулет» имеет входную группу без лестниц, но требуется уста-новка поручней для доступа инвалидов маломобильной группы и приведение        в соответствие санитарно-гигиенических помещений.

При создании среду по критериям доступности, безопасности, удобства         и информативности для нужд инвалидов маломобильных групп без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан, будут созданы условия          для успешной социализации и адаптации в обществе, помощи детям инвалидам и их семьям, что позволит расширить сеть социальных контактов, организовать свой досуг.

В ходе реализации мероприятий настоящей программы в данной сфере будут достигнуты следующие результаты:

- обустройство 3 объектов сферы молодежной политики для беспрепят-ственного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение числа людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих доступ к информации и услугам учреждений молодежной политики;

- увеличение доли доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов сферы молодежной политики до 2020 года на 24%;

- удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности учреждений молодежной политики, качеством предостав-ляемых услуг.

1.2. Сфера физической культуры и спорта

Муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта осуществляют предоставление муниципальной услуги для населения города     на 39 площадках, в том числе:

- 100% доступны (для инвалидов-колясочников) 18 объектов;

- частично доступны (имеются пандусы, съезды, расширенные дверные проемы) 14 объектов;

- недоступны 7 объектов.

В рамках настоящей программы планируется выполнение работ по рекон-струкции, оснащение дополнительными приспособлениями, переносным оборудованием 6 учреждений физической культуры и спорта:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»;

- муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда», шахматно-шашечный клуб «Белая ладья»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Виктория», спортивный комплекс «Таежный»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Виктория», улица Московская, 34в.

Основанием для определения приоритетных направлений по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп          для качественного оказания услуг, создания условий для занятий физической культурой и спортом в учреждениях спорта являются количество занима-ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья видами спорта в учреждениях физической культуры и спорта.

В ходе реализации мероприятий настоящей программы в данной сфере будут достигнуты следующие результаты:

- обустройство 6 объектов сферы физической культуры и спорта               для беспрепятственного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение числа людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих доступ к информации и услугам учреждений сферы физической культуры и спорта;

- увеличение доли доступных объектов сферы физической культуры            и спорта до 2020 года на 64% для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности учреждений сферы физической культуры и спорта и каче-ством предоставляемых услуг.

1.3. Сфера культуры

Муниципальные учреждения сферы культуры осуществляют предостав-ление муниципальной услуги для населения города на 31 площадке, в том числе:

- 100% доступны (для инвалидов-колясочников) 4 объекта;

- частично доступны (имеются пандусы, съезды, расширенные дверные проемы) 8 объектов;

- недоступны 19 объектов.

В рамках программы планируется выполнение работ по реконструкции, оснащение дополнительными приспособлениями, переносным оборудованием 11 учреждений культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краевед-ческий музей»;

- муниципальное бюджетное образовательная учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1     им. Л.А. Горды»;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа ДПИ»;

- муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (строительство туалета с учетом ММГН);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», библиотека № 21;

- муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», дворец культуры «Строитель»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека.

Обоснование выбора данных учреждений обусловлено следующим.           На сегодняшний день вопрос об обеспечении беспрепятственного доступа лиц      с ограниченными возможностями здоровья к объектам культуры является одним из наиболее актуальных вопросов обеспечения качества жизни граждан    с ограниченными возможностями здоровья.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом число инвалидов, охваченных различными формами работы, увеличилось на 65%. Так, в 2011 году число инвалидов составляло 3 848 человек, из них детей – 2 641 человек, а в 2012 году – 6 368 человек, из них детей – 3 886 человек.

Условия доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы на 4-х объектах культуры.

МБУК «Централизованная библиотечная система» формирует фонд           для незрячих и слабовидящих людей, который составляет 5 778 экз. (в 2011 году –   4 751 экз.). Люди с ограниченными возможностями имеют доступ к специали-зированному оборудованию: читающей машине ИНФО-200, тифломагни-тофону, Брайлевскому дисплею, Брайлевскому принтеру, СД-плеерам, компь-ютеру со специализированным программным обеспечением. В рамках окружной программы «Культура Югры» в Центральной детской библиотеке       и городской библиотеке № 21 установлены автоматические рабочие места        для слепых и слабовидящих пользователей, оснащенные специализированной программой экранного доступа.

В Центральной городской библиотеке организовано обучение слабови-дящих пользователей компьютерной грамотности. Сотрудником городской библиотеки № 21 Филатовым С.И. разработана программа курсов с учетом специфики данных пользователей.

На базе библиотеки для данной категории пользователей проводятся куль-турно-просветительские мероприятия: встречи, конкурсы, экскурсии, выставки и заседание клуба «Интеграция».

Ежегодно проводится конкурс «Тифлочитатель», приуроченный к Между-народному дню слепого человека. Конкурс проводится среди команд муни-ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для воспитанников коррекционных групп по зрению проводится меро-приятие «Книжкин дом», которое направлено на ознакомление детей с библио-текой, формирование понимания значения книги и библиотеки, привитие любви к книге и систематическому чтению, воспитание культуры чтения. Мероприятие проводится в игровой форме.

Количество пользователей библиотеки увеличилось в 2012 году на 4,6% (136 человек) в сравнении с 2011 годом.

Работа в музеях с людьми с ограничениями жизнедеятельности проводится по музейным формам, таким как экспозиционно-выставочная и культурно-просветительская деятельность.

В начале 2012 года программа Сургутского краеведческого музея              по работе с детьми с ограниченными возможностями включила новое направ-ление музейной экспериментальной педагогики – совместную творческую деятельность на уникальном музейном материале для детей со сложным диаг-нозом РДА (ранний детский аутизм) и их родителей. Формой ее организации выбрана «студия», которая получила название «Общее детство». Все занятия направлены на освоение краеведческого материала через развитие творческих навыков и умений. Студия насчитывает 28 участников. В начале 2013 года работа студии была приостановлена по причине разработки и организации специального, рекреационного пространства для работы с детьми с диагнозом РДА.

Всего за 2012 год музейной услугой воспользовалось 2 534 человека            с ограничениями жизнедеятельности, из них 1 633 – дети и подростки,                что на 46,6% (1 728 человек, из них 821 человек – дети и подростки) больше, чем в 2011 году. Проведено 93 мероприятия, в сравнении с 2011 годом на 32,9% (70 мероприятий) больше, чем в 2011 году.

Деятельность МБУК «Галерея современного искусства «Стерх» направ-лена по повышение социальной активности инвалидов по зрению, интеграцию и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья        в обществе, изменение существующих стереотипов в обществе по отношению    к людям данной категории. Проект «Остановка в темноте» в рамках реализации программы «Рельефы цвета» Галереи современного искусства «Стерх», реали-зуемой с 2008 года и включающей серию выставочных проектов, которые объе-диняют творчество слепых и зрячих художников, музыкантов, ориенти-рованную на широкую аудиторию, в том числе и людей с ограничениями жизнедеятельности. В рамках реализации проекта в 2012 году в Галерее прошло 38 мероприятий, в которых приняли участие 694 инвалида. В срав-нении с 2011 годом мероприятий проведено меньше на 8,6% (35 мероприятий), а посещений мероприятий составило больше на 18,6% (823 посещения).

В образовательных учреждениях культуры на настоящий момент обуча-ются 35 детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение проводится по образовательным программам, общеэстетического направления (программа «Гармония»). С учетом обустройства образовательных учреждений, повысится комфортность пребывания детей в образовательном учреждении. Для ведения занятий для детей, обучающихся по программам художественной направленности с применением песочной арт-терапии, необходимо оборудо-вание (стеклянные столы или планшеты) для создания песочных композиций.    В учреждениях необходимы зоны отдыха, оборудованные удобной мебелью, индивидуальные коврики для релаксации (35 шт.).

В ходе реализации мероприятий настоящей программы в данной сфере будут достигнуты следующие результаты:

- обустройство 11 объектов сферы культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение числа людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих доступ к информации и услугам учреждений сферы культуры;

- увеличение доли доступных объектов сферы культуры к 2020 году           до 48% для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- удовлетворенность людей с ограниченными  возможностями здоровья уровнем доступности учреждений сферы культуры, качеством предо-ставляемых услуг.

2. В части доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей                 с ограниченными возможностями здоровья

Остаются нерешенными проблемы обеспечения лифтами по сущест-вующему жилому фонду этажностью до 5 этажей, по оборудованию входных групп пандусами при выводе квартир из жилого фонда в связи со стесненными городскими условиями. При существующих габаритах лестничных маршей        в подъездах проблематично установить дополнительное оборудование с креп-лением к стенам или непосредственно на самих лестничных маршах без ущерба для остальных проживающих. Тем не менее в настоящее время существует ряд механизмов и приспособлений потолочного крепления, позволяющих обеспечить достаточно комфортное передвижение инвалидов и людей                 с временными ограничениями здоровья от квартиры до выхода из жилого дома, но остается вопрос финансирования приобретения оборудования и его содер-жания. Крыльца подъездов жилых домов старой постройки не оборудованы пандусами, выполнить их затруднительно в связи со стесненными дворовыми условиями, отсутствуют поручни, аппарели (рельсы). Даже их наличие зачастую не гарантирует инвалидам-колясочникам возможность самостоятельно воспользоваться ими в связи с крутым уклоном лестничных маршей крылец. Лестничный марш тамбура первого этажа существующих девятиэтажных многоквартирных жилых домов не обеспечивает возможность доступа                к лифтам. Возможна установка подъемников, но остается вопрос: за чей счет приобретается и обслуживается данное оборудование.

По объектам, находящимся в частной и государственной форме собственности, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут законодательно не предусмотрены полномочия органа местного самоуправления по согласованию проектной документации, за исключением проектов планировки территорий. Также большая часть объектов, находящихся в ведении частных инвесторов, не подлежит государственной экспертизе. Обра-щает на себя внимание и тот факт, что и проектно-сметная документация, полу-чившая положительное заключение вневедомственной экспертизы, зачастую    не обеспечивает доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

В результате анализа текущего состояния проблемы были сделаны выводы о том, что наличие пандусов и поручней на входах в здания еще не гарантируют беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Для обес-печения полноценной безбарьерной среды необходимо обеспечить доступность тротуаров, пешеходных переходов для слепых и слабовидящих, инвалидов-колясочников, необходима установка звуковых индикационных устройств         и тактильных элементов на регулируемых пешеходных переходах.

Необходимо оборудование подъемниками, специализированными санитар-ными узлами внутри зданий. Многие проблемы были выявлены благодаря активному участию Региональных общественных движений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению.

В рамках программы планируется выполнение работ по реконструкции, оснащением дополнительными приспособлениями, переносным оборудованием 9 зданий и помещений административного назначения:

- студия «Нескучающие ручки», муниципальное помещение в здании         по проезд Взлетный, 1;

- Сургутская общественная организация инвалидов по слуху, муници-пальное помещение в здании по улице Дзержинского, 6/1;

- Сургутская общественная организация Всероссийского общества инва-лидов, муниципальное помещение в здании по улице Ленинградской,3;

- Сургутская общественная организация Всероссийского общества слепых, муниципальное помещение в здании по улице Югорской, 5/2;

- Городская благотворительная общественная организация «Забота», муни-ципальное помещение в здании по улице Кукуевицкого, 10/2;

- здание Администрации города по улице Энгельса, 8;

- административное здание по проезду Советов, 4;

- Бюро технической инвентаризации по улице Дзержинского, 6;

- пункт милиции в микрорайоне ПИКС.

В ходе реализации мероприятий настоящей программы по данному направлению будут достигнуты следующие результаты:

- обустройство 5 зданий, где размещаются общественные организации инвалидов;

- увеличение числа людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих доступ к административным зданиям;

- увеличение доли доступных зданий и помещений административного значения к 2020 году до 100% для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности зданий и помещений административного значения, каче-ством предоставляемых услуг.

3. В части доступности транспортной инфраструктуры для людей                 с ограниченными возможностями здоровья

В основе формирования безбарьерной среды лежит идея интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. При свободном доступе                 к объектам инфраструктуры, социальным, общественным и производственным зданиям при возможности пользоваться общественным транспортом, местами досуга и отдыха инвалиды получат равные возможности для полноценного участия в жизни общества, к которым стремится каждое уважающее себя госу-дарство. При формировании среды обитания необходимо использовать прин-ципы системного подхода с участием всех заинтересованных ведомств, орга-низаций, общественных движений, архитекторов и строителей.

В настоящее время существуют закрепленные законом и нормативами требования по формированию доступного для инвалидов физического окру-жения. Учитывая комплекс человеческих потребностей, его можно представить в виде системы «жилье – среда – транспорт – объект». У каждого элемента системы есть набор физических показателей, характеризующих его доступ-ность (уклоны, габариты, время, безопасность, стоимость). Для транспорта часто применяется термин «дискриминация», однако в данном контексте        его суть заключается в доступности существующей транспортной инфраструк-туры для инвалидов и маломобильных групп населения. Транспортную доступность надо рассматривать в комплексе, так как отдельно каждый элемент системы не обеспечивает функционирование всей системы.

Транспортная инфраструктура должна формироваться с учетом требований доступности. Обновление транспорта должно осуществляться подвижным составом, отвечающим современным требованиям. В Транс-портной стратегии России до 2030 года запланированы мероприятия по обнов-лению и модернизации парка пассажирских автотранспортных средств, направ-ленные на улучшение их эксплуатационных показателей, уровня безопасности, условий перевозок пассажиров и доступности для маломобильных граждан.

Необходимо обустройство территорий города пешеходными переходами, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, посадочными площадками на остановочных пунктах, пешеходными колонками с табло обрат-ного отсчета времени и звуковой сигнализацией, сопряженных с территориями учреждений социального обслуживания, а также территорий по маршруту          от ближайших автобусных остановок до учреждений социального обслужи-вания, что позволит повысить уровень доступности социальных услуг             для маломобильных групп населения, качество и своевременность обслуживания.

Приоритеты проведения работ по созданию безбарьерной среды необхо-димо определить на основании результатов комиссионного обследования данных объектов.

4. В части повышения доступности образовательных услуг

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в детских садах в 2011 году составило 558 человек, 2012 году – 533 человека, из них 47 детей-инвалидов. Услуга дошкольного образования предоставляется обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья как в группах компен-сирующего назначения, так и в общеразвивающих группах.

В дошкольных учреждениях города создаются условия для инклюзивного образования. Интеграция таких детей в группах возрастной нормы является успешным опытом детского сада № 11 «Машенька». С 2009 года в нем функ-ционирует группа комбинированной направленности для детей слабослы-шащих после кохлеарной имплантации, где совместно обучаются дети-инва-лиды по слуху и дети возрастной нормы. Эффективность работы логопеди-ческих групп подтверждается стабильно высоким процентом выпускников      без нарушения речи (2011 год – 76,6%, 2012 год – 77%).

В общеобразовательных учреждениях города число обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья в 2011 – 2012 учебном году составило    540 человек, в 2012 – 2013 учебном году – 694 человек, из них 227 детей-инвалидов.

Обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляется:

- в специальных (коррекционных) классах;

- интегрированно в общеобразовательных классах;

- на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий;

- в рамках дополнительного образования.

Для обеспечения оптимальных условий обучения и воспитания детей           с ограниченными возможностями здоровья специалистами территориальной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии  осуществля-ется комплексное диагностическое обследование детей с целью определения индивидуального образовательного маршрута и предоставления возможности получения квалифицированной коррекционно-развивающей помощи. Деятель-ность территориальной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии позволяет совместно с дошкольными образовательными и общеобра-зовательными учреждениями решать вопросы ранней диагностики нарушений    в развитии, предупреждения отклонений в развитии детей, сопровождения ребенка в образовательном пространстве, преодоления затруднений в учебе, решения проблем личностного развития, профориентации.

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях по месту жительства направлена на создание условий для проживания и воспитания их в семье, обеспечения постоянного общения со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидности среди жителей города.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы» в 2012 году были определены по терри-ториальному принципу тринадцать базовых образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, не имеющих нарушений в развитии и создающих для этого универсальную безбарьерную среду.

В 2012 году для обеспечения доступа в образовательные учреждения оборудованы пандусами входные группы в начальной школы-детского сада № 39, средней общеобразовательной школы № 18 имени В.Я. Алексеева, средней общеобразовательной школы № 27.

В оперативном управлении образовательных учреждений, подве-домственных департаменту образования Администрации города, в настоящее время находится 117 зданий, из них основное количество введено в эксплу-атацию в период с 1970 по 1990 годы и построено без учета требований создания универсальной безбарьерной среды. Решение данной проблемы возможно за счет проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специали-зированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений          для обучающихся с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двига-тельного аппарата.

За период действия долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы» улучшилась учебно-методическая, мате-риально-техническая база образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья              и их сверстников, не имеющих нарушений в развитии, повысился уровень профессиональной компетентности специалистов работающих с данной кате-горией обучающихся. В результате деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ежегодно более тысячи детей проходят диагностические обследования, а специалисты образовательных учреждений      и родители (законные представители) получают рекомендации по дальнейшей форме обучения и воспитанию несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права на обра-зование на органы местного самоуправления возложены обязанности                по созданию необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования. Для этого в образовательных учреж-дениях необходимо создание специальных условий.

Проблема создания специальных условий в муниципальных образо-вательных учреждениях решена не в полном объеме и требует программно-целевого подхода.

В ходе реализации мероприятий настоящей программы по данному направлению планируется решить актуальные проблемы, связанные с доступ-ностью людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры.

Динамика изменений значений показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля учреждений молодежной политики, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья ,от общего количества учреждений молодежной политики | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля учреждений физической культуры и спорта, доступных для людей с ограничен-ными возможностями здоровья от общего коли-чества учреждений физической культуры и спорта | % | 12 | 12 | 12 |
| 3. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья от общего количества учреждений культуры и искусства | % | 17 | 17 | 17 |
| 4. Доля зданий и помещений администра-тивного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения | % | 25 | 25 | 25 |

| 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обору-дованных для безопасного и беспрепятствен-ного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих норма-тивным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 | 12 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Доля подвижного состава общественного автотранспорта оборудованного для безопас-ного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающего нормативным требо-ваниям, от общего количества общественного автотранспорта | % | 3 | 3 | 3 |
| 7. Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возмож-ностями здоровья и лиц, не имеющих нару-шений развития, в общем количестве образо-вательных учреждений | % | 0 | 0 | 1 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих улуч-шение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможно-стями здоровья |  |
| Задача 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреж-дениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья | решение задачи в течение срока реализации муни-ципальной программы путем выполнения работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы и административных зданий позволит увеличить долю учреждений молодежной поли-тики, физической культуры и спорта, культуры и искусства, зданий и помещений администра-тивного назначения, доступных для людей с огра-ниченными возможностями здоровья, и обеспечить выполнение поставленной цели |
| Задача 2. Оснащение объектов транспортной инфра-структуры для безо-пасного беспрепятствен-ного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья | решение задачи в течение срока реализации муни-ципальной программы путем выполнения набора программных мероприятий будет способствовать улучшению качества жизни и повышению общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Задача 3. Оснащение автомо-бильного парка обору-дованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья | решение задачи в течение срока реализации муни-ципальной программы путем поэтапной замены городских автобусов на низкопольные, адаптиро-ванные для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения способствует их безопасному и беспрепятственному передвижению и позволит обеспечить выполнение поставленной цели |
| Задача 4. Обеспечение доступ-ности образовательных услуг для лиц с ограни-ченными возможностями здоровья | решение задачи в течение срока реализации муни-ципальной программы путем осуществления комп-лексного диагностического обследования детей специалистами территориальной межведомст-венной психолого-медико-педагогической комиссии при непосредственном участии педа-гогов и специалистов, работающих с обучающи-мися с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли соответствующее обучение, приняли участие в семинарах, курсах, позволит определить индивидуальный образовательный маршрут и предоставить возможность получения квалифицированной коррекционно-развивающей помощи в целях обеспечения оптимальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-ными возможностями здоровья |

3. Программные мероприятия объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

5.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заме-ститель главы Администрации города.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке        и реализации муниципальной программы.

5.2. Администратор муниципальной программы – департамент архитек-туры и градостроительства Администрации города, который несет ответствен-ность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реали-зации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов          об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы. Выполняет мероприятия раздела 3 путем организации деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»).

Соадминистраторы муниципальной программы несут ответственность       за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение пока-зателей результатов реализации муниципальной программы, соблюдение сроков и качество представления отчетов об исполнении муниципальной программы:

- департамент городского хозяйства Администрации города по меро-приятиям 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 раздела 3 муниципальной программы;

- департамент образования Администрации города по мероприятиям 4.1, 4.2 раздела 3 муниципальной программы.

МКУ «УКС» в соответствии с основными видами деятельности, преду-смотренной уставом, реализует функции заказчика по строительству, капи-тальному ремонту объектов, выполнение проектно-изыскательских работ.

- При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:

- анализ эффективности выполнения мероприятий;

- организация реализации мероприятий программы, принятие решения        о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;

- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в уста-новленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

5.3. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Администратор, включающий:

- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реали-зации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

5.4. В целях подготовки отчетности соадминистраторы программы              и МКУ «УКС» представляют администратору отчет об исполнении меро-приятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего        за отчетным финансовым годом.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом,           по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159.

5.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

- В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:

- сокращения бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов       от их решения;

- ухудшения финансово-экономической ситуации;

- возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Показатели

результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений молодежной поли-тики, доступных для людей с ограни-ченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений молодежной политики, % | ДАиГ | - | 5 | 14 |  | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 |
| Доля учреждений физической куль-туры и спорта, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреж-дений физической культуры и спорта, % | ДАиГ | 49 | 54 | 54 |  | 54 | 59 | 64 | 64 | 64 |
| Доля учреждений культуры и искус-ства, доступных для людей с ограни-ченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений культуры и искусства, % | ДАиГ | 16 | 29 | 35 |  | 35 | 42 | 48 | 48 | 48 |
| Доля зданий и помещений админи-стративного назначения, доступных для людей с ограниченными возмож-ностями здоровья, от общего количе-ства зданий и помещений админи-стративного назначения, % | ДАиГ | 25 | 75 | 75 |  | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных для безо-пасного и беспрепятственного пере-движения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвеча-ющих нормативным требованиям, от общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения, % | ДГХ | 21,5 | 23 | 24,5 |  | 26 | 27,5 | 29 | 31,5 | 31,5 |
| Доля подвижного состава обществен-ного автотранспорта, оборудованного для безопасного и беспрепятствен-ного передвижения людей с ограни-ченными возможностями здоровья, отвечающего нормативным требо-ваниям, от общего количества обще-ственного автотранспорта, % | ДГХ | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 |

| Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возмож-ностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем коли-честве образовательных учреждений, % | ДАиГ | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных проектных работ, проект | ДАиГ | 7 | 5 | - | 13 | 10 | - | - | 35 |
| Количество объектов социальной сферы и административных зданий, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | ДАиГ | 2 | 16 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 45 |
| Количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пони-женными бордюрами, шт. | ДГХ | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 137 |
| Площадь обустроенных и отремон-тированных тротуаров для обеспе-чения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м | ДГХ | 2,9 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 10,4 |
| Количество обустроенных поса-дочных площадок на остановочных пунктах, шт. | ДГХ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |

| Количество установленных пеше-ходных колонок с табло обратного отсчета времени и звуковой сигнали-зацией, шт. | ДГХ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приобретенных автобусов, шт. | ДГХ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Численность детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией, не менее чел. | ДО | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 9 700 |
| Доля специалистов, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, от общего количества специ-алистов, работающих с обуча-ющимися с ограничеными возможностями здоровья, % | ДО | 25 | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

| Наименование | Источ- ники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Исполнитель програмного мероприятия (админи-стратор или соадми-нистратор) | Наименование показателя, ед.измер. | Ожидаемый результат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 202 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреж-дений моло-дежной поли-тики, доступных для людей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, от общего количества учреждений молодежной политики, % | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреж-дений физи-ческой куль-туры и спорта, доступных для людей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, от общего коли-чества учреж-дений физи-ческой куль-туры и спорта, % | 49 | 54 | 54 | 54 | 59 | 64 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреж-дений культуры и искусства, доступных для людей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, от общего коли-чества учреж-дений культуры и искусства, % | 16 | 29 | 35 | 35 | 42 | 48 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля зданий и помещений административ-ного назна-чения, доступных для людей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья, от общего количества зданий и поме-щений админи-стративного назначения, % | 25 | 75 | 75 | 83 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доля протяжен-ности автомо-бильных дорог общего поль-зования мест-ного значения, оборудованных для безопасного и беспрепят-ственного пере-движения людей с ограни-ченными возможностями здоровья, отве-чающих норма-тивным требо-ваниям, - от общей протя-женности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения, % | - 21,5 | - 23 | - 24,5 | - 26 | - 27,5 | - 29 | - 31,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доля подвиж-ного состава общественного автотранспорта, оборудованного для безопасного и беспрепятст-венного пере-движения людей с огра-ниченными возможностями здоровья, отве-чающего норма-тивным требо-ваниям, от общего коли-чества общест-венного авто-транспорта, % | - 3 | - 6 | - 9 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доля образова-тельных учреж-дений, - в которых создана универ-сальная безбарьерная среда, позво-ляющая обес-печить совместное обучение детей с ограничен-ными возмож-ностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, - в общем коли-честве образова-тельных учреждений, % | - 1 | - 6 | - 6 | - 6 | - 15 | - 15 | - 20 |

| - Задача 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятие 1.1. Выпол-нение проектно-изыс-кательских работ - по объектам социальной сферы и адми-нистративных зданий | - всего, - в том числе: | - 25 158 860,00 | - 5 376 798,00 | - 2 282 062,00 |  | - 10 500 000,00 | - 7 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 7 | - 5 |  | - 13 | - 10 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 25 158 860,00 | - 5 376 798,00 | - 2 282 062,00 |  | - 10 500 000,00 | - 7 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 | - 671 750,00 | - 328 250,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 | - 671 750,00 | - 328 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», улица Энергетиков, 47 | - всего, - в том числе: | - 453 812,00 |  | - 453 812,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 453 812,00 |  | - 453 812,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», улица - 50 лет ВЛКСМ, 6/1 | - всего, - в том числе: | - 799 998,00 | - 799 998,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 799 998,00 | - 799 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Централи-зованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, улица Республики, 78/1 | - Всего, в том числе: | - 476 907,00 | - 476 907,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 476 907,00 | - 476 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБОУ ДОД «Детская художест-венная школа № 1 им. - Л.А. Горды» | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская худо-жественная школа ДПИ», улица Ленинградская,10а | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», улица Энергетиков, 45 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБУ ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2 (строительство туалета - с учетом ММГН) | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУ ЦФП «Надежда», ШШК «Белая ладья», улица Энтузиастов, 45 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - -МБУК «Централи-зованная библиотечная система», библиотека - № 21, улица Бажова, 17 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», СК «Таежный», улица Аэрофлотская | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория», улица Пушкина, 15/2 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -«МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», улица Московская, 34в | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -«МАУ ПРСМ «Наше время», Центр молодежного дизайна, улица Быстринская, 20 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУ «Вариант», МЦТМ «Амулет», улица Энтузиастов, 1 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - МАУ «Город-ской куль-турный центр», ДК «Строитель» | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Централи-зованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 26 | - ксего, - в том числе: | - 778 593,00 | - 778 593,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 778 593,00 | - 778 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 27 | - Всего, в том числе: | - 666 836,00 | - 666 836,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 666 836,00 | - 666 836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 18 | - всего, - в том числе: | - 798 942,00 | - 798 942,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 798 942,00 | - 798 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 32 | - всего, - в том числе: | - 683 772,00 | - 683 772,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 683 772,00 | - 683 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 15 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - Количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 38 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ НШ-ДС № 37 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 7 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - МБОУ НОШ № 30 | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин» | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБДОУ № 56 «Искорка» | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБДОУ - № 32»Аис»" | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБДОУ № 11 «Машенька» | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Центр детского творчества» | - всего, - в том числе: | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 000 000,00 |  |  |  |  | - 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - Бюро техни-ческой инвен-таризации, улица Дзержинского, 6 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местн-ого бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Пункт полиции, микрорайон ПИКС | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество выполненных проектных работ, проект |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 1.2. Выпол-нение работ - по рекон-струкции, оснащения дополнитель-ными приспо-соблениями, переносным оборудованием по объектам социальной сферы и адми-нистративных зданий | - всего, - в том числе: | - 186 994 712,00 | - 23 347 511,00 | - 50 147 201,00 | - 7 500 000,00 | - 500 000,00 | - 56 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | - 2 | - 16 | - 3 | - 1 | - 13 | - 9 | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 186 994 712,00 | - 23 347 511,00 | - 50 147 201,00 | - 7 500 000,00 | - 500 000,00 | - 56 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБУК ГСИ «Стерх», улица Магистральная, 34/1 | - всего, - в том числе: | - 3 956 028,00 | - 3 956 028,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 3 956 028,00 | - 3 956 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2 | - ксего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», улица Энергетиков, 47 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - -МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СДЮСШОР «Аверс», улица 50 лет ВЛКСМ, 1а | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», улица - 50 лет ВЛКСМ, 6/1" | - всего, - в том числе: | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы - и админи-стративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Централизо-ванная библиотечная система», Центральная городская библиотека, улица Республики, 78/1 | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 2 500 000,00 |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская худо-жественная школа № 1 - им. Л.А. Горды» | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |  |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Детская худо-жественная школа ДПИ», улица Ленинградская,10а | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», улица Энерге-тиков, 45 | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 500 000,00 |  |  | - 2 500 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУ ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2 (строительство туалета - с учетом ММГН)" | - всего, - в том числе: | - 3 500 000,00 |  |  |  |  | - 3 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 500 000,00 |  |  |  |  | - 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУ ЦФП «Надежда», ШШК «Белая ладья», - улица Энту-зиастов, 45 | - всего, - в том числе: | - 4 000 000,00 |  |  |  |  | - 4 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 4 000 000,00 |  |  |  |  | - 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - МБУК "Центра-лизованная библиотечная система», библиотека № 21, улица Бажова, 17 | - всего, - в том числе | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», СК «Таежный», - улица Аэро-флотская | - всего, - в том числе | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - «МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория», улица Пушкина, 15/2 | - всего, - в том числе | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», улица Москов-ская, 34в | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАУ ПРСМ «Наше время», Центр моло-дежного дизайна, улица Быстринская, 20 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУ «Вариан»", МЦТМ «Амулет», улица Энту-зиастов, 1 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАУ «Город-ской куль-турный центр», ДК «Строи-тель» | - всего, - в том числе: | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | - 4 500 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБУК «Централизо-ванная библиотечная система», Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а | - всего, - в том числе: | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | - 4 500 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | - 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 26 | - всего, - в том числе: | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ №27 | - всего, - в том числе: | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 200 000,00 |  | - 2 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - МБОУ СОШ № 18 | - всего, - в том числе: | - 3 700 000,00 |  | - 3 700 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 3 700 000,00 |  | - 3 700 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 32 | - всего, - в том числе: | - 3 700 000,00 |  | - 3 700 000,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 3 700 000,00 |  | - 3 700 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 15 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 38 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ НШ-ДС № 37 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ СОШ № 7 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ НОШ № 30 | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин» | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и админ-истративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБДОУ № 56 «Искорка» | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - МБДОУ - № 32»Аист» | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБДОУ - № 11 «Машенька» | - всего - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  | - 1 |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - МБОУ ДОД «Центр детского твор-чества» | - всего, - в том числе: | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  |  |  | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Муници-пальное поме-щение в здании по адресу проезд Взлетный, 1 | - всего, - в том числе: | - 3 670 210,00 | - 1 835 105,00 | - 1 835 105,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 3 670 210,00 | - 1 835 105,00 | - 1 835 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Муници-пальное поме-щение в здании по улице Дзержинского, 6/1 | - всего - в том числе: | - 4 939 590,00 | - 2 469 790,00 | - 2 469 800,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 4 939 590,00 | - 2 469 790,00 | - 2 469 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Муници-пальное поме-щение в здании по улице Ленинградская, 3 | - всего, - в том числе: | - 7 773 550,00 | - 3 886 775,00 | - 3 886 775,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 773 550,00 | - 3 886 775,00 | - 3 886 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Муници-пальное поме-щение в здании по улице Югорской, 5/2 | - всего, - в том числе: | - 4 388 510,00 | - 2 194 255,00 | - 2 194 255,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 4 388 510,00 | - 2 194 255,00 | - 2 194 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Муници-пальное поме-щение в здании по улице Кукуевицкого, 10/2 | - всего, - в том числе: | - 1 488 240,00 | - 744 120,00 | - 744 120,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 488 240,00 | - 744 120,00 | - 744 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - здание адми-нистрации города Сургута, улица Энгельса, 8 | - всего, - в том числе: | - 8 100 000,00 | - 582 854,00 | - 7 517 146,00 |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 8 100 000,00 | - 582 854,00 | - 7 517 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Админи-стративное здание, проезд Советов, 4 | - всего, - в том числе: | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  | - 1 |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 500 000,00 |  |  |  | - 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - - Бюро техни-ческой инвен-таризации, улица Дзер-жинского, 6 | - всего, - в том числе: | - 2 500 000,00 |  |  |  |  | - 2 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 500 000,00 |  |  |  |  | - 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Пункт полиции, микрорайон .ПИКС | - всего, - в том числе: | - 1 500 000,00 |  |  |  |  | - 1 500 000,00 |  |  | - ДАиГ | - количество объектов социальной сферы и адми-нистративных зданий, - на которых выполнен капи-тальный ремонт, ед. |  |  |  |  | - 1 |  |  |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 1 500 000,00 |  |  |  |  | - 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Поликлиника п.Юность, ул.Саянская, д.15/1 | - Всего, в том числе: | - 7 678 584,00 | - 7 678 584,00 |  |  |  |  |  |  | - ДАиГ | - Количество объектов социальной сферы и административных зданий, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 7 678 584,00 | - 7 678 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего по меро-приятиям задачи 1. | - всего, - в том числе: | - 212 153 572,00 | - 28 724 309,00 | - 52 429 263,00 | - 7 500 000,00 | - 11 000 000,00 | - 63 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 212 153 572,00 | - 28 724 309,00 | - 52 429 263,00 | - 7 500 000,00 | - 11 000 000,00 | - 63 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 2.1. Обустрой-ство пони-женных бордюров - на подходах - к пешеходным переходам | - всего, - в том числе: | - 1 976 495,00 | - 416 495,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - ДГХ | - количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. | - 17 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 1 976 495,00 | - 416 495,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 | - 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 2.2. Устрой-ство и ремонт тротуаров - для обеспе-чения безо-пасных подходов - к объектам - (в границах автодорог и проездов общего пользо-вания) | - всего, - в том числе: | - 25 587 578,00 | - 4 587 578,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - ДГХ | - площадь обустроенных - и отремон-тированных тротуаров - для обеспечения безопасных подходов - к объектам - (в границах автодорог - и проездов общего пользо-вания), - тыс. кв. м | - 2,90 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 | - 1,25 |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 25 587 578,00 | - 4 587 578,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 | - 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 2.3. Устрой-ство поса-дочных площадок - на остано-вочных пунктах - на автодорогах местного значения | - всего - в том числе: | - 68 912 422,00 | - 8 912 422,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - ДГХ | - количество обустроенных посадочных площадок - на остановочных пунктах, шт. | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 68 912 422,00 | - 8 912 422,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 2.4. Оборуд-ование регули-руемых пеше-ходных пер-еходов табло обратного отсчета времени - и звуковой сигнализацией | - всего, - в том числе: | - 2 663 505,00 | - 203 505,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - ДГХ | - количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией, шт. | - 7 | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 663 505,00 | - 203 505,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по меро-приятиям задачи 2. | - всего, - в том числе: | - 99 140 000,00 | - 14 120 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 99 140 000,00 | - 14 120 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Задача 3. Оснащение автомобильного парка оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятие 3.1. Поэтапная замена город-ских автобусов на низко-польные автобусы, адаптиро-ванные - для перевозки инвалидов и маломо-бильных групп населения, осуществл-яющих пере-возку пасса-жиров - на 5 регу-лярных авто-бусных маршрутах. | - всего, - в том числе: | - 70 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - ДГХ | - количество приобретенных автобусов, шт. |  | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
|  | - внебюд-жетные средства | - 70 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего - по меро-приятиям задачи 3 | - Всего, в том числе: | - 70 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - х | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - внебюджетные средства | - 70 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 4.1. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | - всего, - в том числе: | - 8 553 300,00 | - 1 083 000,00 | - 1 083 000,00 | - 1 083 000,00 | - 1 185 800,00 | - 1 246 000,00 | - 1 401 000,00 | - 1 471 500,00 | - департамент образования |  | - численность детей, обследо-ванных психо-лого-медико-педагогической комиссией, не менее, чел. | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 400 | - 1 400 | - 1 500 | - 1 500 |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 8 553 300,00 | - 1 083 000,00 | - 1 083 000,00 | - 1 083 000,00 | - 1 185 800,00 | - 1 246 000,00 | - 1 401 000,00 | - 1 471 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 4.2. Органи-зация участия педагогов - и других специалистов, работающих - с обучающи-мися с ограни-ченными возможно-стями здоровья, - в семинарах, тренингах, курсах | - всего, - в том числе: | - 681 300,00 | - 176 000,00 | - 176 000,00 | - 176 000,00 | - 35 200,00 | - 38 720,00 | - 38 720,00 | - 40 660,00 | - департамент образования |  | - доля специ-алистов, принявших участие в семи-нарах, тренингах, курсах - от общего количества специалистов, работающих - с обучающи-мися с ограниченными возможностями здоровья, % | - 25 | - 50 | - 75 | - 80 | - 85 | - 90 | - 95 |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 681 300,00 | - 176 000,00 | - 176 000,00 | - 176 000,00 | - 35 200,00 | - 38 720,00 | - 38 720,00 | - 40 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по меро-приятиям задачи 4 | - всего, - в том числе: | - 9 234 600,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 221 000 | - 1 284 720 | - 1 439 720 | - 1 512 160 | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 9 234 600,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 221 000 | - 1 284 720 | - 1 439 720 | - 1 512 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе: | - Всего, в том числе: | - 390 528 172,00 | - 54 103 309,00 | - 77 858 263,00 | - 32 929 000,00 | - 36 391 000,00 | - 88 954 720,00 | - 69 609 720,00 | - 30 682 160,00 | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 320 528 172,00 | - 44 103 309,00 | - 67 858 263,00 | - 22 929 000,00 | - 26 391 000,00 | - 78 954 720,00 | - 59 609 720,00 | - 20 682 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - 70 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 | - 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем ассигнований администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства | - Всего, в том числе: | - 212 153 572,00 | - 28 724 309,00 | - 52 429 263,00 | - 7 500 000,00 | - 11 000 000,00 | - 63 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 212 153 572,00 | - 28 724 309,00 | - 52 429 263,00 | - 7 500 000,00 | - 11 000 000,00 | - 63 500 000,00 | - 44 000 000,00 | - 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем ассиг-нований соад-министратора программы - департамента образования | - всего, - в том числе: | - 9 234 600,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 221 000 | - 1 284 720 | - 1 439 720 | - 1 512 160 | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 9 234 600,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 259 000,00 | - 1 221 000 | - 1 284 720 | - 1 439 720 | - 1 512 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем ассиг-нований соадми-нистратора программы - департамента городского хозяйства | - всего, - в том числе: | - 169 140 000,00 | - 24 120 000,00 | - 24 170 000,00 | - 24 170 000,00 | - 24 170 000,00 | - 24 170 000,00 | - 24 170 000,00 | - 24 170 000,00 | - х |  | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - за счет средств мест-ного бюджета | - 99 140 000,00 | - 14 120 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 | - 14 170 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 70 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |