ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 5757 от 19.08.2014

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 13.12.2013

№ 8984 «Об утверждении муниципальной

программы «Охрана окружающей среды

города Сургута на 2014 – 2016 годы

###### В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013               № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»  (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города             от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»           (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984        «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды        города Сургута на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 26.03.2014 № 1983,                30.06.2014 № 4362) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее              постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                   главы Администрации города Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города                                                         О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

1. Характеристика текущего состояния

1.1. Одной из наиболее важных проблем человечества на современном                  этапе является проблема взаимоотношений природы и человека. Качество атмосферного воздуха, земель, питьевой воды, количество зеленых насаждений – показатели, характеризующие состояние окружающей природной среды. Составной частью этого вопроса является решение проблем обеспечения экологической безопасности населения. Это и сохранение окружающей природной среды,  снижение негативного влияния неблагоприятных антропогенных факторов                 на здоровье человека, экологическое просвещение и так далее.

Решение этих проблем для города Сургута особенно актуально.              Это связано в первую очередь тем, что суровые природно-климатические                     условия Крайнего Севера усиливают влияние негативных антропогенных               факторов. Поэтому работа Администрации города нацелена на улучшение          экологической ситуации в городе Сургуте за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Муниципальная программа стала продолжением долгосрочной целевой программы и ведомственных целевых программ управления по природопользованию и экологии. До 01.01.2014 реализация направления деятельности           по охране окружающей среды осуществлялась в рамках долгосрочной целевой    программы «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 –                2015 годы» и ведомственных целевых программ «Организация мероприятий             по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон»,            «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»,               «Функционирования управления по природопользованию и экологии».

Программа разработана с учетом природно-климатических особенностей города в соответствии с российским и окружным природоохранным законодательством и является организационной основой муниципальной политики                  в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Основными направлениями реализации программы в 2014 – 2016 годах        являются: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду, обеспечение экологической безопасности населения, экологическое просвещение и пропаганда, благоустройство рекреационных зон, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, обеспечение реализации вопросов местного значения в области создания экологически безопасных условий для проживания человека, обеспечения             рационального использования природных ресурсов.

Данная муниципальная программа направлена на решение существующих проблем в области экологии городской среды, а также на реализацию возможностей, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года               в части улучшения экологической ситуации в городе и создания комфортных условий для проживания населения.

В рамках муниципальной программы реализуются пять подпрограмм:

- строительство объектов природоохранного назначения;

- организация мероприятий по охране окружающей среды;

- благоустройство рекреационных зон;

- обустройство, использование, защита и охрана городских лесов;

- функционирование управления по природопользованию и экологии.

1.2. Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назна-чения»

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне ТБО. Рабочая часть II очереди полигона состоит из 5 карт, из которых построены                      и эксплуатируются 2 карты. Проектная мощность всего полигона (5 карт)                составляет 490 000 куб. метров в год.

Фактически ежегодно размещается около 800 000 куб. метров отходов,             что превышает проектную мощность полигона в 2 раза, что привело к преждевременному заполнению существующих 2-х карт. При существующих объемах производства мощность указанных карт обеспечит прием ТБО в течение 1-го года. Прекращение эксплуатации полигона приведет к негативному воздействию отходов производства и потребления на окружающую природную среду.

В связи с этим окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов» к 2015 году приобретает стратегическое значение.

Окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» позволит предотвратить проблему размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности                   на период ориентировочно до 7 лет.

В связи с решением Сургутского городского суда Ханты-Мансийского             автономного округа – Югры от 20.06.2013 запрещена эксплуатация I очереди полигона, а также возложена обязанность на Администрацию города в срок           до 31.12.2014 года произвести рекультивацию I очереди полигона ТБО.                  Площадь технической рекультивации составляет 9,54 га.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством все документы, необходимые для проведения работ, по рекультивации I очереди полигона                 твердых бытовых отходов города, готовы в полном объеме.

1.3. Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»

Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг и, как следствие, увеличения объемов образующихся отходов. На сегодняшний день контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами сведены к минимуму.

Также проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их возобновляемость в местах, где невозможно ограничить доступ                    недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, нежелающим               платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированном полигоне ТБО. Наиболее проблемными территориями в этом отношении являются: остров Заячий, пойма протоки Кривуля, район Восточной объездной дороги,                      временные поселки.

В соответствии с актами обследования территории города Сургута                   в период с 19.07.2013 по 26.08.2013 ориентировочный объем несанкционированных свалок на территории города составляет более 7 000 куб. метров.

В 2014 году объем отходов, который планируется убрать при ликвидации            несанкционированных свалок, составит 7 100,0 куб. метров.

Также немаловажной проблемой является захламление водных объектов затонувшими судами и их фрагментами. На сегодняшний день в реках             Чёрная и Обь зафиксировано 18 судов, подлежащих ликвидации.

В соответствии с решением Сургутского городского суда от 24.12.2012          об организации Администрацией города очистки акваторий реки Чёрная и реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов необходимо произвести работы по очистке акваторий водных объектов в границах города Сургута              от затонувших судов.

Низкий уровень экологической культуры населения, позиция «временщика» значительно усложняют работу по созданию комфортных и экологически                безопасных условий для проживания горожан, и отчасти обусловлен недостаточным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды.

Мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде предусматривают организацию мероприятий по следующим направлениям:

1.3.1. Информирование населения о деятельности Администрации                       города в области охраны окружающей среды:

- размещение информации на официальном интернет-сайте Админист-рации, в печатных и телевизионных средствах массовой информации;

- регулярные отчетные пресс-конференции;

- работа с обращениями граждан.

1.3.2. Организация участия Сургута в международной экологической             акции «Спасти и сохранить» путем организации конкурсов, выставок,               маршей, слетов, олимпиад и т.п.

1.3.3. Привлечение населения к практической природоохранной деятельности.

1.3.4. Организация массовых городских экологических акций.

1.3.5. Пропаганда экологических знаний:

- организация научно-практических конференций и семинаров по проблемам экологии;

- издание книг, сборников, брошюр, буклетов экологической направлен-ности;

- размещение социальной рекламы в средствах массовой информации               и на улицах города.

1.4. Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон»

Суровые природно-географические факторы, продолжительность зимнего периода, работа в зоне рискованного земледелия создают определенные                       трудности в создании благоприятной и комфортной городской среды, благоустройстве и озеленении города.

Население города уже не помнит пыльные бури в городе и воспринимает сформированную систему озеленения как привычную среду. Но на это ушло много лет работы управления по природопользованию и экологии, поставившему себе задачу «Озеленить все, что не заасфальтировано».

Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся в ведении управления по природопользованию и экологии             составляет 282,8 га.

В настоящее время в Сургуте общая площадь обустраиваемых и находящихся на содержании парков и скверов составляет 169,27 га.

Создание и содержание цветников на городских территориях является             неотъемлемой частью работ по благоустройству города. На плановый период 2014 – 2016 годов показатель объема выполнения муниципальной работы             увеличился до 2,70 га, за счет создания рабатки (цветочной полосы) по улице Мира. Ежегодно обновляется и ассортиментный перечень цветочных растений            и в оформление клумб вводятся новые декоративные элементы: объемные         формы, вазоны, природные и искусственные материалы.

Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользо-вания в 2013 году составила 14 кв. метров на 1 человека. Значение показателя         зависит от нескольких факторов: численности населения, степени застройки           города, площади зеленых насаждений.

1.5. Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается на состоянии городских лесов.

В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некоторых существующих природных               факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и т.п.)                негативное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается.

Для эффективного обустройства, использования, защиты и охраны                 городских лесов разработан «Лесохозяйственный регламент городских лесов города Сургута» (постановление Администрации города от 07.10.2010                   № 5154).

Общая площадь городских лесов согласно материалам лесохозяйственного регламента составляет 4 445 га.

Ежегодный объем работ определен лесохозяйственным регламентом                  и составляет 281,0 га. Площадь лесов, на которой проводятся мероприятия              по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения                   в 2012 – 2013 годах остается на одном уровне и составляет 385,3 га, что соответствует 15,3% от требуемого объема работ по лесохозяйственному регламенту.

За последние годы объем финансирования, предусмотренный на прове-дение лесохозяйственных работ практически не менялся, что обусловило                 выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприятий – проведение рубок ухода, санитарных рубок и рубок очистки леса от захлам-ления, противопожарных мероприятий, а также осуществление контроля                 за соблюдением норм лесного законодательства, позволяющий поддерживать текущий уровень состояния городских лесов.

Все мероприятия, предусмотренные лесохозяйственным регламентом,               на выделяемые из бюджета средства выполнить не предоставляется возможным.

1.6. Подпрограмма «Функционирование управления по природопользо-ванию и экологии»

Расширение полномочий органов местного самоуправления при умень-шении возможности административного воздействия в отношении нарушителей природоохранного законодательства, низкий уровень экологической культуры населения, сложные природно-климатические условия Крайнего Севера создают необходимость повышения в существующих условиях эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов.

Управление по природопользованию и экологии создано в 1993 году                     в целях реализации вопросов местного значения, части вопросов местного             значения:

- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах              городского округа;

- осуществления муниципального лесного контроля;

- осуществления в пределах, уставленных водным законодательством             Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установления правил использования водных объектов общего пользования                 для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях             использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного                 доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым               полосам;

- осуществления регулирования отношений недропользования в границах             муниципального образования в пределах полномочий, предоставленных               федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского                  автономного округа – Югры;

- организации благоустройства территорий городского округа, а также            использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского       округа;

- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых                        и промышленных отходов;

- создания условий для массового отдыха жителей городского округа                    и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- реализации права на создание условий для развития туризма.

Работа управления по природопользованию и экологии направлена            на повышение результативности расходования бюджетных средствна реализацию полномочий управления в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечение выполнения муниципальной работы и оказания муниципальных услуг с учетом приоритетов природоохранной политики на муниципальном уровне, определенных в соответствии со стратегическими задачами социально-экономи-ческого развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образо-вания городской округ город Сургут.

Таблица 1.

Динамика изменения значений показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год 2011 | Отчетный год 2012 | Отчетный год 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов природоохранного назначения | шт. | - | 1 (берего-укрепление в районе пассажирского вокзала) | - |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалокв промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута | % | 86 | 90 | 57 |
| Доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе | % | 3,3 | 3,5 | 4,7 |
| Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования | га | 403,54 | 403,54 | 403,54 |
| Площадь территории городских лесов | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Уровень исполнения бюджета | % | 95 | 95 | 95 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов | % | - | 85 | 46,6 |
| Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне | шт. | - | - | 1 |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | % | - | - | 60 |
| Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования | куб. м | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | 6 274,0 |
| Количество организованных мероприятий экологической направленности | шт. | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | н/д в связи с введением показателя в 2013 году | 10 |
| Количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 11 000 | 11 500 | 16 470 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 95 | 95 | 95 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 87,5 | 36 |
| Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |
| Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, в том числе: площадь цветников, находящихся на содержании | га | 241,02 | 241,02 | 251,32 |
|  | га | 0,8 11 | 0,8 11 | 0,811 |
| Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные) | га | 162,52 | 162,52 | 167,15 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 70 | 70 | 70 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 74 | 66,5 |
| Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 15 | 15 | 15 |
| Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59 | 59 | 59 |
| Площадь городских лесов, на которой осуществляется патрулирование | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 90 | 37,15 |
| Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |
| Количество выявленных административных правонарушений в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 164 |
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 101 |
| Количество дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, переданных в УМВД и федеральные контрольные органы | шт. | 16 | 75 | 101 |
| Количество проведенных проверок при осуществлении муниципального лесного контроля | шт. | 0 | 3 | 16 |
| Количество проведенных проверок недропользователей | шт. | 0 | 0 | 1 |
| Количество объявлений в СМИ об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | шт. | 6 | 6 | 7 |
| Уровень обеспечен-ности населения озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | 13,1 | 14,0 | 14,0 |
| Количество выданных разрешений на снос зеленых насаждений | шт. | 27 | 38 | 77 |
| Обеспечение потреб-ности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| Площадь мест для массового отдыха населения, находящаяся на содержании | га | 226,15 | 226,15 | 304,68 |
| Количество разработанных экологических маршрутов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов | шт. | 34 | 38 | 51 |
| Количество принятых и рассмотренных обращений граждан | шт. | 240 | 250 | 204 |
| Количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора | шт. | 2 | 2 | 2 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью деятельности управления по природопользованию и экологии           Администрации города является: охрана окружающей среды, обеспечение           экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов, что также определено комплексной             целью муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих         задач в соответствии с направлениями деятельности (подпрограммами):

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия тактических задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |
| Цель: обеспечение места для размещения твердо-бытовых отходов от насе-ления и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |
| Задача 1. Завершение строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | решение тактической задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую природную среду и предотвратить проблему размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |
| Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| Цель: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |  |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора, экологическое просвещение и пропаганда | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует уменьшению несанкционированных свалок мусора и обеспечению экологической безопасности территории городского округа, а также улучшению информи- рованности и экологической грамотности населения г. Сургута в сфере охраны окружающей среды и природопользования |
| Подпрограмма 3«Благоустройство рекреационных зон» |  |
| Цель: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования, сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует созданию комфортных условий проживания населения, повышению эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования городской округ город Сургут |
| Подпрограмма 4 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |
| Цель: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |
| Задача 4. Выполнение муниципальной работы по использованию, защите, охране и обустройству городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов г. Сургута | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы позволит эффективно осуществлять использование, защиту, охрану и обустройство городских лесов, а также способствовать безопасному отдыху населения |
| Подпрограмма 5 «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |
| Цель: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |
| Задача 5. Повышение эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использо-вания природных ресурсов | решение тактической задачи позволит повысить результативность расходо-вания бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию                программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию                     программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы «Охрана окружающей          среды города Сургута на 2014 – 2016 годы», подпрограмм «Строительство                   объектов природоохранного назначения», «Организация мероприятий по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» «Функционирование управления по природопользованию и экологии» является управление по природопользованию и экологии.

Ответственным за исполнение муниципальной программы является управление по природопользованию и экологии.

Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города Сургута, курирующий сферу городского хозяйства, экологии и природопользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора муниципальной              программы.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.

Отчет администратора об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется ежегодно в департамент по экономической            политике в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 «Порядка принятия решений          о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).

Администратор муниципальной программы несет ответственность за:

- эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной             программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов              об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов                       ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены            корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации программы администратор              программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации            программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором программы для принятия управленческих решений.

4.2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

| Этапы исполнения муниципальной программы | Куратор муниципальной программы | Администратор муниципальной программы (УПиЭ) |
| --- | --- | --- |
| Планирование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | утверждение | разработка муниципальной программы; разработка подпрограмм: - «Строительство объектов природоохранного назначения»; - «Организация мероприятий по охране окружающей среды»; - «Функционирование управ-ления по природопользованию и экологии»; - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Достижение установленных целей и задач муниципальной программы, внесение изменений | контроль | контроль |
| Внесение изменений в течение срока реали-зации муниципальной программы | контроль | подготовка проекта МПА о внесении изменений в муниципальную программу |

| Предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы | контроль | подготовка сводного отчета по реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной                       программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

| Наименование | Источники финансирования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Наименование показателя, ед. измерения | Значение показателя, в том числе: |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Комплексная цель программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | количество построенных объектов природоохранного назначения, шт. | - | 1 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 88 | 93 | 93 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | доля участия населения города Сургута в практической природо-охранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, % | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 452,1 | 454,44 | 464,12 | 464,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | площадь территории городских лесов, га | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
|  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии | уровень исполнения бюджета, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 1 «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Обеспечение места для размещения твердо-бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» в эксплуатацию, шт. | - | 1 | - | 1 |
| Задача 1. Завершение строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство объекта «Расши-рение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | всего, в том числе: | 37 393 400 | 37 393 400 | 0 |  | 0 | управление по природопользованию и экологии | количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. | 1 | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 757 400 | 3 757 400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 33 636 000 | 33 636 000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Выполнение работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» |  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте»,% | 100 |  | - | 100 |
| Мероприятие 1.3. Рекультивация первой очереди муниципального полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте | всего, в том числе: | 11 199 990 | 11 199 990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 11 199 990 | 11 199 990 | 0 |  | 0 | управление по природопользованию и экологии | площадь рекультивации, га | 9,54 | - | - | 9,54 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Всего по подпрограмме «Строительство объектов природоохранного назна-чения» | всего, в том числе: | 48 593 390 | 48 593 390 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 14 957 390 | 14 957 390 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 33 636 000 | 33 636 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2. Снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ликвидированных несанкционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % |  | 88 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, % |  | 3,7 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Задача 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования | всего, в том числе: | 16 413 112 | 3 393 112 | 6 510 000 | 6 510 000 |  |  | управление по природопользованию и экологии |  | объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб. м |  | 7 100,0 |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  | 21 100,0 |
|  | за счет средств местного бюджета | 16 413 112 | 3 393 112 | 6 510 000 | 6 510 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Очистка акваторий р. Черная, р. Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов | всего, в том числе: | 59 480 284 | 30 000 000 | 29 480 284 | 0 |  |  | управление по природопользованию и экологии |  | количество утилизированных затонувших судов, шт. |  | 6 |  | 12 |  | - |  | 18 |
|  | за счет средств местного бюджета | 59 480 284 | 30 000 000 | 29 480 284 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2: экологическое просвещение и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Организация мероприятий экологической направленности | всего, в том числе: | 4 550 600 | 1 150 600 | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | управление по природопользованию и экологии |  | количество организованных мероприятий экологической направлен-ности, шт. |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 37 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 550 600 | 1 150 600 | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Привлечение насе-ления к практической природоохранной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности, чел. |  | 12 000 |  | 12 500 |  | 13 000 |  | 37 500 |
| Мероприятие 2.2.3. Соблюдение стандартов качества выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень соблюдения стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| Мероприятие 2.2.4. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 70 |
| Всего по подпрограмме «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | всего, в том числе: | 80 443 996 | 34 543 712 | 37 690 284 | 8 210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 80 443 996 | 34 543 712 | 37 690 284 | 8 210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3. Создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га |  | 452,1 |  | 454,44 |  | 464,12 |  | 464,12 |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Содержание терри-торий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, в том числе: | всего, в том числе: | 668 130 674 | 185 242 574 | 249 881 700 | 233 006 400 |  |  | управление по природопользованию и экологии |  | площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, га, в том числе |  | 283,32 |  | 283,32 |  | 283,32 |  | 283,32 |
|  | за счет средств местного бюджета | 668 130 674 | 185 242 574 | 249 881 700 | 233 006 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Создание и содержание цветников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь цветников, находящихся на содержании, га |  | 2,70 |  | 2,70 |  | 2,70 |  | 2,70 |
| Мероприятие 3.2. Обустройство и содержание объектов благоустройства (парки, скверы и набережные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь обустройства и содержания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), га |  | 169,27 |  | 171,12 |  | 180,8 |  | 180,8 |
| Мероприятие 3.3. Соблюдение стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Мероприятие 3.4. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |
| Всего по подпрограмме «Благоустройство рекреационных зон» | всего, в том числе: | 668 130 674 | 185 242 574 | 249 881 700 | 233 006 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 668 130 674 | 185 242 574 | 249 881 700 | 233 006 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4. Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь территории городских лесов, га |  | 4 445 |  | 4 445 |  | 4 445 |  | 4 445 |  |
| Задача 4. Выполнение муниципальной работы по использованию, защите, охране и обустройству городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламлен-ности | всего, в том числе: | 3 183 000 | 1 061 000 | 1 061 000 |  | 1 061 000 | управление по природопользованию и экологии |  | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 45 |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 183 000 | 1 061 000 | 1 061 000 |  | 1 061 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Содержание зеленых зон активного отдыха населения на терри-тории городских лесов | всего, в том числе: за счет средств местного бюджета | 40 468 500 | 13 489 500 | 13 489 500 |  | 13 489 500 |  |  | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на терри-тории городских лесов, га |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  |
|  |  | 40 468 500 | 13 489 500 | 13 489 500 |  | 13 489 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Патрулирование территории городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь городских лесов, на которой осуществляется патрулирование, га |  | 4 445 |  | 4 445 |  | 4 445 |  | 4 445 |  |
| Мероприятие 4.4. Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность | всего, в том числе: | 45 176 993 | 13 146 861 | 16 015 066 |  | 16 015 066 |  |  | площадь оформленных участков, га |  | 1 293,53 |  | 1 575,735 |  | 1 575,735 |  | 4 445 |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 45 176 993 | 13 146 861 | 16 015 066 |  | 16 015 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Соблюдение стан-дартов качества выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | степень соблю-дения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| Мероприятие 4.6. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 70 |  |

| Всего по подпрограмме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | всего, в том числе: |  | 88 828 493 |  | 27 697 361 | 30 565 566 | 30 565 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 88 828 493 |  | 27 697 361 | 30 565 566 | 30 565 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5. Повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень испол-нения бюджета, % |  | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень удовлетворенности населения качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окру-жающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов, % |  | 62 |  | 68 | 75 |  | 75 |
| Задача 5. Повышение эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Выявление административных правонарушений в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | управление по природопользованию и экологии |  | количество выявленных административных правонарушений в области охраны окружающей среды, шт. | 150 | 150 |  | 150 |  | 450 |
| Мероприятие 5.2. Составление протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, шт. | 100 | 100 |  | 100 |  | 300 |
| Мероприятие 5.3. Передача дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды в УМВД и феде-ральные контрольные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, пере-данных в УМВД и федеральные контрольные органы, шт. | 50 | 50 |  | 50 |  | 150 |
| Мероприятие 5.4. Проведение проверок при осуществлении муниципального лесного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных проверок при осуществлении муниципального лесного контроля, шт. | 13 | 20 |  | 20 |  | 53 |
| Мероприятие 5.5. Проведение проверок недропользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных проверок недропользователей, шт. | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |
| Мероприятие 5.6. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество объявлений в СМИ об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, шт. | 7 | 7 |  | 7 |  | 21 |
| Мероприятие 5.7. Обеспечение насе-ления озелененными территориями общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспеченности насе-ления озелененными территориями общего пользования, % | 13,9 | 14,0 |  | 14,3 |  | 14,3 |
| Мероприятие 5.8. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество выданных разрешений на снос зеленых насаж-дений, шт. | 40 | 40 |  | 40 |  | 120 |
| Мероприятие 5.9. Работа по обеспе-чению потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов, % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Мероприятие 5.10. Содержание мест для массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь мест для массового отдыха населения, находящаяся на содержании, га | 385,3 | 385,3 |  | 385,3 |  | 385,3 |
| Мероприятие 5.11. Разработка экологических маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных экологических маршрутов, шт. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Мероприятие 5.12. Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов, шт. | 40 | 40 |  | 40 |  | 120 |
| Мероприятие 5.13. Работа с обращениями граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество принятых и рассмотренных обращений граждан, шт. | 250 | 250 |  | 250 |  | 750 |
| Мероприятие 5.14. Осуществление кураторских функций муниципальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора, шт. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Всего по подпрограмме «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  | всего, в том числе: |  | 81 332 200 | 27 097 400 | 27 117 400 | 27 117 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  | 81 332 200 | 27 097 400 | 27 117 400 | 27 117 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: |  | всего, в том числе: |  | 967 328 753 | 323 174 437 | 345 254 950 | 298 899 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета |  | 33 636 000 | 33 636 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  | 933 692 753 | 289 538 437 | 345 254 950 | 298 899 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – управление по природопользованию и экологии |  | всего, в том числе: |  | 210 369 586 | 110 234 502 | 64 807 684 | 35 327 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета |  | 33 636 000 | 33 636 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  | 176 733 586 | 76 598 502 | 64 807 684 | 35 327 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» |  | всего, в том числе: |  | 756 959 167 | 212 939 935 | 280 447 266 | 263 571 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  | 756 959 167 | 212 939 935 | 280 447 266 | 263 571 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |